**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. ПСКОВА**

**«СТРОЙТЕХНАДЗОР»**

Некрасова, д. 9, г. Псков, 180000, т.(8112)66-26-81, факс (8112)66-45-70 ИНН 6027126851 КПП 602701001 ОГРН 1106027001200

Управление городского хозяйства

Исх. № 72 от 01.03.2013г. Администрации города Пскова

**Пояснительная записка**

к формам №№1,4,5 приложения к Постановлению Администрации города Пскова от 26.08.2011 г. №1856

В форме №1 фактический объем предоставленных услуг имеет отклонение от утвержденного объема услуг в сторону увеличения. В связи с изменением объема объектов капитального ремонта (в большей степени по Управлению образования Администрации города Пскова), утвержденным Решением Псковской Городской Думы от 30.05.2012г. №114, МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» по заданию Администрации выполнило работы по 258 объектам вместо 94 запланированных. Изменение в муниципальное задание 2012 года не вносили в связи с тем, что количество объектов определилось на 29.12.2012г. по факту.

В форме №4 имеется отклонение фактического значения от утвержденного значения показателя качества в связи с отсутствием обращений и обоснованных жалоб на качество оказанной муниципальной услуги.

В форме №5 фактическая стоимость услуги имеет отклонение от расчетно-нормативной стоимости по следующей причине:

За 9 месяцев 2012 года муниципальное задание МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» было выполнено в полном объеме за год, отчеты предоставлялись своевременно, однако пересмотра муниципального задания не было произведено и учреждение было вынуждено выполнять функции строительного контроля по дополнительным объектам, неподтвержденным финансированием на выполнение муниципального задания.

Директор МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» Исекеева С.П.

Форма №1

Соответствие объема предоставленных, муниципальных услуг (выполненных работ) параметрам муниципального задания

МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» 2012 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Утвержденный объем услуг | Фактический объем предоставленных услуг (выполненных работ) | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б=(5/4)х100% |
| 1 | Осуществление строительного контроля и иных функций, связанных с капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов, финансируемых за счет средств бюджета города Пскова | Количество контрактов | 94,0 | 258,0 | 274,5 |
|  | Итого: |  | 94,0 | 258,0 | 274,5 |

Директор МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» Исекеева С.П.

Форма 2

Соответствие контингента потребителей муниципальных услуг параметрам муниципального задания.

МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» 2012 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП | Наименование услуги  **1** | Наименование  потребителя,  установленного  муниципальным  заданием | Количество потребителей каждой категории из числа установленных | Фактическое  количество  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Осуществление строительного контроля и иных функций, связанных с капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов, финансируемых за счет средств бюджета города Пскова | Юридические лица | 94,0 | 258,0 |

Директор МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» Исекеева С.П.

Форма № 3

Соответствие

качества предоставленных услуг (выполненных работ) параметрам муниципального задания

МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» 2012 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования к квалификации (опыту работы) специалиста, предоставляющего услугу (выполняющего работу) | | Требования к используемым  в процессе предоставления услуги (выполнения  работ) материальным ресурсам соответствующей номенклатуры и объема | | Требования к процедурам, порядку предоставления услуги (выполнения работ) | | Требования к оборудованию и инструментам, необходимым для предоставления услуги (выполнения работ) | | Требования к  зданиям и сооружениям, необходимым для  предоставления услуги (выполнения работ), и их содержанию | |
| показа­тель | соответ­ствует/ не соот-ветству ет | показа­тель | соответ­ствует/ не соот-ветству ет | показа­тель | соответ­ствует/ не соот-ветству ет | показа­тель | соответ­ствует/ не соот-ветству ет | показа­тель | соответ­ствует/ не соот-ветству ет |
| **Отсутствуют показатели в муниципальном задании** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» Исекеева С.П.

Форма № 4

Соответствие фактического значения показателя качества муниципальной услуги значению, утвержденному в муниципальном задании

МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» 2012 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Наименование утвержденного показателя качества | Единица измерен ия | Утвержденное значение показателя качества | Фактическое значение показателя качества | Отклонение (+/-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.0существление строительного контроля и иных функций, связанных с капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов, финансируемых за счет средств бюджета города Пскова | | | | | |
| 1. | Доля обоснованных жалоб, по которым предприняты необходимые действия | % | 90,0 | 0,00 | -90,0 |

Директор МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» Исекеева С.П.

Форма № 5

Соотношение

фактической стоимости предоставления единицы услуги (работы) расчетно-нормативной

МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» 2012 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование услуги (работы) | Расчетно-нормативная стоимость услуги (работы)  (руб.) | Фактическая стоимость услуги (работы)  (руб.) | Отклонение  **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Осуществление строительного контроля и иных функций, связанных с капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов, финансируемых за счет средств бюджета города Пскова | 47 015,95 | 18298,85 | - 61,1 % |

Директор МБУ г. Пскова «Стройтехнадзор» Исекеева С.П.