# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 января 2012 г. N 113

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2012 - 2016 ГОДЫ

"РЕМОНТ И РАССЕЛЕНИЕ ДОМОВ МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

И ДОМОВ, РАНЕЕ ИМЕВШИХ СТАТУС ОБЩЕЖИТИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ"

(в ред. постановлений Администрации города Пскова

от 28.06.2012 N 1754, от 13.11.2012 N 2996,

от 17.10.2013 N 2794)

В целях обеспечения прав граждан на жилище, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Псков", утвержденным постановлением Администрации города Пскова от 15.01.2008 N 42, распоряжением Администрации города Пскова от 15.09.2011 N 733-р "О разработке долгосрочной целевой программы на 2012 - 2016 годы "Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий" муниципального образования "Город Псков", руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова постановляет:

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 17.10.2013 N 2794)

1. Утвердить муниципальную программу на 2012 - 2016 годы "Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий" муниципального образования "Город Псков" согласно приложению к настоящему постановлению.

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 17.10.2013 N 2794)

2. Объемы финансирования муниципальной программы на 2012 - 2016 годы "Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий" муниципального образования "Город Псков" определять ежегодно при формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый год.

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 17.10.2013 N 2794)

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковские новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пскова С.Д.Калинкина.

Глава Администрации города Пскова

П.М.СЛЕПЧЕНКО

# Приложение

к постановлению

Администрации города Пскова

от 20 января 2012 г. N 113

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2012 - 2016 ГОДЫ

"РЕМОНТ И РАССЕЛЕНИЕ ДОМОВ МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА И ДОМОВ, РАНЕЕ ИМЕВШИХ СТАТУС ОБЩЕЖИТИЙ"

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ"

(в ред. постановлений Администрации города Пскова

от 28.06.2012 N 1754, от 13.11.2012 N 2996,

от 17.10.2013 N 2794)

## I. Паспорт муниципальной программы на 2012 - 2016 годы "Ремонт и расселение домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий" муниципального образования "Город Псков"

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 17.10.2013 N 2794)

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование программы │Муниципальная  программа  на  2012  -  2016  годы│

│                       │"Ремонт и расселение домов маневренного жилищного│

│                       │фонда и домов, ранее  имевших  статус  общежитий"│

│                       │муниципального образования "Город Псков"         │

│(в ред. постановления Администрации города Пскова от 17.10.2013 N 2794)  │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Основания для          │Жилищный кодекс Российской Федерации, Гражданский│

│разработки программы   │кодекс  Российской  Федерации,  Бюджетный  кодекс│

│                       │Российской Федерации, распоряжение  Администрации│

│                       │города Пскова от 15.09.2011 N 733-р "О разработке│

│                       │долгосрочной целевой программы  на  2012  -  2016│

│                       │годы  "Ремонт  и  расселение  домов  маневренного│

│                       │жилищного фонда и  домов,  ранее  имевших  статус│

│                       │общежитий"  муниципального   образования   "Город│

│                       │Псков"                                           │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик программы     │Администрация города Пскова                      │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Основной разработчик   │Управление по учету и распределению жилой площади│

│программы              │Администрации города Пскова                      │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Исполнитель-координатор│Управление по учету и распределению жилой площади│

│программы              │Администрации города Пскова                      │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители программы  │Управление  городского  хозяйства   Администрации│

│                       │города Пскова,                                   │

│                       │Управление по учету и распределению жилой площади│

│                       │Администрации города Пскова                      │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Цели и задачи программы│Основными целями программы являются:             │

│                       │- улучшение и создание безопасных и благоприятных│

│                       │условий  проживания  граждан  в   многоквартирных│

│                       │домах маневренного жилищного фонда и домах, ранее│

│                       │имевших   статус    общежитий,    находящихся   в│

│                       │собственности муниципального  образования  "Город│

│                       │Псков";                                          │

│                       │-  улучшение  технического  состояния   жилищного│

│                       │фонда муниципального образования "Город Псков".  │

│                       │Для достижения  указанных  целей  будут  решаться│

│                       │следующие задачи:                                │

│                       │-  финансовое   и   организационное   обеспечение│

│                       │мероприятий программы;                           │

│                       │-   приобретение   муниципального   жилья   путем│

│                       │строительства на основании муниципального заказа;│

│                       │- переселение граждан, из  многоквартирных  домов│

│                       │маневренного  жилищного  фонда  и  домов,   ранее│

│                       │имевших статус общежитий, признанных непригодными│

│                       │для проживания или аварийными;                   │

│                       │- проведение капитального ремонта многоквартирных│

│                       │домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее│

│                       │имевших статус общежитий.                        │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Важнейшие целевые      │- улучшение и создание безопасных и благоприятных│

│индикаторы и показатели│условий проживания 8543 гражданам;               │

│                       │-  выполнение   обязательств   органов   местного│

│                       │самоуправления   по    созданию    условий    для│

│                       │осуществления гражданами права на жилище.        │

│(в ред. постановления Администрации города Пскова от 13.11.2012 N 2996)  │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Сроки реализации       │2012 - 2016 годы                                 │

│программы              │                                                 │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Перечень подпрограмм   │-                                                │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и источники     │Общий объем финансирования составляет  1515898000│

│финансирования         │рублей за счет средств бюджета города  Пскова,  в│

│программы              │том числе:                                       │

│                       │666400000 рублей на  расселение  из  аварийных  и│

│                       │непригодных  для  проживания  домов  маневренного│

│                       │жилищного фонда и  домов,  ранее  имевших  статус│

│                       │общежитий;                                       │

│                       │849498000 рублей на ремонт домов.                │

│                       │Объем  финансирования будет уточняться исходя  из│

│                       │реализации  программных  мероприятий  и  индексов│

│                       │инфляции при формировании бюджета  города  Пскова│

│                       │на соответствующий календарный год.              │

│(в ред. постановления Администрации города Пскова от 13.11.2012 N 2996)  │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые конечные     │-     улучшение     жилищных     условий     8543│

│результаты реализации  │гражданам - участникам программы;                │

│программы и показатели │- повышение качества предоставляемых коммунальных│

│                       │услуг, безопасности и комфортности  проживания  в│

│                       │названном жилищном фонде;                        │

│                       │-  выполнение   обязательств   органов   местного│

│                       │самоуправления   по    созданию    условий    для│

│                       │осуществления гражданами права на жилище.        │

│(в ред. постановления Администрации города Пскова от 13.11.2012 N 2996)  │

└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

## II. Характеристика проблемы, на

решение которой направлена программа

В настоящее время в собственности муниципального образования "Город Псков" находится 40 домов, ранее имевших статус общежитий, и одно здание маневренного жилищного фонда (далее - общежития). Общая площадь зданий составляет 99994,1 кв. м, где проживает 3989 семей или 8543 человека по состоянию на 01.11.2011. По предварительному анализу 15% зданий подлежат расселению, так как ремонт нецелесообразен, 85% - капитальному ремонту. В основном, это дома коридорного типа, где на каждом этаже расположены места общего пользования (кухня, туалет, душевые кабины), что создает большие неудобства для жильцов в их использовании. Кроме того, во многих домах места общего пользования (кухни, коридоры, тамбуры, туалеты) требуют ремонта, замены сантехнического оборудования.

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 13.11.2012 N 2996)

Программа предусматривает решение проблемы путем переселения граждан в благоустроенные жилые помещения из домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий, признанных непригодными для проживания или аварийными, и проведение ремонтных работ капитального характера в указанных домах.

## III. Основные цели и задачи программы

Основными целями программы являются:

- улучшение и создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах маневренного жилищного фонда и домах, ранее имевших статус общежитий и находящихся в собственности муниципального образования "Город Псков";

- улучшение технического состояния жилищного фонда муниципального образования "Город Псков".

Для достижения указанных целей будут решаться следующие задачи:

- финансовое и организационное обеспечение мероприятий программы;

- приобретение муниципального жилья путем строительства на основании муниципального заказа;

- переселение граждан из многоквартирных домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий, признанных непригодными для проживания или аварийными;

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий.

### ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы на 2012 - 2016

годы "Ремонт и расселение домов маневренного жилищного

фонда и домов, ранее имевших статус общежитий"

муниципального образования "Город Псков"

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 17.10.2013 N 2794)

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 13.11.2012 N 2996)

| Целевые индикаторы | Ед-цы измерения | Показатели реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовый 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия в результате расселения домов | ед. | - | 0 | 0 | 224 | 401 | 533 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия в результате проведения капитального ремонта в занимаемых ими жилых помещениях | ед. | - | 0 | 0 | 1294 | 2504 | 3456 |
| Количество расселенных домов | ед. | - | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 |
| Количество отремонтированных домов | ед. | - | 0 | 0 | 7 | 19 | 30 |

## IV. Перечень программных мероприятий

Для решения задач программы и достижения поставленных целей необходимо осуществить мероприятия по следующим направлениям:

- нормативное правовое обеспечение реализации программы;

- финансовое обеспечение реализации программы;

- организационное обеспечение реализации программы.

Программные мероприятия согласно приложению к программе включают в себя:

- обоснование ежегодных финансовых потребностей;

- формирование ежегодных списков граждан - участников программы;

- подготовка задания по необходимому количеству и параметрам квартир в рамках средств, предусмотренных программой на соответствующий период;

- подготовка конкурсной документации на заключение муниципальных контрактов на участие в долевом строительстве и проведение капитального ремонта;

- участие в проведении открытых аукционов на участие в долевом строительстве и проведении капитального ремонта;

- приобретение квартир в собственность по результатам проведения аукционов;

- подготовка документов для государственной регистрации права собственности муниципального образования "Город Псков";

- подготовка проектов постановлений Администрации города Пскова по распределению жилья в установленном порядке;

- заключение договоров социального найма с гражданами, расселяемыми из домов;

- приемка объектов в эксплуатацию после проведения капитального ремонта.

## V. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета города Пскова. При формировании проекта бюджета города Пскова ежегодно должны предусматриваться средства, направленные на финансирование реализации программы. Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий календарный год и плановый период.

Объем средств, необходимый для реализации программы, составит 1515898000 рублей.

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 13.11.2012 N 2996)

### Объемы финансирования

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 13.11.2012 N 2996)

|  | Объем средств, рублей |
| --- | --- |
| Всего 1515898000 | в том числе |
|  | на расселение | на капитальный ремонт |
|  | 666400000 | 849498000 |
|  | ежегодно с 2014 года | ежегодно с 2014 года: |
|  | 222133333 | 283166000 |

Объем средств, необходимый для реализации программы по расселению общежитий, признанных непригодными для проживания или аварийными, в сумме 666400000 рублей определен исходя из стоимости 1 кв. м приобретаемого жилого помещения 35000 рублей (данный показатель будет уточняться исходя из стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения на соответствующий календарный год). Для проведения капитального ремонта в сумме 849498000 рублей - исходя из стоимости ремонта за 1 кв. м 10000 рублей.

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 13.11.2012 N 2996)

### Расчет объемов финансирования программы:

#### Дома, планируемые к расселению

┌───┬───────────────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┐

│ N │                 Адрес                 │ Общая │Количество│Количество│

│п/п│                                       │площадь│  семей   │ граждан  │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 1 │г. Псков, ул. Труда, д. 28             │2039,8 │    71    │   146    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 2 │г. Псков, ул. Труда, д. 6              │1287,2 │    50    │   103    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 3 │г. Псков, ул. Белинского, д. 80        │1911,6 │    62    │   158    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 4 │г. Псков, ул. Белинского, д. 78а       │ 665,1 │    20    │    51    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 5 │г. Псков, ул. Ижорского батальона, д.  │ 739,3 │    34    │    64    │

│   │10б                                    │       │          │          │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 6 │г. Псков, ул. Металлистов, д. 8        │ 528,3 │    20    │    40    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 7 │г. Псков, ул. Металлистов, д. 5        │1686,5 │    77    │   112    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 8 │г. Псков, ул. Л.Толстого, д. 20б       │1581,7 │    89    │   144    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 9 │г. Псков, ул. Инженерная, д. 17        │ 362,0 │    18    │    33    │

│(в ред. постановления Администрации города Пскова от 28.06.2012 N 1754)  │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│10 │г. Псков, ул. Труда, д. 32             │ 956,1 │    35    │    75    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│11 │г. Псков, ул. Герцена, д. 14           │3563,0 │    57    │   194    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│   │Итого:                                 │15044,3│   533    │   1120   │

│(в ред. постановления Администрации города Пскова от 13.11.2012 N 2996)  │

└───┴───────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┘

Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, утвержденная постановлением Псковской городской Думы от 08.07.2005 N 447, составляет не менее 17 кв. м общей площади жилого помещения на каждого члена семьи.

Таким образом, 1120 x 17 x 35000 = 666400000 рублей - потребность в финансировании мероприятий по переселению граждан из общежитий.

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 13.11.2012 N 2996)

666400000 : 3 года = 222133333 рубля с 2014 года ежегодно.

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 13.11.2012 N 2996)

#### Дома, планируемые к проведению капитального ремонта

┌───┬───────────────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┐

│ N │                 Адрес                 │ Общая │Количество│Количество│

│п/п│                                       │площадь│  семей   │ граждан  │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 1 │г. Псков, ул. 1-я Поселочная, д. 15    │8143,1 │   256    │   1324   │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 2 │г. Псков, ул. Солнечная, д. 5          │2291,4 │    75    │   274    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 3 │г. Псков, ул. Солнечная, д. 9          │1995,1 │    65    │   271    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 4 │г. Псков, ул. Инженерная, д. 82        │4028,3 │   116    │   201    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 5 │г. Псков, ул. Инженерная, д. 18        │3342,8 │   160    │   283    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 6 │г. Псков, ул. Труда, д. 55             │3563,3 │   138    │   289    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 7 │г. Псков, ул. Конная, д. 28            │2535,0 │   126    │   195    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 8 │г. Псков, ул. Конная, д. 30            │2741,0 │   118    │   201    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 9 │г. Псков, ул. Киселева, д. 18а         │2973,7 │   158    │   236    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│10 │г. Псков, ул. Киселева, д. 29/23       │1823,9 │   101    │   112    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│11 │г. Псков, ул. Белинского, д. 85а       │1999,8 │    49    │    96    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│12 │г. Псков, ул. М.Горького, д. 51        │5685,8 │   233    │   397    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│13 │г. Псков, ул. Красноармейская, д. 26   │8552,6 │   322    │   606    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│14 │г. Псков, Рижский проспект, д. 42а     │3216,1 │   148    │   233    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│15 │г. Псков, ул. Ижорского батальона, д. 5│3757,8 │   129    │   248    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│16 │г. Псков, ул. Ижорского батальона, д.  │3846,2 │   150    │   264    │

│   │5а                                     │       │          │          │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│17 │г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 126     │3622,1 │   137    │   284    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│18 │г. Псков, ул. Н.Васильева, д. 83а      │1771,2 │    73    │   165    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│19 │г. Псков, ул. Рельсовая, д. 6          │2254,9 │    42    │   119    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│20 │г. Псков, ул. Рельсовая, д. 4/2        │ 538,2 │    25    │    55    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│21 │г. Псков, Плехановский посад, д. 73    │2638,5 │   163    │   269    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│22 │г. Псков, ул. Киселева, д. 8           │3408,3 │   231    │   327    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│23 │г. Псков, ул. Народная, д. 19          │1486,3 │    51    │   150    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│24 │г. Псков, ул. Народная, 21а            │1239,6 │    48    │    93    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│25 │г. Псков, ул. Инженерная, д. 9а        │1511,9 │    68    │   148    │

│(в ред. постановления Администрации города Пскова от 28.06.2012 N 1754)  │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│26 │г. Псков, ул. Инженерная, д. 98        │1111,1 │    79    │   108    │

│(в ред. постановления Администрации города Пскова от 28.06.2012 N 1754)  │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│27 │г. Псков, ул. Труда, д. 73             │3003,8 │    96    │   184    │

│(в ред. постановления Администрации города Пскова от 28.06.2012 N 1754)  │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│28 │г. Псков, ул. Солнечная, д. 7          │ 896,8 │    57    │   218    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│29 │г. Псков, ул. Вокзальная, д. 34        │ 453,0 │    15    │    31    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│30 │г. Псков, ул. Сов. Армии, 3/1          │ 518,2 │    27    │    42    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│   │Итого:                                 │84949,8│   3456   │   7423   │

│(в ред. постановления Администрации города Пскова от 13.11.2012 N 2996)  │

└───┴───────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┘

Таким образом, 84949,8 x 10000 = 849498000 рублей - планируемая стоимость ремонтных работ.

849498000 : 3 года = 283166000 рублей с 2014 года ежегодно.

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 13.11.2012 N 2996)

## VI. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется исполнителями и заказчиком программы.

Исполнитель-координатор программы осуществляет общую координацию деятельности и контроль за ходом реализации программы, а также осуществляет координацию деятельности исполнителей программы по подготовке и эффективной реализации ее мероприятий, а также анализ использования финансовых средств.

Исполнитель-координатор программы несет ответственность за реализацию программы в целом, в том числе за подготовку проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений, их согласование, за подготовку доклада о ходе реализации программы, а также определяет механизм частно-государственного партнерства и реализации инвестиционных проектов в рамках реализации программных мероприятий.

Программные мероприятия реализуются в установленном порядке исполнителями программы.

Управление городского хозяйства Администрации города Пскова:

- в течение 6 месяцев после утверждения программы осуществляет обследование межведомственной комиссией по использованию жилищного фонда в городе Пскове общежитий и готовит заключения о дальнейшем использовании обследованных зданий (расселение и снос, проведение капитального ремонта);

- определяет перечень домов и жилых помещений, признанных аварийными, непригодными для проживания, подлежащих сносу, капитальному ремонту;

- проводит расчеты затрат на проведение капитального ремонта;

- выступает муниципальным заказчиком на проведение торгов на выполнение работ по капитальному ремонту.

Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова:

- выступает муниципальным заказчиком строительства многоквартирных объектов жилищного фонда для переселения жителей домов, включенных в программу;

- обеспечивает заключение муниципальных контрактов с победителями проведенных торгов;

- предоставляет информацию заказчику программы о ходе реализации мероприятий программы;

- осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей, задач и хода реализации программы;

- осуществляет оформление в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных для последующего предоставления гражданам, проживающим в домах, включенных в программу;

- обеспечивает заключение договоров социального найма и договоров мены с гражданами, переселенными из жилых помещений домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежитий.

Переселяемым гражданам в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации предоставляются благоустроенные жилые помещения, отвечающие установленным требованиям и находящиеся в черте муниципального образования "Город Псков":

- гражданам, занимаемым жилые помещения по договорам социального найма, предоставляются другие помещения по договорам социального найма;

- собственникам жилых помещений предоставляются взамен жилые помещения по договорам мены с передачей в муниципальную собственность имеющегося жилья.

Критерием очередности расселения и ремонта домов, включенных в программу, является отсутствие у жильцов задолженности по платежам за коммунальные услуги.

Окончательное решение о дальнейшем использовании расселенных домов принимается Администрацией города Пскова в соответствии с действующим законодательством.

Работа по информационному обеспечению программы включает в себя:

- проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до населения целей, задач и условий программы;

- освещение хода реализации программы.

## VII. Оценка социально-экономической эффективности программы

Эффективность реализации программы вытекает из основных целей программы:

- улучшение и создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах маневренного жилищного фонда и домах, ранее имевших статус общежитий и находящихся в собственности муниципального образования "Город Псков";

- улучшение технического состояния жилищного фонда муниципального образования "Город Псков".

Выполнение планируемых показателей программы позволит путем жилищного строительства и проведения капитального ремонта улучшить жилищные условия 3989 семьям.

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 13.11.2012 N 2996)

Реализация программы обеспечит:

- улучшение технического состояния жилищного фонда муниципального образования "Город Псков";

- улучшение жилищных условий населения муниципального образования "Город Псков".

Оценка рисков реализации программы.

Риски реализации программы связаны с финансированием мероприятий, предусмотренных программой.

Глава Администрации города Пскова

П.М.СЛЕПЧЕНКО

## Приложение

к муниципальной программе на

2012 - 2016 годы "Ремонт и расселение

домов маневренного жилищного фонда и

домов, ранее имевших статус общежитий"

муниципального образования "Город Псков"

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы на 2012 - 2016

годы "Ремонт и расселение домов маневренного жилищного

и домов, ранее имевших статус общежитий" муниципального

образования "Город Псков"

(в ред. постановлений Администрации города Пскова

от 28.06.2012 N 1754, от 13.11.2012 N 2996,

от 17.10.2013 N 2794)

┌────┬───────────────────────────┬────────────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│ N  │ Наименование мероприятий  │  Исполнители   │  Сроки   │              Объем финансирования (тыс. руб.)              │  Ожидаемые   │

│п/п │                           │                │исполнения├────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┤  результаты  │

│    │                           │                │          │  2012  │  2013   │   2014   │   2015   │   2016   │ Всего  │              │

├────┼───────────────────────────┴────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────────┤

│ 1. │Задача. Финансовое и организационное обеспечение                                                                                   │

├────┼───────────────────────────┬────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────────┤

│1.1.│Обоснование ежегодных      │Управление по   │ежегодно  │        │         │          │          │          │        │Ежегодное     │

│    │финансовых потребностей    │учету и распред.│до 01.09  │        │         │          │          │          │        │выделение     │

│    │                           │жил. площ. и    │          │        │         │          │          │          │        │средств на    │

│    │                           │Управление гор. │          │        │         │          │          │          │        │реализацию    │

│    │                           │хозяйства Админ.│          │        │         │          │          │          │        │программы из  │

│    │                           │г. Пскова       │          │        │         │          │          │          │        │городского    │

│    │                           │                │          │        │         │          │          │          │        │бюджета       │

├────┼───────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┤

│1.2.│Формирование ежегодных     │Управление по   │ежегодно  │   -    │    -    │    -     │    -     │    -     │   -    │              │

│    │списков граждан -          │учету и распред.│до 01.03  │        │         │          │          │          │        │              │

│    │участников программы       │жил. площ.      │          │        │         │          │          │          │        │              │

│    │                           │Админ. г. Пскова│          │        │         │          │          │          │        │              │

├────┼───────────────────────────┴────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────────┤

│ 2. │Задача. Приобретение жилья путем строительства на основании муниципального заказа                                                  │

├────┼───────────────────────────┬────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────────┤

│2.1.│Подготовка задания по      │Управление по   │ежегодно  │   -    │    -    │    -     │    -     │    -     │   -    │              │

│    │необходимому количеству и  │учету и распред.│до 01.03  │        │         │          │          │          │        │              │

│    │параметрам квартир в рамках│жил. площ.      │          │        │         │          │          │          │        │              │

│    │средств, предусмотренных   │Админ. г. Пскова│          │        │         │          │          │          │        │              │

│    │программой на              │                │          │        │         │          │          │          │        │              │

│    │соответствующий период     │                │          │        │         │          │          │          │        │              │

├────┼───────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┤

│2.2.│Подготовка конкурсной      │Управление по   │в течение │   -    │    -    │    -     │    -     │    -     │   -    │Утверждение   │

│    │документации на заключение │учету и распред.│года      │        │         │          │          │          │        │конкурсной    │

│    │муниципальных контрактов на│жил. площ.      │          │        │         │          │          │          │        │документации  │

│    │участие в долевом          │Админ. г. Пскова│          │        │         │          │          │          │        │              │

│    │строительстве              │                │          │        │         │          │          │          │        │              │

├────┼───────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┤

│2.3.│Участие в проведении       │Управление по   │в течение │   -    │    -    │    -     │    -     │    -     │   -    │Заключение    │

│    │открытых аукционов на      │учету и распред.│года      │        │         │          │          │          │        │муниц.        │

│    │участие в долевом          │жил. площ.      │          │        │         │          │          │          │        │контрактов на │

│    │строительстве              │Админ.          │          │        │         │          │          │          │        │участие в     │

│    │                           │                │          │        │         │          │          │          │        │долевом       │

│    │                           │                │          │        │         │          │          │          │        │строительстве │

├────┼───────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┤

│2.4.│Приобретение квартир в     │Управление по   │в течение │    0   │    0    │222133,333│222133,333│222133,333│666400,0│              │

│    │собственность по           │учету и распред.│года      │        │         │          │          │          │        │              │

│    │результатам проведения     │жил. площ.      │          │        │         │          │          │          │        │              │

│    │аукционов                  │Админ.          │          │        │         │          │          │          │        │              │

│(в ред. постановлений Администрации города Пскова от 28.06.2012 N 1754, от 13.11.2012 N 2996)                                           │

├────┼───────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┤

│2.5.│Регистрация квартир в      │Управление по   │в течение │   -    │    -    │    -     │    -     │    -     │   -    │              │

│    │собственность              │учету и распред.│года      │        │         │          │          │          │        │              │

│    │муниципального образования │жил. площ.      │          │        │         │          │          │          │        │              │

│    │"Город Псков"              │Админ. г. Пскова│          │        │         │          │          │          │        │              │

├────┼───────────────────────────┴────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────────┤

│ 3. │Задача. Переселение граждан из многоквартирных домов маневренного жилищного фонда и домов, ранее имевших статус общежития,         │

│    │признанных непригодными для проживания или аварийными                                                                              │

├────┼───────────────────────────┬────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────────┤

│3.1.│Подготовка проектов        │Управление по   │в течение │   -    │    -    │    -     │    -     │    -     │   -    │Утверждение   │

│    │постановлений Администрации│учету и распред.│года      │        │         │          │          │          │        │постановления │

│    │города Пскова по           │жил. площ.      │          │        │         │          │          │          │        │              │

│    │распределению жилья в      │Админ. г. Пскова│          │        │         │          │          │          │        │              │

│    │установленном порядке      │                │          │        │         │          │          │          │        │              │

├────┼───────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┤

│3.2.│Заключение договоров       │Управление по   │в течение │   -    │    -    │    -     │    -     │          │        │Предоставление│

│    │социального найма с        │учету и распред.│года      │        │         │          │          │          │        │жилья         │

│    │гражданами - участниками   │жил. площ.      │          │        │         │          │          │          │        │              │

│    │программы                  │Админ. г. Пскова│          │        │         │          │          │          │        │              │

├────┼───────────────────────────┴────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────────┤

│ 4. │Задача. Проведение капитального ремонта                                                                                            │

├────┼───────────────────────────┬────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────────┤

│4.1.│Подготовка документации для│Управление гор. │в течение │   -    │    -    │    -     │    -     │    -     │   -    │Утверждение   │

│    │проведения открытых        │хозяйства Админ.│года      │        │         │          │          │          │        │документации  │

│    │аукционов на выполнение    │г. Пскова       │          │        │         │          │          │          │        │              │

│    │работ по капитальному      │                │          │        │         │          │          │          │        │              │

│    │ремонту                    │                │          │        │         │          │          │          │        │              │

├────┼───────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┤

│4.2.│Участие в проведении       │Управление гор. │в течение │   -    │    -    │    -     │    -     │    -     │   -    │Заключение    │

│    │аукционов                  │хозяйства Админ.│года      │        │         │          │          │          │        │муниципальных │

│    │                           │г. Пскова       │          │        │         │          │          │          │        │контрактов    │

├────┼───────────────────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┤

│4.3.│Приемка объектов в         │Управление гор. │в течение │    0   │    0    │ 283166,0 │ 283166,0 │ 283166,0 │849498,0│              │

│    │эксплуатацию               │хозяйства Админ.│года      │        │         │          │          │          │        │              │

│    │                           │г. Пскова       │          │        │         │          │          │          │        │              │

│(в ред. постановлений Администрации города Пскова от 28.06.2012 N 1754, от 13.11.2012 N 2996)                                           │

└────┴───────────────────────────┴────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────────┘

Глава Администрации города Пскова

П.М.СЛЕПЧЕНКО

### Приложение

к перечню мероприятий

муниципальной программы на

2012 - 2016 годы "Ремонт и расселение

домов маневренного жилищного фонда и

домов, ранее имевших статус общежитий"

муниципального образования "Город Псков"

Перечень

многоквартирных домов маневренного жилищного фонда

и домов, ранее имевших статус общежитий и находящихся

в собственности муниципального образования "Город Псков"

(в ред. постановлений Администрации города Пскова

от 28.06.2012 N 1754, от 13.11.2012 N 2996,

от 17.10.2013 N 2794)

┌───┬───────────────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┐

│ N │                 Адрес                 │ Общая │Количество│Количество│

│п/п│                                       │площадь│  семей   │ граждан  │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 1 │г. Псков, ул. 1-я Поселочная, д. 15    │8143,1 │   256    │   1324   │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 2 │г. Псков, ул. Солнечная, д. 5          │2291,4 │    75    │   274    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 3 │г. Псков, ул. Солнечная, д. 9          │1995,1 │    65    │   271    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 4 │г. Псков, ул. Инженерная, д. 82        │4028,3 │   116    │   201    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 5 │г. Псков, ул. Инженерная, д. 18        │3342,8 │   160    │   283    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 6 │г. Псков, ул. Труда, д. 55             │3563,3 │   138    │   289    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 7 │г. Псков, ул. Конная, д. 28            │2535,0 │   126    │   195    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 8 │г. Псков, ул. Конная, д. 30            │2741,0 │   118    │   201    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 9 │г. Псков, ул. Киселева, д. 18а         │2973,7 │   158    │   236    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│10 │г. Псков, ул. Киселева, д. 29/23       │1823,9 │   101    │   112    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│11 │г. Псков, ул. Труда, д. 28             │2039,8 │    71    │   146    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│12 │г. Псков, ул. Белинского, д. 85а       │1999,8 │    49    │    96    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│13 │г. Псков, ул. М.Горького, д. 51        │5685,8 │   233    │   397    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│14 │г. Псков, ул. Красноармейская, д. 26   │8552,6 │   322    │   606    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│15 │г. Псков, Рижский проспект, д. 42а     │3216,1 │   148    │   233    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│16 │г. Псков, ул. Труда, д. 6              │1287,2 │    50    │   103    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│17 │г. Псков, ул. Белинского, д. 80        │1911,6 │    62    │   158    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│18 │г. Псков, ул. Белинского, д. 78а       │ 665,1 │    20    │    51    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│19 │г. Псков, ул. Ижорского батальона, д. 5│3757,8 │   129    │   248    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│20 │г. Псков, ул. Ижорского батальона, д.  │3846,2 │   150    │   264    │

│   │5а                                     │       │          │          │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│21 │г. Псков, ул. Ижорского батальона, д.  │ 739,3 │    34    │    64    │

│   │10б                                    │       │          │          │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│22 │г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 126     │3622,1 │   137    │   284    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│23 │г. Псков, ул. Н.Васильева, д. 83а      │1771,2 │    73    │   165    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│24 │г. Псков, ул. Рельсовая, д. 6          │2254,9 │    42    │   119    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│25 │г. Псков, ул. Рельсовая, д. 4/2        │ 538,2 │    25    │    55    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│26 │г. Псков, ул. Металлистов, д. 8        │ 528,3 │    20    │    40    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│27 │г. Псков, ул. Металлистов, д. 5        │1686,5 │    77    │   112    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│28 │г. Псков, ул. Л.Толстого, д. 20б       │1581,7 │    89    │   144    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│29 │г. Псков, Плехановский посад, д. 73    │2638,5 │   163    │   269    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│30 │г. Псков, ул. Киселева, д. 8           │3408,3 │   231    │   327    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│31 │г. Псков, ул. Народная, д. 19          │1486,3 │    51    │   150    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│32 │г. Псков, ул. Народная, 21а            │1239,6 │    48    │    93    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│33 │г. Псков, ул. Инженерная, д. 9а        │1511,9 │    68    │   148    │

│(в ред. постановления Администрации города Пскова от 28.06.2012 N 1754)  │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│34 │г. Псков, ул. Инженерная, д. 17        │ 362,0 │    18    │    33    │

│(в ред. постановления Администрации города Пскова от 28.06.2012 N 1754)  │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│35 │г. Псков, ул. Инженерная, д. 98        │1111,1 │    79    │   108    │

│(в ред. постановления Администрации города Пскова от 28.06.2012 N 1754)  │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│36 │г. Псков, ул. Труда, д. 73             │3003,8 │    96    │   184    │

│(в ред. постановления Администрации города Пскова от 28.06.2012 N 1754)  │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│37 │г. Псков, ул. Солнечная, д. 7          │ 896,8 │    57    │   218    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│38 │г. Псков, ул. Вокзальная, д. 34        │ 453,0 │    15    │    31    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│39 │г. Псков, ул. Сов. Армии, 3/1          │ 518,2 │    27    │    42    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│40 │г. Псков, ул. Труда, д. 32             │ 956,1 │    35    │    75    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│41 │г. Псков, ул. Герцена, д. 14           │3563,0 │    57    │   194    │

├───┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│   │Итого:                                 │99994,1│   3989   │   8543   │

│(в ред. постановления Администрации города Пскова от 13.11.2012 N 2996)  │

└───┴───────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┘

Глава Администрации города Пскова

П.М.СЛЕПЧЕНКО