Муниципальная программа

«Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики»

по состоянию на 01.07.2022 года

Утверждена: Постановление Администрации города Пскова от 30.11.2021 г. № 1755.

Сроки реализации программы: 2022 – 2027 гг.

Ответственный исполнитель программы: Комитет информационных технологий Администрации города Пскова

Цель программы:

Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры с учетом потребности в повышении открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления для общества.

Задачи программы:

1. Развитие инфраструктуры широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и замена оборудования иностранного производства на оборудование, произведенное в Российской Федерации.

2. Совершенствование электронного документооборота, создание условий для повышения доверия к электронным документам.

3. Использование российских криптоалгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии и преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

4. Обеспечение комплексной защиты информационной инфраструктуры, непрерывный мониторинг и анализ угроз, возникающих в связи с внедрением новых информационных технологий в интересах населения.

5. Развитие технологий электронного правительства и повышение качества и доступности муниципальных услуг в электронном виде для граждан и организаций.

6. Повышение уровня участия граждан в осуществлении общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления.

Приложение 1

| 1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики» наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2022 года |
| --- |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед. измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики» |
| Цель: Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры с учетом потребности в повышении открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления для общества |
| 1. | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | Процент | - | 30 | 10 | 33,3 |  |
| 2. | Доля модернизированных информационных систем Администрации города Пскова, решающих задачи в сфере муниципального управления | Процент | 0 | 5 | 2 | 40 |  |
| 3. | Увеличение посещаемости официального портала Администрации города Пскова в сети Интернет | Процент | 2 | 2 | 1 | 50 |  |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и замена оборудования иностранного производства на оборудование, произведенное в Российской Федерации |
| 1.1 | Доля закупок российской радиоэлектронной продукции в общем объеме закупок российской радиоэлектронной продукции | Процент | 0 | 20 | 10 | 50 |  |
| Основное мероприятие 1.1. Расширение перечня приобретаемой радиоэлектронной продукции, сведения о котором включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции |
|  | Наличие приобретенного оборудования из единого реестра российской радиоэлектронной продукции | Да – 1, нет - 0 | - | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Доля рабочих мест сотрудников, обеспеченных современными персональными компьютерами и оргтехникой | % | - | 40 | 30 | 75 |  |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение анализа проникновения услуг ШПД в домохозяйства на территории города Пскова |
|  | Наличие отчета о проведенном анализе проникновения услуг ШПД в домохозяйства на территории города Пскова | Да – 1, нет - 0 | - | 1 | 1 | 100 |  |
| Задача 2. Совершенствование электронного документооборота, создание условий для повышения доверия к электронным документам |
| 2.1 | Доля компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота | Процент | 0 | 95 | 100 | 105 |  |
| Основное мероприятие 2.1. Модернизация системы электронного документооборота Администрации города Пскова |
|  | Средняя продолжительность простоя СЭД в год | час | - | Не более 1 часа | Не более 1 часа | 100 |  |
|  | Доля сотрудников Администрации города Пскова, имеющих квалифицированные электронные подписи, от общего числа сотрудников Администрации города Пскова, которым требуется квалифицированная электронная подпись | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 3. Использование российских криптоалгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии и преимущественное использование отечественного программного обеспечения |
| 3.1 | Доля электронного взаимодействия с использованием российских криптоалгоритмов и средств шифрования | Процент | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.1. Организация электронного взаимодействия органов и структурных подразделений Администрации города Пскова с использованием российских криптоалгоритмов и средств шифрования |
|  | Наличие внедренного аппаратно-программного комплекс шифрования | Да – 1, нет - 0 | - | 1 | - | - | Плановое значение показателя будет скорректировано. |
|  | Наличие технической поддержки аппаратно-программного комплекса шифрования | Да – 1, нет - 0 | - | 1 | - | - | Плановое значение показателя будет скорректровано. |
| Основное мероприятие 3.2. Расширение перечня приобретаемого программного обеспечения, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения |
|  | Доля обеспеченности базовым комплектом лицензионных программных продуктов автоматизированных рабочих мест | % | - | 90 | 80 | 88,9 |  |
| Задача 4. Обеспечение комплексной защиты информационной инфраструктуры, непрерывный мониторинг и анализ угроз, возникающих в связи с внедрением новых информационных технологий в интересах населения |
| 4.1 | Доля внедренной комплексной системы защиты информационной инфраструктуры | Процент | не менее 5 | не менее 10 | 5 | 50 |  |
| Основное мероприятие 4.1. Создание комплексной системы защиты информации |
|  | Наличие функционирующей комплексной системы защиты информации | Да – 1, нет - 0 | - | 1 | 1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.2. Внедрение системы, обеспечивающей непрерывный мониторинг и анализ угроз. |
|  | Наличие функционирующей модели угроз и нарушителей информационных систем | Да – 1, нет - 0 | - | 1 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия запланировано до конца 2022 года |
|  | Доля защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия | % | - | 100 | 50 | 50 |  |
| Задача 5. Развитие технологий электронного правительства и повышение качества и доступности муниципальных услуг в электронном виде для граждан и организаций |
| 5.1 | Доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде | % | Не менее 5 | Не менее 15 | 10 | 66,7 |  |
| Основное мероприятие 5.1. Создание электронных ресурсов, выполняющих функции электронного правительства |
|  | Доля муниципальных услуг, по которым осуществлен переход к предоставлению в электронной форме при наличии технической возможности | % | - | 10 | 48 |  |  |
| Основное мероприятие 5.2. Развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов власти |
|  | Наличие централизованной поддержки информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов и структурных подразделений Администрации города Пскова | Да – 1, нет - 0 | - | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Наличие информационной системы управления бюджетным процессом, соответствующей действующему законодательству | Да – 1, нет - 0 | - | 1 | 1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.3. Модернизация официального интернет-портала Администрации города Пскова |
|  | Проведена модернизация официального интернет-портала Администрации города Пскова | Да – 1, нет - 0 | - | - | - | - | Достижение показателя запланировано в 2023 году. |
| Задача 6. Повышение уровня участия граждан в осуществлении общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления |
| 6.1 | Количество цифровых платформ для информирования и обеспечения взаимодействия с населением | Единица | Не менее 7 | Не менее 7 | 7 | 100 |  |
| Основное мероприятие 6.1. Размещение в открытом доступе актуальной информации, предусмотренной требованиями действующего законодательства |
|  | Наличие на сайте АГП ежемесячно учитываемой оперативно размещенной актуальной информации | Да – 1, нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 6.2. Обеспечение информированности граждан с использованием современных средств коммуникаций |
|  | Количество публикаций, размещенных на официальном портале Администрации города Пскова | Единица | - | Не менее 480 в год | 520 | 108 |  |

И.о. председателя Комитета информационных технологий

Администрации города Пскова					                                                                   А.Л. Горбунов

Журавлева Анастасия Олеговна, 29-01-31 доб. 120

2. Сведения о выполнении мероприятий

«Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики»

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2022 года

| п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год (тыс. руб.) | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и замена оборудования иностранного производства на оборудование, произведенное в Российской Федерации |
| 1.1. | Основное мероприятие: Расширение перечня приобретаемой радиоэлектронной продукции, сведения о котором включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | 585 | - | - | - | 1. Ежегодно обеспечено наличие приобретенного оборудования из единого реестра российской радиоэлектронной продукции. 2. Доля рабочих мест сотрудников, обеспеченных современными персональными компьютерами и оргтехникой в 2022 году – 40%. | 1. Обеспечено наличие приобретенного оборудования из единого реестра российской радиоэлектронной продукции. 2. Доля рабочих мест сотрудников, обеспеченных современными персональными компьютерами и оргтехникой на 01.07.2022 – 30%. | нет |
| 1.1.1. | Проведение мониторинга состояния компьютерной техники в органах и структурных подразделениях Администрации города Пскова, задействованной для решения задач в сфере муниципального управления. | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | - | - | - | - | Наличие отчета о проведенном мониторинге состояния компьютерной техники в органах и структурных подразделениях Администрации города Пскова, задействованной для решения задач в сфере муниципального управления. | Специалистами Комитета информационных технологий Администрации города Пскова проводится мониторинге состояния компьютерной техники в органах и структурных подразделениях Администрации города Пскова. | нет |
| 1.1.2. | Модернизация, обслуживание, обновление, приобретение компьютерной техники (системных блоков, серверов и иных ПЭВМ, запасных частей для компьютерного оборудования и оргтехники в объеме, необходимом для устранения возникающих неисправностей), периферийного и телекоммуникационного оборудования. | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | - | - | - | - | В органах и структурных подразделениях Администрации города Пскова проведена модернизация, обслуживание, обновление, приобретение компьютерной техники (системных блоков, серверов и иных ПЭВМ, запасных частей для компьютерного оборудования и оргтехники в объеме, необходимом для устранения возникающих неисправностей), периферийного и телекоммуникационного оборудования. | Подготавливается ТЗ на приобретение новой компьютерной техники и оргтехники | нет |
| 1.1.3. | Обеспечение преимущественного приобретения и замена радиоэлектронной продукции иностранного производства, используемого в органах и структурных подразделениях Администрации города Пскова, на оборудование, произведенное в Российской Федерации в целях обеспечения использования российских информационных и коммуникационных технологий в органах местного самоуправления. | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | 585 | 0 | 0 | 0 | Произведена закупка и внедрение радиоэлектронной продукции иностранного производства, используемого в органах и структурных подразделениях Администрации города Пскова, преимущественно отечественного оборудования | В настоящее время, в рамках данного мероприятия, подготовлена аукционная документация на приобретение коммутаторов | нет |
| 1.2. | Основное мероприятие: Проведение анализа проникновения услуг ШПД в домохозяйства на территории города Пскова | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | - | - | - | - | Наличие отчета о проведенном анализе проникновения услуг ШПД в домохозяйства на территории города Пскова | Отчет подготовлен. | нет |
| 1.2.1. | Ежегодное проведение анализа проникновения услуг ШПД в домохозяйства на территории города Пскова на основе открытых данных от Операторов связи. | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | - | - | - | - | Подготовлен отчет о проведенном анализе проникновения услуг на основе открытых данных от Операторов связи. | Проведен анализ, в соответствии с которым можно сделать вывод о том, что совокупная абонентская база провайдеров фиксированного домашнего интернет-доступа увеличилась на 0,2% по сравнению с предыдущим периодом, низкий рост характерен для начала года и насыщенного рынка. При этом объем рынка в денежном выражении увеличился на 2,2% в связи с индексацией стоимости услуг операторов связи. | нет |
| Задача 2. Совершенствование электронного документооборота, создание условий для повышения доверия к электронным документам |
| 2.1. | Основное мероприятие: Модернизация системы электронного документооборота Администрации города Пскова | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | 246,2 | - | - | - | 1. Средняя продолжительность простоя СЭД в год не более 1 часа. 2. Доля сотрудников Администрации города Пскова, имеющих квалифицированные электронные подписи, от общего числа сотрудников Администрации города Пскова, которым требуется квалифицированная электронная подпись – 100%. | 1. Обеспечена средняя продолжительность простоя СЭД в 1 полугодии 2022 ода не более 1 часа. 2. Доля сотрудников Администрации города Пскова, имеющих квалифицированные электронные подписи, от общего числа сотрудников Администрации города Пскова, которым требуется квалифицированная электронная подпись – 100%. | нет |
| 2.1.1. | Проведение ряда доработок и обновлений системы электронного документооборота Администрации города Пскова (СЭД АГП), предусматривающих поддержание функции контроля исполнительской дисциплины, контроля обработки обращений граждан (согласно Федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ), взаимодействие с МЭДО и СМЭВ, а также соответствующих требованиям на импортозамещение | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | 246,2 | 0 | 0 | 0 | Реализованы доработки и обновления системы электронного документооборота Администрации города Пскова | Осуществляется техническая поддержка архивной системы электронного документооборота Администрации города Пскова | нет |
| 2.1.2. | Мероприятия по обеспечению безопасности СЭД АГП | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | - | - | - | - | Ежегодно осуществлена техническая поддержка системы электронного документооборота Администрации города Пскова и обеспечено наличие безопасности и резервного хранения данных | Обеспечена безопасность СЭД и реализуется резервное хранение архивных данных | нет |
| 2.1.3. | Внедрение технологий электронной подписи (ЭП) при обеспечении электронного взаимодействия и документооборота в Администрации города Пскова | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | - | - | - | - | Проведен аудит системы на предмет технической возможности внедрения технологий электронной подписи (ЭП) при обеспечении электронного взаимодействия и документооборота для сотрудников Администрации города Пскова | Прорабатывается вопрос об актуальности внедрения технологий электронной подписи | нет |
| Задача 3. Использование российских криптоалгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии и преимущественное использование отечественного программного обеспечения |
| 3.2. | Основное мероприятие: Расширение перечня приобретаемого программного обеспечения, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | 4 500 | - | - | - | Доля обеспеченности базовым комплектом лицензионных программных продуктов автоматизированных рабочих мест – 90% в 2022 году. | Доля обеспеченности базовым комплектом лицензионных программных продуктов автоматизированных рабочих мест – 90% в 1 полугодии 2022 года. | нет |
| 3.2.1. | Приобретение, продление и обеспечение технической поддержки используемого программного обеспечения в Администрации города Пскова | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | Осуществлены мероприятия по приобретению, продлению и обеспечение технической поддержки используемого программного обеспечения в Администрации города Пскова | Подготавливается аукционная документация на приобретение отечественного ПО | нет |
| Задача 4. Обеспечение комплексной защиты информационной инфраструктуры, непрерывный мониторинг и анализ угроз, возникающих в связи с внедрением новых информационных технологий в интересах населения |
| 4.1. | Основное мероприятие: Создание комплексной системы защиты информации | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | 500 | - | - | - | Наличие функционирующей комплексной системы защиты информации | Обеспечено наличие функционирующей комплексной системы защиты информации | нет |
| 4.1.1. | Разработка внутренних документов (актов, приказов, инструкций), которыми регулируется информационная безопасность ОМСУ и подведомственных учреждений. | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | - | - | - | - | Разработаны организационно-распорядительные документы по защите информации | Подготовка организационно-распорядительных документов по защите информации | нет |
| 4.1.2. | Аудит текущего уровня системы информационной безопасности (далее – ИБ), с оценкой соответствия принимаемых мер требованиям отраслевых стандартов, нормативных документов. | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | - | - | - | - | Проведена оценка соответствия ИБ на соответствие требованиям стандартов, проведена оценка рисков ИБ организации, сформирован отчет о степени соответствия принимаемых мер заявленным требованиям по ИБ. | Проводится анализ системы информационной безопасности | нет |
| 4.1.3. | Разработка моделей угроз и нарушителей, без которых невозможно усилить ИБ. | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | - | - | - | - | Разработаны модели угроз и нарушителей, без которых невозможно усилить ИБ. | Проводится анализ угроз и нарушителей, без которых невозможно усилить ИБ. | нет |
| 4.1.4. | Приобретение сертифицированных средств защиты информации, в том числе систем обнаружения вторжений, средств защиты виртуальной среды и систем управления базами данных. | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | 500 | 0 | 0 | 0 | Произведена закупка и внедрение сертифицированных средств защиты информации и обнаружения вторжений для обеспечения ИБ | Проводятся пилотные испытания программных продуктов информационной безопасности. | нет |
| 4.2. | Основное мероприятие: Внедрение системы, обеспечивающей непрерывный мониторинг и анализ угроз. | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | 500 | - | - | - | 1. Наличие функционирующей модели угроз и нарушителей информационных систем. 2. Доля защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия - 100 %. | 1. Наличие функционирующей модели угроз и нарушителей информационных систем. 2. Доля защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия - 100 %. | нет |
| 4.2.1 | Установка, настройка и обслуживание сертифицированных средств защиты информации, разработка организационно-распорядительной и эксплуатационной документации, включая технические требования и регламенты по подключению к информационной системе удаленных пользователей. | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | 500 | 0 | 0 | 0 | Произведена установка, настройка и обслуживание сертифицированных средств защиты информации и разработана организационно-распорядительная и эксплуатационная документация | Подготавливается организационно-распорядительная и эксплуатационная документации, включая технические требования и регламенты по подключению к информационной системе удаленных пользователей. | нет |
| 4.2.2 | Непрерывный мониторинг и анализ угроз, возникающих в связи с внедрением новых информационных технологий. | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | - | - | - | - | Произведен мониторинг и анализ угроз, возникающих в связи с внедрением новых информационных технологий. | Проводится анализ угроз, возникающих в связи с внедрением новых информационных технологий. |  |
| 4.2.3 | Проведение аттестации автоматизированных рабочих мест и серверов в составе муниципальных информационных систем, приобретение необходимых сертифицированных средств защиты информации. | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | - | - | - | - | Проведены мероприятия по подготовке к аттестации автоматизированных рабочих мест и серверов в составе муниципальных информационных систем, приобретение необходимых сертифицированных средств защиты информации. | Прорабатывается вопрос о приобретение необходимых сертифицированных средств защиты информации. | нет |
| 4.2.4 | Проведение мероприятий по повышению осведомленности персонала в области защиты информации. | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | - | - | - | - | Проведены мероприятия по повышению осведомленности персонала в области защиты информации. |  | нет |
| Задача 5. Развитие технологий электронного правительства и повышение качества и доступности муниципальных услуг в электронном виде для граждан и организаций |
| 5.1. | Основное мероприятие: Создание электронных ресурсов, выполняющих функции электронного правительства | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова, органы и структурные подразделения Администрации города Пскова, Отдел по работе со СМИ Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | не требует финансирования | - | - | - | Доля муниципальных услуг, по которым осуществлен переход к предоставлению в электронной форме при наличии технической возможности – 10% в 2022 году. | Доля муниципальных услуг, по которым осуществлен переход к предоставлению в электронной форме при наличии технической возможности – 10% по состоянию на 01.07.2022. | нет |
| 5.1.1. | Развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур межведомственного взаимодействия и коммуникации | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова, органы и структурные подразделения Администрации города Пскова, Отдел по работе со СМИ Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | - | - | - | - | Произведен анализ сервисов на основе информационных технологий | Проводится анализ сервисов на основе информационных технологий | нет |
| 5.1.2. | Повышение качества и доступности муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории МО «Город Псков» в электронном виде | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова, органы и структурные подразделения Администрации города Пскова, Отдел по работе со СМИ Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | - | - | - | - | Реализованы мероприятия по переводу социально значимых муниципальных услуг в электронный вид с целью повышение качества и доступности муниципальных услуг для получателей | Проводится поэтапный переход на оказание муниципальных услуг в электронном виде | нет |
| 5.2. | Основное мероприятие: Развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов власти | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова, Финансовое управление Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 2725,8 | 2725,8 | 2178,0 | 100 | Наличие централизованной поддержки информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов и структурных подразделений Администрации города Пскова. 2. Наличие информационной системы управления бюджетным процессом, соответствующей действующему законодательству. | Обеспечено наличие централизованной поддержки информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов и структурных подразделений Администрации города Пскова. 2. Обеспечено наличие информационной системы управления бюджетным процессом, соответствующей действующему законодательству. | нет |
| 5.2.1. | Обеспечение централизованной поддержки информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов и структурных подразделений Администрации города Пскова | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова, Финансовое управление Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | - | - | - | - | Централизованная поддержка информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов и структурных подразделений Администрации города Пскова | Специалистами Комитета информационных технологий Администрации города Пскова оказывается поддержка информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов и структурных подразделений Администрации города Пскова | нет |
| 5.2.2 | Развитие и совершенствование единого муниципального центра обработки и хранения данных (приобретение дополнительного серверного оборудования для резервного хранения полученных в ходе оказания услуг данных) | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова, Финансовое управление Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | - | - | - | - | Приобретено дополнительное серверное оборудование для резервного хранения полученных в ходе оказания услуг данных | Проводится мониторинг систем для резервного хранения данных | нет |
| 5.2.3 | Обеспечение централизованной поддержки информационной системы управления бюджетным процессом, применяемой в Финансовом управлении Администрации города Пскова. | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова, Финансовое управление Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 2725,8 | 2725,8 | 2178,0 | 79,9 | Приобретено дополнительное серверное оборудование для резервного хранения полученных в ходе оказания услуг данных | Заключен МК по сопровождению информационной системы управления бюджетным процессом, применяемой в Финансовом управлении Администрации города Пскова, с предоставлением неисключительных прав на использование | нет |
| Задача 6. Повышение уровня участия граждан в осуществлении общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления |
| 6.1. | Основное мероприятие: Размещение в открытом доступе актуальной информации, предусмотренной требованиями действующего законодательства | Органы и структурные подразделения Администрации города Пскова, Отдел по работе со СМИ Администрации города Пскова, Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | не требует финансирования | - | - | 0 | Наличие на сайте АГП ежемесячно учитываемой оперативно размещенной актуальной информации. | Обеспечено наличие на сайте АГП ежемесячно учитываемой оперативно размещенной актуальной информации. | нет |
| 6.1.1 | Формирование открытых информационных ресурсов, направленных на удовлетворение информационных потребностей населения МО «Город Псков», размещение официальных материалов о деятельности Администрации города Пскова. | Органы и структурные подразделения Администрации города Пскова, Отдел по работе со СМИ Администрации города Пскова, Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | не требует финансирования | - | - | - | Сформированы открытые информационные ресурсы, направленные на удовлетворение информационных потребностей населения МО «Город Псков», размещение официальных материалов о деятельности Администрации города Пскова. | Ведение официального интернет-портала Администрации города Пскова, а также социальных сетей Администрации города Пскова | нет |
| 6.1.2. | Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Администрации города Пскова, а также органов и структурных подразделений Администрации города Пскова в сфере решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке | Органы и структурные подразделения Администрации города Пскова, Отдел по работе со СМИ Администрации города Пскова, Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | не требует финансирования | - | - | - | Реализовано информационно-аналитическое обеспечение деятельности Администрации города Пскова и структурных подразделений Администрации города Пскова | Размещение на официальном интернет- портале Администрации города Пскова информации в сфере решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке | нет |
| 6.1.3. | Обеспечение информационной открытости Администрации города Пскова и прав граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества; | Органы и структурные подразделения Администрации города Пскова, Отдел по работе со СМИ Администрации города Пскова, Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | не требует финансирования | - | - | - | Обеспечена информационная открытость Администрации города Пскова и прав граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества; | Обеспечено оперативное размещение актуальной информации, предусмотренной требованиями действующего законодательства на официальном интернет-портале Администрации города Пскова, а также социальных сетях Администрации города Пскова | нет |
| 6.1.4. | Обеспечение оперативности предоставления информации о деятельности Администрации города Пскова для населения. | Органы и структурные подразделения Администрации города Пскова, Отдел по работе со СМИ Администрации города Пскова, Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | не требует финансирования | - | - | - | Обеспечено оперативное предоставление информации о деятельности Администрации города Пскова для населения. | Размещение на персональных страницах органов и структурных подразделений Администрации города Пскова, актуальной информации о своей деятельности | нет |
| 6.2. | Основное мероприятие: Обеспечение информированности граждан с использованием современных средств коммуникаций | Органы и структурные подразделения Администрации города Пскова, Отдел по работе со СМИ Администрации города Пскова, Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | не требует финансирования | - | - | - | Количество публикаций, размещенных на официальном портале Администрации города Пскова – не менее 480 в год. | Количество публикаций, размещенных на официальном портале Администрации города Пскова – 520 за 1 полугодие 2022 года. | нет |
| 6.2.1. | Использование не менее 7 современных средств коммуникаций для удовлетворения информационных потребностей населения МО «Город Псков» | Органы и структурные подразделения Администрации города Пскова, Отдел по работе со СМИ Администрации города Пскова, Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | не требует финансирования | - | - | - | Используется не менее 7 современных средств коммуникаций для удовлетворения информационных потребностей населения МО «Город Псков» | Публикации информационных материалов, а также оповещений об изменении схем движения размещаются на официальном интернет – портале Администрации города Пскова (http://pskovadmin.ru/), в официальных группах Администрации города Пскова в социальных сетях (https://vk.com/pskovadmn, https://ok.ru/group/55023951282286, https://t.me/pskovadmin). Кроме этого, информация о деятельности Администрации города Пскова направляется для публикации во все средства массовой информации города Пскова. | нет |
| 6.2.2. | Создание дискуссионной платформы (форума) на официальном портале для обсуждения инициатив и проектов решений ОМСУ, предоставляющих возможности внесения, обсуждения и голосования по вопросам, относящимся к полномочиям ОМСУ. | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова | 01.01. 2022 | 31.12. 2027 | не требует финансирования | - | - | - | Подготовка технического задания на модернизацию официального портала ОМСУ. | Подготавливается техническое задания на модернизацию официального интернет - портала Администрации города Пскова. | нет |

# Footnotes

В соответствии с утверждённой муниципальной программой.

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году.

Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100.  Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом.