- Подпрограмма

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова

- I. ПАСПОРТ

подпрограммы «Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Псков»

| ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение качества и уровня благоустройства дворовых территорий города Пскова. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение качества и уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Пскова. |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1.Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования улиц, тротуаров от общего количества таких территорий. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования парков, скверов от общего количества таких территорий. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества выполненных проектов. |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2017 - 31.12.2017. Этапы реализации не выделяются. |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | Федеральный бюджет | 36314,4 |  |  |  | 36314,4 |
|  | Областной бюджет | 3157,9 |  |  |  | 3157,9 |
|  | Всего по подпрограмме: | 39472,3 |  |  |  | 39472,3 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов до 58,6%. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования улиц, тротуаров от общего количества таких территорий до 20%. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования парков, скверов от общего количества таких территорий. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс благоустройства МО «Город Псков». |  |  |  |  |  |

- II. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы, описание основных проблем в указанной

сфере и прогноз ее развития

В городе Пскове более 1472-х многоквартирных жилых домов (МКД), основная часть которых построена от 25 до 40 лет назад, а в центральной исторической части города возраст зданий  превышает 700 лет. Общая площадь дворовых территорий МКД составляет 887072 м2.

Перечень территорий общего пользования, то есть территорий которыми может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц включает в себя такие объекты,  как скверы, городские сады, парки, городские леса, лесопарки, водные объекты общего пользования, пляжи и не является исчерпывающим.

В качестве сферы для реализации  одной из задач подпрограммы - благоустройство территории общего пользования в 2017 году выбраны улицы и тротуары. В городе Пскове 535 дорог с общей площадью тротуаров 2262726,68 м2, адресный перечень которых утвержден Постановлением Администрации города Пскова от 18.09.2013 N 2450(ред. от 13.01.2017)"Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков".

Благоустройство дворов жилищного фонда и территорий общего пользования на сегодняшний день по городу Пскову полностью или частично не отвечает нормативным  требованиям, по которым дворовая территория должна быть обеспечена твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров, асфальтобетонное покрытие на 35% придомовых территорий имеет высокий физический износ. Недостаточно производились работы по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых и общественных территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями,  на газонах не устроены цветники. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок.

Наличие на придомовых  территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке. Надлежащее состояние придомовых  и общественных территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

В настоящее время благоустроено 850 дворовых территорий общей площадью 569925м2, 104 территории общего пользования площадью 353369 м2. Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов и общественных территорий, озеленения, освещения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых и общественных территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых, внутриквартальных и прочих общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство территорий в форме комплекса мероприятий, нацеленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически надлежащего уровня городской среды в т. ч. улучшение безопасности дворовых и общественных территорий. Инструментом организации процесса подготовки и контроля за ходом реализации подпрограммы является Постановление Администрации города Пскова от 31.03.2017 №383 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 2017 год», Порядка и сроков  предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в проект Программы, Порядка и сроков  предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в проект Программы, Положения об общественной комиссии по обсуждению проекта Программы, рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории в проект Программы, а также осуществлению контроля за реализацией Программы».

Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия  городской среды, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь зеленых зон, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных  территорий для всех групп населения.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые

индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В соответствии со Стратегией развития города Пскова до 2020 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 01.12.2011 N 1989, миссия города Пскова определена следующим образом. Псков - самобытный древнерусский город, устойчиво развивающийся, открытый для сотрудничества, комфортный для жизни и привлекательный для посещения. В соответствии с миссией главной целью развития Пскова на перспективу до 2020 года должно стать - стабильное повышение качества жизни всех слоев населения на основе устойчивого развития Пскова как экологически чистого, социально безопасного, экономически сильного города с качественной средой и активными жителями.  Важным источником развития является человеческий капитал, городская власть в свою очередь должна создавать благоприятные условия для проживания. При этом условия проживания должны быть конкурентоспособными по сравнению с другими городами. Это потребует проявления активной позиции и ответственности в области городского управления.    Для успешного развития города необходимо устойчивое партнерство власти, бизнеса и общества. Поэтому механизм социального партнерства должен быть важным элементом будущего развития города.  В результате следования этой стратегии будет реализована главная задача существования городских поселений - стабильное повышение качества жизни горожан    для всех псковичей, включая целевые группы: дети, молодежь, инвалиды, взрослые, пенсионеры, мигранты. В результате город Псков станет для всех категорий псковичей - Любимым городом, в котором горожане имеют высокое качество жизни, им нравится здесь жить и они гордятся своим городом, для горожан и приезжих - Комфортным городом, удобным для проживания, с качественной городской средой.  Развитие Пскова осуществляется на основе консолидированных усилий властей разных уровней. Развитие данного направления предусматривается осуществлять посредством реализации ряда целевых программ и подпрограмм, одной из которых является «Формирование комфортной городской среды».

В связи с этим целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Псков» Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

1.Повышение  качества и уровня благоустройства  дворовых территорий города Пскова.

2.Повышение качества и уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Пскова

Для решения поставленных задач в подпрограмму включаются мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

В приоритетном порядке в подпрограмму включаются те мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования заявки на которые, содержат выполнение работ по обеспечению физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Решение о включении объектов в программу принимает общественная комиссия по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 2017 год», рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории в проект Программы, а также осуществлению контроля за реализацией Программы  , сформированная Администрацией города Пскова.

Целевые индикаторы достижения целей и задач

|  | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов. | % | 57,74 | 58,6 |  |  |  |
| 1.2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий улиц, тротуаров. | % | 19,4 | 20 |  |  |  |
| 1.3. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий парков, скверов. | % | 12,2 | 12,2 |  |  |  |
| 1.4. | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества выполненных проектов. | % |  | 100 |  |  |  |

Для оценки реализации подпрограммы используются следующие целевые индикаторы:

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования улиц, тротуаров от общего количества таких территорий.

3. Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования парков, скверов от общего количества таких территорий.

4. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества выполненных проектов.

Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В результате реализации подпрограммы прогнозируется решить следующие вопросы:

1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов до 58,6%.

2. Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий до 20%.

3. Вовлечение граждан и общественных организаций  в процесс благоустройства МО «Город Псков».

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Этапы реализации программы не выделяются. Срок реализации: 2017  год.

- V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы в соответствии с поставленными задачами направлены на решение существующих проблем  современной городской среды.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется реализовать следующие мероприятия.

Задача 1.Повышение  качества и уровня благоустройства  дворовых территорий города Пскова.

Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов:

Мероприятие 1.1. Ремонт, восстановление  дорожных покрытий дворовой территории;

Мероприятие 1.2.Оборудование, установка малых архитектурных форм на дворовой территории;

Мероприятие 1.3. Озеленение дворовых территорий;

Мероприятие 1.4. Обеспечение безопасности дворовых и прилегающих к ним территорий.

Основное мероприятие 2. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию  и контроль за исполнением мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

Мероприятие 2.1. Организация общественного контроля за исполнением мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Мероприятие 2.2.Организация участия заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Задача 2. Повышение качества и уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Пскова.

Основное мероприятие 1. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования улицы, тротуары:

Мероприятие 1.1. Ремонт, восстановление  дорожных покрытий муниципальных территорий общего пользования улицы, тротуары;

Мероприятие 1.2.Оборудование, установка малых архитектурных форм на муниципальных территориях общего пользования улицы, тротуары;

Мероприятие 1.3. Озеленение муниципальных территорий общего пользования улицы, тротуары;

Мероприятие 1.4. Обеспечение безопасности муниципальных территорий общего пользования улицы, тротуары.

Основное мероприятие 2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования парки, скверы:

Мероприятие 1.1. Ремонт, восстановление  дорожных покрытий муниципальных территорий общего пользования парки, скверы;

Мероприятие 1.2.Оборудование, установка малых архитектурных форм на муниципальных территориях общего пользования парки, скверы;

Мероприятие 1.3. Озеленение муниципальных территорий общего пользования парки, скверы;

Мероприятие 1.4. Обеспечение безопасности муниципальных территорий общего пользования парки, скверы.

Основное мероприятие 3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию  и контроль за исполнением мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования:

Мероприятие 3.1. Организация общественного контроля за исполнением мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Мероприятие 3.2. Организация участия заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

- VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

- VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять в соответствии с действующим законодательством за счет средств бюджета Российской Федерации средств бюджета Псковской области в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Объем финансирования подпрограммы 39472,3 тыс. руб.

| Источники финансирования | Объем финансирования по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| Федеральный бюджет | 36314,4 |  |  |  | 36314,4 |
| Областной бюджет | 3157,9 |  |  |  | 3157,9 |
| Всего по подпрограмме: | 39472,3 |  |  |  | 39472,3 |

- VIII. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности реализации муниципальных программ города Пскова, изложенными в приложении 4 к постановлению Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова" по упрощенной методике (без учета эффективности бюджетных затрат).

IX. Перечень документов, разработанных для реализации подпрограммы.

-адресный перечень объектов благоустройства подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» (приложение 2 к подпрограмме),

-	минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 3 к подпрограмме),

-	нормативная стоимость отдельных видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (приложение 4 к подпрограмме),

-	перечень работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования (приложение 5 к подпрограмме),

-	нормативная стоимость отдельных видов работ, включенных в перечень работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования (приложения 6 к подпрограмме),

-	порядок и форма трудового участия  заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории                      многоквартирного дома (приложение 7 к подпрограмме),

-	порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, включаемого в муниципальную программу (приложение 8 к подпрограмме).

- Приложение 1

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Псков»

Перечень основных мероприятий подпрограммы

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Псков»

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение качества и уровня благоустройства дворовых территорий города Пскова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего: | 26314,9 | 26314,9 |  |  |  |  | Приведение в нормативное состояние 13 дворовых территорий, адресный перечень которых сформирован на основании общественного обсуждения (Приложение №2) |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2105,3 | 2105,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 24209,6 | 24209,6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию и контроль за исполнением мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2017 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Обеспечение информирования граждан, организаций о возможности и формах участия в процессе выбора объектов благоустройства, обсуждении и реализации проектов благоустройства. |
| Задача 2. Повышение качества и уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования улиц, тротуаров | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего: | 13157,4 | 13157,4 |  |  |  |  | Благоустройство 4 общественных территорий, улицы, тротуара адресный перечень сформирован на основании общественного обсуждения.(Приложение №2) |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1052,6 | 1052,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 12104,8 | 12104,8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования парков, скверов | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего: |  |  |  |  |  |  | Благоустройство общественной территории, парка, сквера адресный перечень сформирован на основании общественного обсуждения. |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию и контроль за исполнением мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2017 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Обеспечение информирования граждан, организаций о возможности и формах участия в процессе выбора объектов благоустройства, обсуждении и реализации проектов благоустройства. |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 39472,3 | 39472,3 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 3157,9 | 3157,9 |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 36314,4 | 36314,4 |  |  |  |  |  |

- ».

- Приложение 2

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Псков»

Адресный перечень объектов благоустройства подпрограммы

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Псков»

| - №п/п | - Адрес |  | - примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Дворовая территория |  |  |  |
| - 1. | - г.Псков, ул.Народная, д.39 |  |  |
| - 2. | г.Псков, пер.Машиниста, д. 9 |  |  |
| - 3. | г.Псков, ул.Коммунальная, д.42 |  |  |
| - 4. | г.Псков, ул.Генерала Маргелова, д.11 |  |  |
| - 5. | г.Псков, ул.Яна Райниса, д.82 |  |  |
| - 6. | г.Псков, ул.Леона Поземского, д.89 |  |  |
| - 7. | г.Псков, ул. Леона Поземского, д.83 |  |  |
| - 8. | г.Псков, ул. Леона Поземского, д.87 |  |  |
| - 9. | г.Псков, ул. Леона Поземского, д.85 |  |  |
| - 10 | г.Псков, ул.Киселева, д.18 |  |  |
| - 11. | г.Псков, ул.Розы Люксембург, д.23 |  |  |
| - 12. | г.Псков, ул.Энтузиастов, д. 9 |  |  |
| - 13. | г.Псков, ул.Конная, д.5 |  |  |
| - Общественная территория |  |  |  |
| - 1. | - г.Псков, Октябрьский проспект, д.23б | - Представительство МИД России в г. Пскове |  |
| - 2. | - г.Псков, ул.Советская, д.111 | - ГБУСО ПО«Центр социального обслуживания города Пскова» |  |
| - 3. | - г.Псков, Ленинградское шоссе, д.49 | - МБОУ СОШ №16 |  |
| - 4. | - г.Псков, ул.Алтаева, д.2 | - МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей) |  |

Приложение № 3

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Псков»

Минимальный и дополнительный перечни работ

по благоустройству дворовой территории

многоквартирного дома

| I. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида работ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, восстановление дворовых проездов |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Светильник уличный |  |  |  |
| 3 | Установка скамеек |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скамейка на цельно отлитом железобетонном основании |  |  |  |
| 4 | Установка урн |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Железобетонная урна с металлической вставкой |  |  |  |
| II. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование вида работ |  |  |  |  |
| 1 |  | Оборудование детских площадок |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Игровой городок с широкой двойной горкой и качелями |  |  |
|  |  |  |  | Карусель |  |  |
|  |  |  |  | Качалка-балансир с художественной росписью |  |  |
|  |  |  |  | Двойные качели маятниковые на металлических стойках с зашитыми боковинами c художественной росписью |  |  |
|  |  |  |  | Качалка на пружинах |  |  |
|  |  |  |  | Песочный дворик |  |  |
|  |  |  |  | Панно – головоломка «Пазл» Панно – головоломка «Пирамида» Панно-головоломка «Кольца» |  |  |
| 2 |  | Оборудование спортивных площадок |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплекс спортивный для воркаута |  |
| 3 |  | Оборудование автомобильных парковок |  |  |  |  |
| 4 |  | Озеленение дворовых территорий (при выполнении в рамках программных мероприятий-восстановление/создание газонов; при выполнении в рамках трудового участия-восстановление/создание газонов, высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб) |  |  |  |  |
| 5 |  | Обеспечение безопасности движения (установка ограждений металлических, искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона с обозначением границ соответствующими дорожными знаками особых предписаний 5.20 «Искусственная неровность») |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ограждения металлические |
| 6 |  | Установка декоративных малых архитектурных форм |  |  |  |  |
| 7 |  | Установка беседок |  |  |  |  |

Приложение № 4

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Псков»

Нормативная стоимость отдельных видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни работ

по благоустройству дворовой территории

многоквартирного дома

|  | № п/п | Наименование вида работ |  | Ед. измерения |  |  | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Нормативная стоимость отдельных видов работ, включенных в минимальный перечень работ. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Ремонт, восстановление дворовых проездов |  | 1м2 |  |  | 4 427,36 |
|  | 1.2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |  | 1шт. |  |  | 15 791,0 |
|  | 1.3 | Установка урн |  | 1 шт. |  |  | 2 756,67 |
|  | 1.4 | Установка скамеек |  | 1 шт. |  |  | 5 833,33 |
|  | 2. Нормативная стоимость отдельных видов работ, включенных в дополнительный перечень работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Оборудование парковок |  | 1м2 |  |  | 3 496,34 |
|  | 2.2 | Ремонт, восстановление пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.) |  | 1м2 |  |  | 2 633,76 |
|  | 2.3 | Озеленение дворовых территорий (при выполнении в рамках программных мероприятий-восстановление/создание газонов) |  | 1м2 |  |  | 639,56 |
|  | 2.4 | Обеспечение безопасности движения (установка искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона с обозначением границ соответствующими дорожными знаками особых предписаний 5.20 «Искусственная неровность») |  | 1шт. |  |  | 137 113,64 |
| 2.5 |  | Единичные расценки на оборудование детских спортивно-игровых площадок |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование работ | Ед. измерения |  | Кол-во | Стоимость с НДС, руб. |  |
| 2.5.1 |  | Разработка грунта вручную, группа грунтов - 2 | 100 м3 грунта |  | 100 м3 | 1201,2 |  |
| 2.5.2 |  | Копание ям вручную без крепления для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м., группа грунтов - 2 | 100 м3 грунта |  | 100 м3 | 2184 |  |
| 2.5.3 |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов - 2 | 100 м3 |  | 100 м3 | 463,5 |  |
| 2.5.4 |  | Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 100 км 1 класса груза | 1 т |  | 1 т | 11,42 |  |
| 2.5.5 |  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона |  | 100 м3 | 58585,02 |  |
| 2.5.6 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 100 м3 | 2281,99 |  |
| 2.5.7 |  | Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий | 1 м3 |  | 1 м3 | 70,6 |  |
| Стоимость оборудования с НДС, руб. (с учетом монтажа) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Игровой городок с широкой двойной горкой и качелями | 1 шт. |  | 1 шт. | 161 938,33 |  |
| 2.7 |  | Карусель | 1 шт. |  | 1 шт. | 29 163,33 |  |
| 2.8 |  | Качалка-балансир c художественной росписью | 1 шт. |  | 1 шт. | 15 886,67 |  |
| 2.9 |  | Двойные качели маятниковые на металлических стойках с зашитыми боковинами c художественной росписью | 1 шт. |  | 1 шт. | 27 350,00 |  |
| 2.10 |  | Качалка на пружинах | 1 шт. |  | 1 шт. | 23 230,00 |  |
| 2.11 |  | Песочный дворик | 1 шт. |  | 1 шт. | 18 753,33 |  |
| 2.12 |  | Панно-головоломка | 1 шт. |  | 1 шт. | 18 283,33 |  |
| 2.13 |  | Комплекс спортивный для воркаута | 1 шт. |  | 1 шт. | 108 840,00 |  |
| 2.14 |  | Скамейка на цельно отлитом железобетонном основании | 1 шт. |  | 1 шт. | 5 833,33 |  |
| 2.15 |  | Железобетонная урна с металлической вставкой | 1 шт. |  | 1 шт. | 2 756,67 |  |
| 2.16 |  | Ограждение металлическое | 1 м |  | 1 м | 1 265,00 |  |

Приложение №5

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Псков»

Перечень работ

по благоустройству муниципальных территорий общего пользования

| № п/п | Наименование вида работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка скамеек (на выбор) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Скамейка без спинки |
|  |  |  |  | Скамейка со спинкой |  |
| 2 | Установка мусорных урн |  |  |  |  |
|  |  |  | Железобетонная урна с металлической вставкой |  |  |
| 3 | Обеспечение уличного освещения (установка уличных фонарей) |  |  |  |  |
|  |  | Светильник уличный |  |  |  |
| 4 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек (асфальтирование, укладка тротуарной плитки). |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение безопасности движения (установка, ремонт и восстановление ограждений) |  |  |  |  |
| 6 | Установка автобусных остановок |  |  |  |  |
| 7 | Озеленение территории общего пользования (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб ,восстановление/создание газонов) |  |  |  |  |
| 8 | Установка указателей с указанием названий улиц |  |  |  |  |
| 9 | Установка щитов для размещения рекламы и объявлений. |  |  |  |  |
| 10 | Установка декоративных малых архитектурных форм. |  |  |  |  |
| 11 | Иные виды работ по благоустройству общественных территорий. |  |  |  |  |

Приложение № 6

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Псков»

Нормативная стоимость

отдельных видов работ, включенных в перечень работ

по благоустройству муниципальных территорий общего пользования.

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. измерения | Стоимость с НДС с учетом монтажа, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка скамьи без спинки | 1 шт. | 5 833,33 |
| 2 | Установка скамьи со спинкой | 1 шт. | 18 168,40 |
| 3 | Установка мусорных урн | 1 шт. | 2 756,67 |
| 4 | Обеспечение уличного освещения (на выбор): |  |  |
| 4.1 | - установка уличных фонарей на железобетонной опоре; | 1шт. | 97736,64 |
| 4.2 | - установка уличных фонарей на фланцевой опоре. | 1шт. | 167509,19 |
| 5 | Обеспечение безопасности движения (установка, ремонт и восстановление ограждений) | 1шт. (2 п.м.) | 3 500,00 |
| 6 | Оборудование автобусных остановок | 1шт. | 300 000,0 |
| 7 | Установка указателей с указанием названий улиц | 1шт. | 7000 |
| 8 | Ремонт, восстановление пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.) с типом покрытия: |  | Стоимость с НДС, руб. |
| 8.1. | - асфальтобетон; | 1м2 | 2 633,76 |
| 8.2. | - тротуарная плитка. | 1 м2 | 1603,00 |
| 9 | Ремонт, восстановление улиц, включая проезды | 1 м2 | 4 427,36 |
| 10 | Озеленение общественных территорий (восстановление/создание газонов) | 1м2 | 639,56 |

Приложение № 7

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Псков»

Порядок и форма трудового участия  заинтересованных лиц

в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории                      многоквартирного дома

1.	В настоящем порядке к заинтересованным лицам относятся собственники помещений в многоквартирном доме, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству.

2.	Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в форме трудового участия.

3.	Организация трудового участия в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением, принятым  общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

4.	Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, подтверждающего решение о трудовом участии, а также форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома предоставляется вместе с заявкой на участие в отборе дворовой территории многоквартирного дома для включения в Муниципальную программу.

Порядок подачи заявки утвержден Постановлением Администрации города Пскова № 383 от 31.03.2017 "Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" на 2017 год", Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в проект Программы, Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в проект Программы, Положения об общественной комиссии по обсуждению проекта Программы, рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории в проект Программы, а также осуществлению контроля за реализацией Программы".

Приложение № 8 к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Псков»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации подпрограммы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова», устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения итоговых дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включаемых в подпрограмму

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»

2. В настоящем порядке под дворовой территорией многоквартирного дома понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками, тротуарами и пешеходными дорожками, проездами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирному дому.

3. В настоящем порядке к заинтересованным лицам относятся собственники помещений в многоквартирном доме, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству.

4. Разработка, формирование итогового дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома обеспечивается Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, прошедших  отбор и включенных в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих обязательному благоустройству в 2017 году.

Итоговый дизайн-проект подлежит обсуждению и согласованию с уполномоченным представителем заинтересованных лиц.

Утверждение итогового дизайн-проекта осуществляется общественной комиссией.

5. Уполномоченный представитель заинтересованных лиц обязан произвести рассмотрение итогового дизайн-проекта, по возможности с участием заинтересованных лиц, в течение 5 рабочих дней с момента его получения (предоставляется под роспись) и представить в Управление  городского хозяйства Администрации города Пскова согласование итогового дизайн-проекта или мотивированный отказ с замечания.

В случае необоснованности замечаний или невозможности их урегулирования в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» Муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова», Управление городского хозяйства Администрации города Пскова передает итоговый дизайн-проект с замечаниями уполномоченного представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения при необходимости с участием уполномоченного представителя заинтересованных лиц и принятия решения по итоговому дизайн-проекту.

6. Итоговый дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Пскова в сети Интернет http://pskovadmin.ru.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова А.Г. Захарова.

Глава Администрации города Пскова                                     И.В. Калашников

Изменения в Проект Постановления вносит:

Начальник Управления городского хозяйства

Администрации города Пскова                                                               А.Г.Захаров

Заместитель начальника Управления –

начальник планово-экономического отдела

Управления городского хозяйства Администрации

города Пскова      								    Ю.Ю. Ведер

Согласовано:

Начальник финансового управления

Администрации города Пскова                                                         Т.Г.Винт

Председатель Комитета СЭР

Администрации города Пскова                                                    М.А. Степаненков

Управляющий делами

Администрации города Пскова                                                          Г.В.Петрова

Председатель Комитета правового

обеспечения Администрации

города Пскова                                                                                      В.А.Наводкин