**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 14 ноября 2011 г. N 2734**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ**

**ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД**

**ПСКОВ" НА 2012 - 2015 ГОДЫ"**

(в ред. постановлений Администрации города Пскова

от 25.06.2012 N 1711, от 17.10.2013 N 2794,

от 25.02.2014 N 317)

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Администрации города Пскова от 15.01.2008 N 42 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Псков", руководствуясь пунктом 14 статьи 32 Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова постановляет:

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 17.10.2013 N 2794)

1. Утвердить муниципальную [программу](#Par36) "Развитие информационного общества муниципального образования "Город Псков" на 2012 - 2015 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 17.10.2013 N 2794)

2. Объемы финансирования муниципальной [программы](#Par36) "Развитие информационного общества муниципального образования "Город Псков" на 2012 - 2015 годы" определять ежегодно при формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый год и плановый период.

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 17.10.2013 N 2794)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации города Пскова Петрову Г.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковские новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети Интернет.

Глава Администрации города Пскова

П.М.СЛЕПЧЕНКО

Приложение

к постановлению

Администрации города Пскова

от 14 ноября 2011 г. N 2734

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ" НА 2012 - 2015 ГОДЫ"**

(в ред. постановлений Администрации города Пскова

от 25.06.2012 N 1711, от 17.10.2013 N 2794,

от 25.02.2014 N 317)

I. ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа "Развитие информационного общества муниципального образования "Город Псков" на 2012 - 2015 годы" (далее - Программа) |
| (в ред. постановления Администрации города Пскова от 17.10.2013 N 2794) |
| Основание для разработки программы | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 N 1815-р "О государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"Распоряжение Администрации города Пскова от 18.10.2011 N 810-р "Об утверждении концепции и разработке долгосрочной целевой программы "Развитие информационного общества муниципального образования "Город Псков" на 2012 - 2015 годы" |
| Заказчик программы | Администрация города Пскова |
| Разработчик программы | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова |
| Исполнитель-координатор программы | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова |
| Исполнители программы | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова;- Организационный отдел Администрации города Пскова;- Комитет правового обеспечения Администрации города Пскова;- Информационно-аналитический комитет Администрации города Пскова;- Комитет социально-экономического развития и потребительского рынка Администрации города Пскова;- Комитет по размещению муниципального заказа Администрации города Пскова;- Комитет по вопросам ГО и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова;- Отдел комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Пскова;- Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Пскова; |
|  | - Специальный отдел Администрации города Пскова;- Административно-хозяйственный отдел Администрации города Пскова;- Комитет по управлению муниципальным имуществом города;- Финансовое управление Администрации города Пскова;- Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова;- Управление городского хозяйства Администрации города Пскова;- Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова;- Управление образования Администрации города Пскова;- Управление культуры Администрации города Пскова;- Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова;- Муниципальные учреждения и предприятия города Пскова;- Отдел кадровой работы Администрации города Пскова;- Отдел по реализации программ приграничного сотрудничества;- Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова. |
| (в ред. постановлений Администрации города Пскова от 25.06.2012 N 1711, от 25.02.2014 N 317) |
| Цели и задачи программы | Цели:- обеспечение органов местного самоуправления необходимой и достаточной информацией для принятия своевременных и обоснованных решений и удовлетворение информационных потребностей населения;- создание в муниципальном образовании "Город Псков" условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации;- участие в формировании единого информационного пространства на территории Российской Федерации.Задачи:- совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры; |
|  | - переход к процессным и проектным методам управления и оказания муниципальных услуг;- организация автоматизированного межведомственного информационного взаимодействия; - предоставление возможности прогнозирования последствий принимаемых решений, а также информирования о фактическом состоянии территории и ее использовании в процессе инвестиционно-строительной деятельности;- повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам работы с муниципальной информационной системой. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Изменение значений целевых индикаторов и показателей к концу 2015 года:1. Число органов и структурных подразделений Администрации города Пскова, использующих единую телекоммуникационную инфраструктуру.2. Количество муниципальных служащих, имеющих доступ к ресурсам муниципальной информационной системы.3. Число обращений граждан, полученных в электронном виде. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2012 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на 2012 - 2015 годы составляет 46890 тыс. руб. (в ценах 2011 года), в том числе из бюджета города Пскова - 46890 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Увеличение процента внедрения современных информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Псков" (далее - ОМС).2. Увеличение скорости реакции на обращения граждан.3. Снижение затрат на обслуживание информационных ресурсов ОМС.4. Увеличение оперативности получения информации, необходимой для принятия решения.5. Увеличение объема информации, предоставляемой населению в электронном виде. |

II. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

Достижение целей, намеченных государственной программой Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 N 1815-р, невозможно без широкого применения информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), которые, в свою очередь, обеспечат качественно новый уровень оперативности и удобства получения юридическими и физическими лицами муниципальных услуг и информации о деятельности ОМС.

Настоящая программа разработана в целях содействия переходу ОМС на новые формы функционирования и взаимодействия с гражданами и организациями, определяет основные приоритеты, принципы и направления реализации единой политики в сфере внедрения новых методов муниципального управления, информатизации населения города и применения информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности деятельности ОМС.

Под развитием информационного общества муниципального образования "Город Псков" (далее - РИОМО) понимается новая форма системы муниципального управления, основанная на автоматизации всей совокупности управленческих процессов ОМС и служащая цели существенного повышения эффективности муниципального управления и снижения издержек социальных коммуникаций для каждого члена городского сообщества. Создание РИОМО предполагает построение муниципальной информационной системы (далее - МИС) общественного управления, реализующей полный спектр задач, связанных с управлением документами, процессами их обработки и обнародования.

III. Основные цели и задачи Программы, перечень

целевых показателей и индикаторов

1. Цель Программы - обеспечение органов местного самоуправления необходимой и достаточной информацией для принятия своевременных и обоснованных решений и удовлетворение информационных потребностей населения, создание в муниципальном образовании "Город Псков" условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации, участие в формировании единого информационного пространства на территории Российской Федерации.

2. Исходя из анализа использования ИКТ гражданами, организациями и ОМС города, предложенные мероприятия Программы нацелены на выполнение следующих задач:

1) Совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры.

Выполнение этой задачи решается путем строительства волоконно-оптических линий связи, на основе которых создается высокоскоростная телекоммуникационная сеть, объединяющая все ОМС города Пскова.

2) Переход к процессным и проектным методам управления и оказания муниципальных услуг. Некоторые методы управления, используемые в ОМС, не пересматривались в течение длительного времени и в условиях современной жизни оказываются не пригодными для использования. Автоматизация работы ОМС путем создания МИС позволит сократить нагрузку на муниципальных служащих города и оптимизировать их труд.

3) Организация автоматизированного межведомственного информационного взаимодействия.

Выполнение этой задачи решается путем внедрения системы электронного документооборота по всех ОМС, а также муниципальных учреждениях и предприятиях города.

4) Предоставление возможности прогнозирования последствий принимаемых решений, а также информирования о фактическом состоянии территории и ее использовании в процессе инвестиционно-строительной деятельности.

Данная задача решается путем создания единой географической информационной системы города Пскова.

5) Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам работы с муниципальной информационной системой. Сегодняшний уровень компетенции муниципальных служащих в вопросах информационных технологий очень низкий, подготовка и проведение дополнительных курсов помогут решить данную задачу.

3. Сроки реализации Программы - 2012 - 2015 годы.

4. Целевые показатели представлены в следующей таблице:

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели | Планируемые значения по годам |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Число органов и структурных подразделений Администрации города Пскова, использующих единую телекоммуникационную инфраструктуру | 20 | 21 | 22 | 22 |
| Количество муниципальных служащих, имеющих доступ к ресурсам муниципальной информационной системы | 15% | 15% | 50% | 100% |
| Число обращений граждан, полученных в электронном виде | 3% | 5% | 10% | 15% |

(п. 4 в ред. постановления Администрации города Пскова от 25.02.2014 N 317)

5. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 15.01.2008 N 42 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Псков".

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 17.10.2013 N 2794)

IV. Перечень программных мероприятий

[Перечень](#Par198) программных мероприятий с указанием сроков их реализации, исполнителей и объемов финансирования по годам представлен в приложении к настоящей Программе.

V. Обоснование ресурсного обеспечения

1. Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета города Пскова.

2. Общий объем финансирования Программы на 2012 - 2015 годы составляет 46890 тыс. руб. (в ценах 2011 года).

(п. 2 в ред. постановления Администрации города Пскова от 25.06.2012 N 1711)

3. Объемы финансирования указаны, исходя из расходов на реализацию мероприятий и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования "Город Псков" на очередной финансовый год и плановый период.

4. [Перечень](#Par198) мероприятий и стоимость их реализации представлены в приложении к настоящей Программе.

VI. Механизм реализации Программы

1. Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий Программы, ведущие к достижению намеченных целей в соответствии с действующим законодательством.

2. Комитет информационных технологий Администрации города Пскова осуществляет общую координацию деятельности и контроль за ходом реализации Программы, а также осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по подготовке и эффективной реализации ее мероприятий, обеспечивающих достижение установленных целевых индикаторов и показателей Программы, а также анализ использования финансовых средств.

3. Комитет информационных технологий Администрации города Пскова несет ответственность за реализацию целевой Программы в целом, в том числе за подготовку проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и о досрочном прекращении реализации Программы, их согласование, а также за подготовку доклада о ходе реализации Программы.

4. Программные мероприятия реализуются в установленном порядке исполнителями Программы.

VII. Оценка социально-экономической эффективности Программы

В результате реализации Программы ожидаются увеличение процента внедрения современных информационных технологий в деятельности ОМС, увеличение скорости реакции на обращения граждан, снижение затрат на обслуживание информационных ресурсов ОМС, увеличение оперативности получения информации, необходимой для принятия решения, увеличение объема информации, предоставляемой населению в электронном виде.

Глава Администрации города Пскова

П.М.СЛЕПЧЕНКО

Приложение

к муниципальной программе

"Развитие информационного общества

муниципального образования "город Псков"

на 2012 - 2015 годы

Перечень

мероприятий муниципальной программы "Развитие

информационного общества муниципального образования

"Город Псков" на 2012 - 2015 годы"

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 25.02.2014 N 317)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам реализации (тыс. руб.) |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры |
| 1.1 | Строительство волоконно-оптических линий связи | Комитет информационных технологий | 2015 | Бюджет города Пскова | - | - | - | 3500 | 3500 |
| 1.2 | Модернизация локально-вычислительных сетей органов и структурных подразделений Администрации города Пскова | Комитет информационных технологий, Органы Администрации города Пскова | 2015 | Бюджет города Пскова | - | - | - | 2500 | 2500 |
| 1.3 | Модернизация телефонной сети Администрации города Пскова, создание центра обслуживания вызовов | Комитет информационных технологий, Комитет по вопросам ГО и предупреждению чрезвычайных ситуаций | 2014 - 2015 | Бюджет города Пскова | - | - | 1500 | 9000 | 10500 |
| 1.4 | Создание центра обработки и хранения данных Администрации города Пскова | Комитет информационных технологий | 2015 | Бюджет города Пскова | - |  |  | 7950 | 7950 |
| 2. Переход к процессным и проектным методам управления и оказания муниципальных услуг |
| 2.1 | Анализ действующих регламентов работы Администрации города Пскова | Органы и структурные подразделения Администрации города Пскова | 2012 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Совершенствование регламентов работы Администрации города Пскова | Органы и структурные подразделения Администрации города Пскова | 2013 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Организация автоматизированного межведомственного информационного взаимодействия |
| 3.1 | Создание информационной системы управления земельно-имущественными отношениями | Комитет информационных технологий, Комитет по управлению муниципальным имуществом | 2015 | Бюджет города Пскова | - | - | - | 2500 | 2500 |
| 3.2 | Создание информационной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством | Комитет информационных технологий, Управление городского хозяйства | 2015 | Бюджет города Пскова | - | - | - | 2000 | 2000 |
| 3.3 | Создание информационной системы управления образовательными учреждениями | Комитет информационных технологий, Управление образования | 2015 | Бюджет города Пскова | - | - | - | 2500 | 2500 |
| 3.4 | Интеграция созданных информационных систем, создание муниципальной информационной системы | Комитет информационных технологий | 2015 | Бюджет города Пскова | - |  | - | 6000 | 6000 |
| 4. Предоставление возможности прогнозирования последствий принимаемых решений, а также информирования о фактическом состоянии территории, и ее использовании в процессе инвестиционно-строительной деятельности |
| 4.1 | Создание географической информационной системы города Пскова | Комитет информационных технологий, Управление по градостроительной деятельности | 2015 | Бюджет города Пскова | - | - | - | 4500 | 4500 |
| 4.2 | Организация доступа к ресурсам географической информационной системы Органов и структурных подразделений Администрации города Пскова, а также муниципальных учреждений и предприятий города Пскова | Комитет информационных технологий, Органы и структурные подразделения Администрации города Пскова, муниципальные учреждения и предприятия | 2015 | Бюджет города Пскова | - | - | - | 1440 | 1440 |
| 4.3 | Интеграция географической информационной системы с муниципальной информационной системой | Комитет информационных технологий | 2015 | Бюджет города Пскова | - | - | - | 2600 | 2600 |
| 5. Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам работы с муниципальной информационной системой |
| 5.1 | Проведение обучающих курсов для муниципальных служащих города Пскова | Комитет информационных технологий | 2012 - 2015 | Бюджет города Пскова | - | - | - | 900 | 900 |
| 5.2 | Проведение аттестационных мероприятий муниципальных служащих города Пскова | Комитет информационных технологий | 2012 - 2015 | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | 1500 | 45390 | 46890 |

Глава Администрации города Пскова

П.М.СЛЕПЧЕНКО