Муниципальная программа

«Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами»

по состоянию на 01.07.2022 года

Утверждена: Постановление Администрации города Пскова от 25.11.2021 г. № 1742.

Сроки реализации программы: 2022 – 2027 гг.

Ответственный исполнитель программы: Экспертно-аналитический отдел Администрации города Пскова

Цель программы:

Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с учетом потребности повышения энергоэффективности в коммунальной сфере.

Задачи программы:

1. Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в соответствии с требованиями экологических стандартов.

2. Развитие инженерной инфраструктуры.

3. Оптимизация эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной сфере.

- Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»

по состоянию на 1 июля 2022 года

| № п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед. измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» |
| 1 | Доля письменных обращений граждан, поступивших в Администрацию города Пскова, по вопросам оказания коммунальных услуг, по которым приняты меры реагирования от общего числа таких обращений | % | 100 | 100 | 94,3 | 94,3% | За 6 месяцев 2022 года в Администрацию города Пскова поступило 53 обращения от граждан по вопросам коммунального хозяйства (3 из них находятся в работе, срок ответа июль – сентябрь 2022 г.) |
| 2 | Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры | Метр | 0 | 3588 | 788 | 22% | Между УСиКР Администрации г. Пскова и ООО « Содружество-Строй» заключен МК от 21.04.2022 № 22 на выполнение работ по объекту: «Строительство магистральных сетей ливневой канализации для микрорайона «Сиреневый» района Запсковье в г.Пскове». Дата окончания исполнения контракта – 01.12.2023. |
| 3 | Количество построенных, модернизированных и оборудованных объектов коммунальной инфраструктуры | Ед. | 3 | 7 | 7 | 100% |  |
| 4 | Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой, получаемой из подземного водозабора | % | 30 | 85 | 85 | 100% |  |
| 5 | Умягчение питьевой воды, после станции обезжелезивания | Мг-экв/л | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 100% |  |
| 6 | Количество зданий, строений и сооружений, оснащенных энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100% |  |
| Задача 1. Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в соответствии с требованиями экологических стандартов |
| 1.1 | Отсутствие нарушений требований законодательства на общее время устранения аварий и технологических нарушений на сетях газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения | Да -1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |
| 1.2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 6,65 | 6,6 | 6,6 | 100% |  |
| 1.3 | Количество построенных объектов, предназначенных для умягчения воды | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |  |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение надлежащего состояния систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Псков" |
|  | 1. Наличие актов выполненных работ (и иных документов) по обеспечению надлежащего состояния и своевременного ремонта систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Псков» | Да - 1/ нет - 0 |  | 1 | 1 | 100% |  |
|  | 2. Доля объектов коммунальной инфраструктуры из реестра обращений граждан и судебных решений, по которым выполнены работы, по отношению к общему количеству объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в реестр обращений граждан и судебных решений | % | - | 10 | 0 | 0 | Достижение планового значения показателя зависит от объема финансирования, выделенного в бюджете города на реализацию указанных мероприятий муниципальной программы. |
| Основное мероприятие 2 (Региональный проект "Чистая вода") Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения. |
|  | Наличие акта выполненных работ по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, Да - 1 / нет - 0 | Да - 1 / нет - 0 | - | 1 | 0 | 0 | Достижение планового значения показателя зависит от объема финансирования, выделенного в бюджете города на реализацию указанных мероприятий муниципальной программы. |
| Основное мероприятие 3 Модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Пскова |
|  | Наличие акта выполненных работ на строительство объекта, предназначенного для умягчения воды, | Да - 1 / нет - 0 | - | 0 | 0 | - | Строительство станции умягчения запланировано в 2023 году. |
|  | Количество утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения, | ед. | - | 7 | 7 | 100% |  |
| Основное мероприятие 4 Реализация проекта "Pure water for Programme regions" ("Чистая вода для регионов программы") в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Латвия 2014 - 2020". |
|  | Количество утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения | ед. | - | 0 | 0 | - |  |
| Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры |
|  | Протяженность построенных водопроводных сетей | Метр | 0 | 2588 | 788 | 30,4% |  |
| 2.2 | Протяженность построенных канализационных сетей | Метр | 0 | 1000 | 0 | 0% | Между УСиКР Администрации г. Пскова и ООО « Содружество-Строй» заключен МК от 21.04.2022 № 22 на выполнение работ по объекту: «Строительство магистральных сетей ливневой канализации для микрорайона «Сиреневый» района Запсковье в г.Пскове». Дата окончания исполнения контракта – 01.12.2023. |
| Основное мероприятие 5 Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на территории МО "Город Псков" |
|  | Количество утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству инженерных сетей, ед. |  |  | 4 | 0 | 0% | 1) заключен МК от 21.04.2022 № 22 на выполнение работ по объекту: «Строительство магистральных сетей ливневой канализации для микрорайона «Сиреневый» района Запсковье в г.Пскове». Дата окончания исполнения контракта – 01.12.2023. 2) заключен МК от 15.04.2022 № 20 на выполнение работ по объекту: «Строительство внутриквартальных инженерных сетей микрорайона «Сиреневый» района Запсковье в г. Пскове». Дата окончания исполнения контракта – 01.12.2022. 3) заключен МК от 07.05.2021 № 27 на выполнение работ по объекту: «Устройство магистральных инженерных сетей водоснабжения для комплексной жилой застройки в деревне Борисовичи Завеличенской волости Псковского района». Дата окончания исполнения контракта –28.07.2022. 4) заключен МК от 18.04.2022 № 28 на выполнение работ по объекту: «Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Линейная в г. Пскове». Дата окончания исполнения контракта – 01.12.2022. |
| Задача 3. Оптимизация эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной сфере |
| 3.1 | Количество установленных энергосберегающих источников освещения |  |  | 50 | 703 | 1406% | При расчете планового значения показателя на 2022 год не учтены некоторые факторы, характеризующие конечный результат (ошибка планирования) |
| Основное мероприятие 6 Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|  | Количество бюджетных учреждений, с которыми заключен энергосберегательный контракт |  |  | Не менее 1 | 1 | 100% |  |

2. Сведения о выполнении мероприятий

Муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»

по состоянию на 1 июля 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)-для основного мероприятия-из гр.10-12 приложения к задаче, для простого мероприятия-придумать | Описание достигнутых результатов реализации мероприятий (исходя из факта по левому столбцу) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Задача 1. Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в соответствии с требованиями экологических стандартов |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение надлежащего состояния систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» | УГХ АГП, УГД АГП, МП г. Пскова «Псковские тепловые сети», МП г. Пскова «Горводоканал», МКУ «Стройтехнадзор» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25 194,9 | 935,5 | 935,5 | 3,7% | 1. Наличие актов выполненных работ (и иных документов) по обеспечению надлежащего состояния и своевременного ремонта систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Псков". 2. Доля объектов коммунальной инфраструктуры из реестра обращений граждан и судебных решений, по которым выполнены работы, по отношению к общему количеству объектов | 1. Результатом выполненных работ являются акты на следующие объекты: - ремонт бесхозных водопроводных сетей от водоразборной колонки до дома № 19 по Шоссейному переулку; - замена водоразборных колонок по Шоссейному переулку; - перекладка участка сети водопровода с устройством врезки в существующие сети по ул. Линейной в г. Пскове. 2. Доля объектов составила 0 % Достижение показателя планируется к концу 2022 года при наличии финансирования в бюджете города Пскова. |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение системы газоснабжения | Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение системы газоснабжения проводится при наличии жалоб со стороны жителей. |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2. Аварийный ремонт бесхозяйных сетей тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  | Своевременное устранение аварий на сетях | Отсутствие жалоб жителей города |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3. Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения по обращениям заявителей, а также газификация |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие нарушений договора о подключении | 1.Наличие актуализированного типового макета договора 2. нарушения отсутствуют. |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.4 Устройство водоотведения от пожарного водоема между домами N 4 и N 8 по пер. Моторному и восстановление системы водоотведения в границах кадастрового квартала КН 60:27:60336 (по судебному решению |  |  |  |  |  |  |  | Наличие водоотведения, указанного в предписании | Разработана документация для проведения аукционных процедур в ЕИС во 2 полугодии 2022 г. |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.5. Выполнение работ по объектам из реестра обращений граждан и судебных решений. |  |  |  |  |  |  |  | Своевременное исполнение судебных решений | Разработана документация для проведения аукционных процедур в ЕИС во 2 полугодии 2022 г. по устройству водоотведения от пожарного водоема между домами N 4 и N 8 по пер. Моторному и восстановление системы водоотведения в границах кадастрового квартала КН 60:27:60336 (по судебному решению |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.6. Осуществление предпроектных работ и разработка ПСД по реконструкции выпусков ливневых стоков: у моста 50-летия Октября и возле производственной территории ООО "ЖБИ-1" на ул. Алмазной (устранение предписания Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора по сбросу сточных вод в водный объект р. Великая) |  |  |  |  |  |  |  | Разработана требуемая документация | Разработана документация для размещения в ЕИС для проведения аукциона во 2 полугодии 2022 г. |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.7. Реконструкция участка ливневой канализации по ул. Инженерной г. Пскове, в т.ч. ПИР |  |  |  |  |  |  |  | Ливневая канализация работает согласно установленным требованиям. | Разработана документация по объекту для проведения аукционных процедур в ЕИС во 2 полугодии 2022 г. |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. (Региональный проект «Чистая вода») Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения. | УС и КР АГП; УГХ АГП, МП г. Пскова «Горводоканал» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 49 617,5 | 350,0 | 350,0 | 0,71% | Наличие акта выполненных работ по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, Да - 1 / нет - 0 | Достижение показателя планируется к концу 2022 года. |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1 Строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин, станции водоподготовки и насосной станции 2-го подъема с резервуарами чистой воды в микрорайоне "Псковкирпич", г. Псков. |  |  |  |  |  |  |  | Построен и введен в эксплуатацию водозабор вмикрорайоне "Псковкирпич", г. Псков. | В рамках МК № 8/07-128 от 23.07.2021 выполнены культуртехнические, демонтажные работы. На 80% выполнены работы по ограждению территории. На 70 % выполнены работы по устройству наружных сетей напорной канализации. Выполнены работы по устройству канализационных колодцев. На 40 % выполнены работы по устройству наружных сетей водопровода. Ведутся работы по бурению скважин. |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры | УГХ АГП, МП г. Пскова «Горводоканал», МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 273 480,9 | 87 978,0 | 60 573,8 | 22,1% | 1.Наличие акта выполненных работ на строительство объекта, предназначенного для умягчения воды, Да-1/ нет -0 2. Количество утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации и оборудованию и строительству систем тепло -, водо -, газоснабжения и водоотведения, ед. | 1. Отсутствует акт выполненных работ на строительство объекта, предназначенного для умягчения воды. Строительство станции запланировано в 2023 году 2. Количество утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации и оборудованию и строительству систем тепло -, водо -, газоснабжения и водоотведения – 7. . |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1 Строительство станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора г. Пскова |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены работы по строительству объекта, предназначенного для умягчения воды | Строительство станции запланировано в 2023 году |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.2 Реконструкция теплотрассы от котельной № 1 Гаражный проезд, 12 с увеличением пропускной способности от ТК20-1 до ТК-20-1-3 |  |  |  |  |  |  |  | Объект строительства соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации. | Исполнен МК № 323 от 16.10.2020 на выполнение работ по: «Реконструкция теплотрассы от котельной № 1 Гаражный проезд, 12 с увеличением пропускной способности от ТК20-1 до ТК-20-1-3 в г. Пскове». Объект введен в эксплуатацию. |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.3 Модернизация КНС по адресу: г. Псков, ул. Я. Райниса, д. 53 |  |  |  |  |  |  |  | Модернизация объекта (капитальный ремонт), соответствующий требованиям технических регламентов и проектной документации. | Исполнен МК № 8//12-271 от 10.01.2022 на выполнение работ: «Модернизация канализационной насосной станции г. Псков, ул. Я. Райниса, д. 53» (в рамках мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов водоотведения на территории муниципального образования "Город Псков" на 2019-2021 годы). Объект введен в эксплуатацию. |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 3.4 Техническое перевооружение котельной № 2 ул. Я. Райниса, д. 53 с заменой 3-го котла Радон-0,2 |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены работы в соответствии с инвестиционной программой МП г. Пскова «ПТС». Объект соответствует требованиям технических регламентов. | Выполнение мероприятий запланировано в 2023 году |  |
| 3.1.5 | Мероприятие 3.5 Техническое перевооружение котельной № 8 ул. Боровая, д. 26а с заменой 2-х котлов КВ-ГМ-2,5-95 |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены работы в соответствии с инвестиционной программой МП г. Пскова «ПТС». Объект соответствует требованиям технических регламентов. | Выполнение мероприятий запланировано в 2023 году |  |
| 3.1.6 | Мероприятие 3.6 Техническое перевооружение котельной № 6 ул. Пригородная, д. 9 с установкой котла мощностью -0,17 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены работы в соответствии с инвестиционной программой МП г. Пскова «ПТС». Объект соответствует требованиям технических регламентов. | Объект введен в эксплуатацию |  |
| 3.1.7 | Мероприятие 3.7 Техническое перевооружение котельной № 19 ул. Л. Поземского, д. 63 с установкой клапана автоматического отключения и термозапорного клапана на вводе газа в котельную |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены работы в соответствии с инвестиционной программой МП г. Пскова «ПТС». Объект соответствует требованиям технических регламентов. | Объект введен в эксплуатацию |  |
| 3.1.5 | Мероприятие 3.5 Инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Строительство станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора г. Пскова» |  |  |  |  |  |  |  | Разработана проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. | Исполнен МК № 8/10-202 по разработке необходимой документации. |  |
| 3.1.6 | Мероприятие 3.6 Реконструкция котельной № 27 по ул. Солнечная , 14 с заменой физически изношенного оборудования с установкой автоматизированных котлов типа КВ-ГМ-7.56 МВт в количестве 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  | Реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. | Исполнен МК № 424 на выполнение работ по: «Реконструкции котельной № 27 по ул. Солнечная , 14 с заменой физически изношенного оборудования с установкой автоматизированных котлов типа КВ-ГМ-7.56 МВт в количестве 2 шт.». Объект введен в эксплуатацию. |  |
| 3.1.7 | Мероприятие 3.7 Реконструкция теплотрассы от котельной № 18 Маргелова, 2-й км до камеры ТК18-1-1, 2 Ду530. |  |  |  |  |  |  |  | Объект строительства соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации. | Исполнен МК от 09.09.2020 № 800 на выполнение работ по: «Реконструкции теплотрассы от котельной № 18 Маргелова, 2- ой км до камеры ТК18-1-1,2 Ду 530», объект введен в эксплуатацию. |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4 Реализация проекта «Pure water for Programme regions» («Чистая вода для регионов программы») в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия –Латвия 2014-2020» | УГХ АГП, МП г. Пскова «Горводоканал | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 51 115,9 | 3 242,8 | 3 242,8 | 6,3% | Количество утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения, ед. | Количество утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения - 0. Достижение показателя планируется к концу 2022 года. |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 4.1 Капитальное строительство второго пускового комплекса I этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м³/сут. («Магистральные водоводы от водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка» («Water pipelines from water treatment facilities to connection to the existing networks of the city 2nd string») |  |  |  |  |  |  |  | Введена в эксплуатацию 2-я нитка водовода в г. Пскове от ул. Леона Поземского,145 до подключения к существующим сетям у перекрестка ул. Л. Поземского с ул.Чудской. | Заключен Контракт № 8/12-269 от 30.12.2021 на выполнение работ по капитальному строительству второго пускового комплекса I этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м³/сут. («Магистральные водоводы от водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка» («Water pipelines from water treatment facilities to connection to the existing networks of the city 2nd string»). Приобретена труба на весь участок работ протяженностью 1,6 км., проложено 60 м. до ОСВ, ведутся земляные работы. Срок окончания работ – декабрь 2022 г. |  |
| II | Задача 2. Развитие инженерной инфраструктуры |
| 5.1 | Основное мероприятие 5 Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на территории МО «Город Псков» | УС и КР АГП, УГД АГП, МКУ «Стройтехнадзор», МП г. Пскова «Горводо-канал» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 211 885,7 | 65 633,7 | 65 633,7 | 31% | Количество утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству инженерных сетей – 4 ед. | Количество утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству инженерных сетей – 0. Достижение показателя планируется к концу 2022 года. |  |
| 5.1.1. | Мероприятие 5.1 Реконструкция ливневой канализации в микрорайоне «Сиреневый бульвар» |  |  |  |  |  |  |  | Объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации | Заключен МК от 21.04.2022 № 22 «Строительство магистральных сетей ливневой канализации для микрорайона «Сиреневый» района Запсковья в г.Пскове». Дата окончания работ -20.11.2023. | Соответствующие изменения в части наименования объекта капитального строительства внесены в проект муниципальной программы 28.07.2022 |
| 5.1.2. | Мероприятие 5.2 Устройство внутриквартальных сетей инженерно-технического обеспечения микрорайона «Сиреневый бульвар» |  |  |  |  |  |  |  | Объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации | Заключен МК на «Строительство внутриквартальных инженерных сетей микрорайона «Сиреневый» района Запсковье в г. Пскове». Дата окончания работ -18.11.2022 | Соответствующие изменения в части наименования объекта капитального строительства внесены в проект муниципальной программы 28.07.2022 |
| 5.1.3. | Мероприятие 5.3 Реконструкция магистральных инженерных сетей водоотведения и сооружений на них по ул. Линейная |  |  |  |  |  |  |  | Объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации. | Заключен МК от 18.04.2022 № 28 «Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Линейная в г. Пскове». Дата окончания работ – 18.11.2022. | Соответствующие изменения в части наименования объекта капитального строительства внесены в проект муниципальной программы 28.07.2022 |
| 5.1.4 | Мероприятие 5.4 Устройство магистральных инженерных сетей водоснабжения для комплексной жилой застройки в деревне Борисовичи Завеличенской волости Псковского района |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены работы по внешнему устройству инженерных сетей водопровода по ул. Байкова (1 участок) с восстановлением благоустройства территории и по внешнему устройству инженерных сетей водопровода В1 по Рижскому проспекту (2 участок) с восстановлением благоустройства территории | Заключен МК № 27 от 07.05.2021 «Устройство магистральных инженерных сетей водоснабжения для комплексной жилой застройки в деревне Борисовичи Завеличенской волости Псковского района». Срок окончания работ в соответствии с ДС №3от 29.12.2021- 28.06.2022 |  |
| III | Задача 3. Оптимизация эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной сфере |
| 6.1 | Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. | Управление образования АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 578,0 | 216,8 | 216,8 | 37,5% | Количество бюджетных учреждений, с которыми заключен энергосберегательный контракт, не менее 1 | Количество бюджетных учреждений, с которыми заключен энергосберегательный контракт - 1 |  |
| 6.1.1. | Мероприятие 6.1 Замена существующего светотехнического оборудования на светодиодные лампы, утилизация демонтированных ртутьсодержащих ламп, подготовка светотехнического расчета и протоколов замера уровней освещенности в учебных классах и рекреационных зонах, производство сопутствующих работ, необходимых для бесперебойной работы установленного светотехнического оборудования. |  |  |  |  |  |  |  | Установлено новое энергосберегающее оборудование, направленное на уменьшение потребления энергетических ресурсов | В рамках заключенного энергосервисного контракта № 1 от 02.11.2021 в МБОУ «Естественно-математический лицей №20»: 1) установлены 703 светодиодные лампы; 2) переданы на утилизацию 1718 ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных и утративших потребительские свойства ДРЛ. |  |