**Муниципальная программа**

**«Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния»**

по состоянию на 01.07.2022 года

**Утверждена:** Постановление Администрации города Пскова от 03.12.2021 г. № 1792.

**Сроки реализации программы**: 2022 – 2027 гг.

**Ответственный исполнитель программы:** Управление городского хозяйства Администрации города Пскова

**Цель программы**:

Формирование комфортной и безопасной городской среды и поддержание ее объектов в эстетически привлекательном и соответствующем санитарно-гигиеническим требованиям состоянии.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение санитарного благополучия и соблюдения экологических стандартов окружающей среды, определяющей условия жизнедеятельности населения.

2. Развитие и текущее содержание рекреационных, водных, зеленых пространств и иных объектов благоустройства, обеспечивающих безопасность и комфортность городской среды.

|  |
| --- |
| **1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы****"Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"****по состоянию на 1 июля 2022 года** |
| № п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Ед. измер. | Значение показателя | Уровень достижения планового значения показателя процент | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
|  | Год, предшествующий отчетному2021 | план на текущий год2022 | фактическое значение |
| Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" |
| Цель муниципальная программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния",формирование комфортной и безопасной городской среды и поддержание ее объектов в эстетически привлекательном и соответствующем санитарно-гигиеническим требованиям состоянии. |
| **1** | Количество мероприятий, выполненных для улучшения экологического состояния окружающей среды | Ед. | 5 | 6 | 5 | 90 |  |
| **2** | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде | Тыс. чел. | - | - | - | - | Показатель 2024 года |
| **3** | Доля озелененных территорий общего пользования, комплексное содержание которых осуществляется, в общей площади зон рекреационного назначения озелененных территорий города | процент | 20 | 21 | 11,6 | 55,3 | Риски недостижения отсут-ствуют. Выполнение обяза-тельств к концу года обеспечено заключенными контрактами, ра-боты ведутся, срок выполнения - второе полугодие 2022 года |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение санитарного благополучия населения" |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | Доля отходов, вывезенных с несанкционированных мест размещения отходов в общем объеме отходов, вывезенных с муниципальных территорий города Пскова | процент | 13 | 11 | 12,8 | 100 |  |
| **1.2** | Наличие актов (или иных документов) о проведенных контрольных мероприятиях по выявлению очагов произрастания борщевика Сосновского на территориях, обязанности по содержанию которых, в соответствии с правилами благоустройства города не возложены на муниципалитет (1 - да, 0 - нет) | (1 - да,0 - нет. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |

 |
| Задача 1. "Поддержание города в чистоте и развитие системы раздельного накопления отходов." |
| Основное мероприятие 1.1.1Организация деятельности по оборудованию мест накопления твердых коммунальных отходов, вывоз и размещения иных отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам |
| **1** | Количество установленных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, нарастающим итогом (шт.) | Шт. | 150 | 97 | 157 |  | Показатель требует корректировки  |
| **2** | Количество отходов потребления, вывезенных с территорий общего пользования города Пскова в текущем году | м3 | 14490,98 | 15300 | 10686,45 | 69,8 | Риски недостижения отсут-ствуют. Выполнение обяза-тельств к концу года обеспечено заключенными контрактами, ра-боты ведутся, срок выполнения - второе полугодие 2022 года |
| Основное мероприятие 1.1.2 Выявление и ликвидация несанкционированных свалок мусора. |
| **1** | Количество отходов потребления, вывезенных с несанкционированных свалок | м3 | 5241 | 1700 | 1367,5 | 80,4 | Риски недостижения отсут-ствуют |
| Основное мероприятие 1.1.3.(Региональный проект "Чистая СТРАНА") "Ликвидация Псковской городской свалки" |
| **1** | Наличие Актов и (или) иных документов, подтверждающих завершение технического этапа рекультивации объекта накопленного вреда окружающей среде "Псковская городская свалка"(да - 1 / нет - 0) | (да - 1 / нет - 0) | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие 2024 года. Риски недостижения отсутствуют.  |
| Задача 2 Обеспечение экологической безопасности и защита от неблагоприятного воздействия отдельных факторов окружающей среды |
| Основное мероприятие 1.2.1 Борьба с распространением борщевика Сосновского на территории муниципального образования "Город Псков |
| **1** | Площадь территории, обработанной против борщевика Сосновского в текущем году  | га | 105 | 113 | - | - | Риски недостижения отсут-ствуют. Выполнение обяза-тельств к концу года обеспечено заключенными контрактами, ра-боты ведутся, срок выполнения - второе полугодие 2022 года. |
| Основное мероприятие 1.2. 2Содействие проведению мероприятий по сокращению численности безнадзорных животных |
| **1** | Доля выполненных заявок граждан, организаций на отлов безнадзорных собак из числа поступивших в Администрацию города Пскова и направленных в подведомственные учреждения Комитета по ветеринарии Псковской области, от общего количества поступивших таких заявок, | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.2.3 Экологическое просвещение населения |
| **1** | Количество мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города (субботников и т.п.) в текущем году, шт | Шт. | 2 | 2 | 1 | 50 | Проведен весенний субботник |
| Подпрограмма 2 Благоустройство города для комфортного и безопасного проживания граждан. |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1** | Площадь озелененных территорий общего пользования, комплексное содержание которых осуществляется в текущем году | Га | 273,0 | 340,0 | 189,6 | 55,8 | Риски недостижения отсут-ствуют. Выполнение обяза-тельств к концу года обеспечено заключенными контрактами, ра-боты ведутся. |
| **2.2** | Доля светильников, обеспечивающих нормативную освещенность города в общем количестве светильников Псковской городской сети | процент | 83 | 85 | 83 | 97,6 |  |

 |
| Задача 2.1 подпрограммы "Повышение качества содержания общедоступных рекреационных пространств и иных зон отдыха, объектов внешнего благоустройства." |
| Основное мероприятие 2.1.1. Содержание общедоступных рекреационных пространств города. |
| **1** | Площадь территорий рекреационного назначения (зеленые зоны, набережные, пляжи), текущее содержание и благоустройство которых проведено за год (га) | га | 140 | 140 | 140,2 | 100 |  |
| **2** | Доля площади территории рекреационного назначения, на которой проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий, обслуживаемых зеленых зон, подлежащих обработке (%) | процент | 73 | 55 | 81 | 150 | Требуется корректировка показателя. Обработано 113,5 га |
| Основное мероприятие 2.1.2. Организация праздничного пространства на территории МО "Город Псков |
| **1** | Количество праздничных мероприятий общегородского уровня, оформление и обслуживание территорий которых осуществлено за год(шт.) | Шт. | 15 | 10 | 25 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1.3. Приведение внешнего вида объектов благоустройства в соответствие с дизайн-кодом города |
| **1** | Доля утвержденных проектов зданий и сооружений, соответствующих современным архитектурным и эстетическим требованиям, от общего количества утвержденных проектов в текущем году.(процент) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 2.2 "Обеспечение стабильного энергоэффективного уличного освещения, формирующего безопасную городскую среду" |
| Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение беспрерывной работы уличного освещения города |
| **1** | Количество случаев отключения уличного освещения по причинам отсутствия электроэнергии на сроки, превышающие нормативные за исключением аварийных ситуаций и стихийных бедствий. (случай) | случай | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.2.2. Строительство и модернизация сетей уличного освещения |
| **1** | Протяженность сетей уличного освещения, построенных в текущем году(км) | км | 2,65 | 2,62 | - | 0 | Риски недостижения отсут-ствуют. Контракты заклюяены. |
| Задача 2.3 "Улучшение качества содержания мест захоронений, обеспечение достаточного количества мест под захоронения" |
| Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение надлежащей эксплуатации и содержание мест захоронения |
| **1** | Площадь кладбищ, содержание и текущий ремонт на которых выполнены в текущем году (га) | га | 9,3 | 1,9 | 12,1 | 100 | Требуется корректировка показателя |
| Основное мероприятие 2.3.2. Строительство и расширение мест захоронения |
| **1** | Площадь кладбищ, введенная в эксплуатацию в текущем году в результате строительства и расширения.(га) | га | - | 3,6 | - | 0 | Риски недостижения отсут-ствуют. Контракт заключен. Мероприятие второго полугодия. |
| **2. Сведения о выполнении мероприятий****Муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"** |
|  |

**по состоянию на 1 июля 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** |  **Срок начала реализации**  |  **Срок окончания реализации**  |  **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.**  |  **Объем выполненных работ, тыс. руб.**  |  **Кассовое исполнение, тыс. руб.**  |  **Уровень финансирования, %**  |  **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)**  |  **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий**  | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1** | **Подпрограмма «Обеспечение санитарного благополучия населения»** | **УГХ АГП** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **23821,7** | **10510,0** | **7021,3** | **29,5** |  |  |  |
| **1.1** | **Основное мероприятие 1.1.1****Организация деятельности по оборудованию мест накопления твердых коммунальных отходов, вывоз и размещения иных отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам** | **УГХ АГП** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **8326,0** | **5718,5** | **5560,0** | **66,7** | **Организация в 2022 году 7 контейнерных площадок, установка контейнеров в том числе для установка контейнеров для организации раздельного сбора мусора.**  |  |  |
| 1) |  оборудование контейнерных площадок для сбора отходов производства и потребления на территориях общего пользования | УГХАГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1020,0 | 206,0 | 206,0 | 20,2 | Организация в 2022 году 7 контейнерных площадок, установка контейнеров в том числе для установка контейнеров для организации раздельного сбора мусора. |  Оборудование 3-х контейнерных площадок. ул. Железнодорожная, д.4, ул. 2ая- Рельсовая, д.5" ул. Нововойсковая, д.72. Всего 7 контейнеров по 1,1 куб.м. каждый Оборудование мест (площадок) накопления ТКО по адресам: ул. Нововойсковая, д. 72, ул. 2-ая Рельсовая, д. 5, ул. 1-ая Поселочная, д. 4, 3-ий Филиновский проезд, д.12-установлено 7 контейнеров по 1,1 куб.м. каждый.Установка остальных контейнеров запланировано проведение меро-приятий на второе полугодие |   |
| 2) | вывоз и размещения иных отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, организация мероприятий по их переработке; | УГХАГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6710,4 | 5251,56 | 5163,25 | 76,9 | вывоз и размещения иных отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, организация мероприятий по их переработке; |  Прием и складирование снега, вывозимого с территории муниципального образования «Город Псков»- 35 560,16985 куб. м.Вывоз отходов тары и упаковки, собранных в результате мероприятий на территории Финского парка и Парка Строителей в соответствии с МК № 5 от 28.01.2022, № 186 от 30.12.2021, № 3 от 12.01.2022; МК № 89 от 29.06.2022 по 27.06.2022, ООО "АСПО" |   |
| 3) | охрана и содержание мест размещения отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам. | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 595,6 | 260,94 | 190,74 | 19,8 | охрана и содержание мест размещения отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам. | Оказание услуги по физической охране объекта по адресу: г. Псков, Рижский проспект 106 Б |  |
| **1.1.2** | **Основное мероприятие 1.1.2****Выявление и ликвидация несанкционированных свалок мусора** | **УГХ****АГП****МКУ СБГ** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **4100,0** | **1262,5** | **1156,4** | **28,2** | **Выполнение 100% заявок от граждан и организаций на вывоз несанкционированных свалок.** |  |   |
| 1) | выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | УГХ АГПМКУ СБГ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4100,0 | 1262,5 | 1156,4 | 28,2 | выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | Оказание услуг по ликвидации несанкционированного размещения ТКО - 730 куб.м. Ликвидация несакционированного строитель-ного мусора и пору-бочных остатков- 364 куб. м.МК № 9/10 от 22.02.2022 ООО "Экопром" по 30.06.2022, МК № 27 от 04.04.2022 по 15.11.2022 ООО "Аспо";Ликвидация несанк-ционированной свалки автомо-бильных шин на тер-ритории МО "Город Псков"- МК № 75 от 09.06.2022 по 15.11.2022, ООО "АСПО;Ликвидация порубочных остатков (на утилизацию (переработку) древесных отходов на объекте защиты (территории) по адресу: г. Псков, ул. Индустриальная, д.26)- МК№ 01573000252220001330001 от 06.06.2022 по 30.12.2022, ООО "АСПО" |  |
| 2) | установка предупредительных и информационных аншлагов в местах несанкционированных свалок. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  | установка предупредительных и инфор-мационных аншлагов в местах несанкци-онированных свалок. | Мероприятия на запланированы |  |
| **1.3.1** | **Основное мероприятие 1.1.3.****(Региональный проект "Чистая СТРАНА") "Ликвидация Псковской городской свалки"** | **УГХ АГП** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **5025,7** | **3224,2** | **0,0** | 0 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду, ликвидация объекта накопленного вреда Псковская городская свалка. |  |  |
| 1) | выполнение технического этапа рекультивации объекта накопленного вреда Псковская городская свалка | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5025,7 | 3224,2 | 0,0 | 0 | выполнение технического этапа рекуль-тивации объекта накопленного вреда Псковская городская свалка | Заключен МК №158 от 28.11.2019 ООО "Институт проектирования, экологии и гигиены" по 30.04.2020-Получена проектно-сметная документация, разработанная на основании проведенных инженерных изыска-ний, включая поло-жительное заключения государ-ственной экспертизы результатов инже-нерных изысканий |  |
| 2) | содержание объекта накопленного вреда Псковская городская свалка до завершения биологического этапа рекультивации. | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Содержание объекта накопленного вреда Псковская городская свалка до завершения биологического этапа рекультивации. | Мероприятия в рамках контракта на рекультивации свалки. Готовится аукционная документация.  |  |
| **1.2.1** | **Основное мероприятие 1.2.1. Борьба с распространением борщевика Сосновского на территории муниципального образования "Город Псков"** | **УГХ АГП** | **01.01.2022** | **31.12.20212** | **5000,0** | **0,0** | **0** | **0** | **Снижение площади распространения борщевика Сосновского.**  |  |  |
| 1) | борьба с распространением борщевика Сосновского химическими методами (опрыскивание очагов гербицидами и арборицидами в соответствии с действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | борьба с рас-пространением борщевика Сосновского химическими методами (опрыскивание очагов гербицидами и ар-борицидами в соответствии с действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, разрешен-ных к приме-нению на территории Рос-сийской Федерации |  Уничтожение зарос-лей борщевика Сос-новского путем химической обработки гербицидом сплошного действия- 1,31 руб. за 1 м.кв. в рамках заключенного контракта. |  |
| 2) | борьба с распространением борщевика Сосновского механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, уборка сухих растений, в некоторых случаях выкапывание корневой системы) и агротехническими методами (обработка почвы, посев многолетних трав и др.) | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | борьба с рас-пространением борщевика Сосновского механически-ми методами (скашивание вегетативной массы борще-вика, уборка сухих растений, в некото-рых случаях выкапывание корневой си-стемы) и агротехническими методами (об-работка почвы, посев много-летних трав и др.) | Ликвидация очагов сорного растения борщевик Скос бор-щевика Сосновского со сбором, погруз-кой, вывозом ско-шенной травы, в том числе сбор и вывоз случайного мусора- 0,58 руб за 1 кв.м. в рамках заключенного контракта. |  |
| 3) | проведение обследования территории муниципального образования "Город Псков" на засоренность борщевиком Сосновского. | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | проведение обследования территории муниципального образования "Город Псков" на засоренность борщевиком Сосновского. | Мероприятия не запланированы. |  |
| **1.2.2** | **Основное ме-роприятие 1.2.2.Содействие проведению мероприятий по сокращению численности безнадзорных животных** | **УГХ АГП** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **1370,0** | **304,8** | **304,8** | 22,2 | **Защита населения города Пскова от безнадзорных животных, снижение их численности.** | **Защита населения города Пскова от безнадзорных животных, снижение их численности.** |  |
| 1) | обеспечение (содействие обеспечению) отлова безнадзорных собак с транспортировкой в пункт содержания; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1370,0 | 304,84 | 304,84 | 22,2 | Обеспечение ежегодное 100%-е выполнение заявок граждан на отлов бродячих животных. | МК № 46 от 04.05.2022 по 30.11.2022, АНЗО "Шанс" |  |
| 2) | установка приборов для отпугивания птиц  | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | установка приборов для отпугивания птиц | Мероприятия не за-планированы. |  |
| **1.2.3** |  **Экологическое просвещение населения** | **УГХ АГП** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **Проведение в 2022 года не менее 2 мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города (субботников и т.п.)** |  |  |
| 1) | проведение осеннего и весеннего месячников по санитарной уборке территорий города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Проведение в 2022 года не менее 2 мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города (субботников и т.п.) | Проведение весеннего субботника |  |
| 2) | привлечение общественных объединений, средств массовой информации, образовательных учреждений и учреждений культуры к проведению общегородских экологических мероприятий | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | привлечение общественных объединений, средств массо-вой информации, образовательных учре-ждений и учреждений культуры к проведению общегородских экологических мероприятий | привлечение обще-ственных объедине-ний, средств массо-вой информации, образовательных учреждений и учреждений культуры к проведению общегородских экологических мероприятий (весенние субботники) |  |
| **II** | **Подпрограмма 2 Благоустройство города для комфортного и безопасного проживания граждан.** | **УГХ АГП, СС АГП** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **321908,1** | **129991,5** | **130869,5** | **40,6** | **Содержание терри-торий городского округа в соответ-ствии с правилами благоустройства. Увеличение доли светильников, обеспечивающих нормативную освещенность города в общем количестве светильников Псковской городской сети.** | **.** |  |
| **2.1.1** | **Основное мероприятие 2.1.1.****Содержание общедоступных рекреационных пространств города.** | **УГХ АГП** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **90013,8** | **36896,6** | **31767,6** | **35,3** | **Содержание территорий городского округа в соответствии с правилами благоустройства** |  |  |
| 1) | паспортизация парков, скверов, городских лесов, зеленых зон, входящих в категорию озелененных и лесных территорий общего пользования в соответствии с Правилами, утвержденными приказом Госстроя России от 15 декабря 1999 г. N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации" | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | паспортизация парков, скв-ров, городских лесов, зеленых зон, входящих в категорию озелененных и лесных территорий общего пользования в соответствии с Правилами, утвержденными приказом Госстроя Рос-сии от 15 декабря 1999 г. N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Феде-рации" | Мероприятия незапланированы |  |
| 2) |  проектирование, снос аварийных, посадка новых, обрезка и реконструкция имеющихся зеленых насаждений | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 966,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | Выполнение комплекса работ по посадке деревьев на территории муниципального образования "Город Псков" -Место посадки деревьев. Сквер Ветеранов (между д. № 54 по ул. Юбилейной (в границах улиц: Юбилейная, Рижский пр., Коммунальная, Западная, детский сад № 45, детский сад № 47, школа № 8); Сквер по ул. Технической у дома № 14.Ель колючая ф.зеленая 23Сосна обыкновенная - 22Каштан конский обыкновенный 10- Всего 55 шт. | Мероприятия второго полугодия. Контракты заключены. |  |
| 3) | цветочное оформление МО «Город Псков» | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8317,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | Выполнение работ по цветочному оформлению объектов зелёного хозяйства на территории муниципального образования «Город Псков»- Количество цветочной рассады- 118212 шт. | Выполнение работ по цветочному оформлению объектов зелёного хозяйства на территории муниципального об-разования «Город Псков» в соответствии с заключенными контрактами. |  |
| 4) | содержание неблагоустроенных территорий собственник которых не определен | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | содержание неблагоустроенных территорий собственник которых не определен | Мероприятия незапланированы |  |
| 5) | комплексное содержание парков, скверов, пляжей, набережных и прибрежных зон  | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 65269,0 | 30463,6 | 25385,5 | 38,9 | Содержание парков и скверов и зеленых зон на территории Муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии (140,15 га), выполнение комплекса работ по со-держанию территории городского пляжа | Проведены работы по содержанию парков и скверов и зеленых зон на территории Муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии (140,15 га) в соответствии с МК165, 166,167,166,168. Проводится работа по содержанию территории городского пляжа в соответствии му-ниципальным кон-трактом. |  |
| 6) | установка, ремонт и обслуживание малых архитектурных форм на зеленых зонах | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1175,3 | 600,0 | 887,65 | 75,5 |  Поставка и установка лежаков - 11 шт. Приобретение и установка малых архитектурных форм на территории МО "Го-род Псков" (кабинка пляжная 2шт., скамейки, урны) | Заключен МК №65 от 20.05.2022, ООО "АМК" на поставку и установку лежаков. Установлены 2 ка-бинки для передева-ния, 2 урны, 2 ска-мейки в рамках МК № 151 от 01.12.2021 ИП Савин по 20.12.2021 |  |
| 7) | обустройство и содержание площадок для выгула собак | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | обустройство и содержание площадок для выгула собак | Мероприятия не запланированы |  |
| 8) | обслуживание территориальной зоны рекреационного назначения, занятой городскими лесами на территории урочищ "Лесхоз", "Кресты", "Корытово", "Псковкирпич " | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 822,6 | 424,7 | 357,3 | 43,4 | Выполнение комплекса работ для поддержания нормативного санитарного эстетического и экологического состояния рекреационных пространств и городских лесов, в соответствии с заключенными контрактами. Акарицидной обработка объектов зелёного хозяйства на территории муниципального образования «Город Псков»,-13,59 га | Проведены работы по содержанию территориальной рекреационной зоны, занятой городскими лесами МО "Город Псков" в надлежащем состоянии (983 га) в соответствии с МК № 15 от 15.03.2022 ООО "Форест Комп". Проведены работы по акарицидной обработке в соответствии с МК № 19 от 25..03.2022 по 13.07.2023, ООО "Дезконтакт |  |
| 9) | Скос травы. | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 600,0 | 271,3 | 0,0 | 0 | Выполнение работ по скосу зеленый травы со сбором  | МК № 31 от 07.04.2022 по 30.11.2022 ООО "Ветбиосервис". Скос зеленый травы со сбором (высота травы до 30 см.)- 42244 кв.м. Скос зеленый травы со сбором (высота травы более 30 см.)- 41105 кв.м.  |  |
| 10) | разработка предпроектной и проектной документации по расчистке рек Ремонтка, Пскова, Великая; | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7515,52 | 785,3 | 785,3 | 10,4 | Выполнение ком-плекса работ по ре-монту объекта: «Набережные рек Великой и Псковы» на территории муниципального образования «Город Псков» | Выполнение работ в соответствии с МК № 101 от 04.10.2021 ООО "Приоритет" по 20.12.2021 |  |
| 11) | мероприятие по устранению негативного воздействия планируемой хозяйственной деятельности на состояние водных биоресурсов и среду их обитания | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4351,6 | 4351,6 | 4351,6 | 100 |  Выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в виде выпуска молоди (личинки) щуки в целях компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания- 2 209 220,00 ед. | Выполнены работы искусственному вос-производству водных биологических ре-сурсов в виде выпус-ка молоди (личинки) щуки в целях ком-пенсации ущерба -МК № 24 от 04.04.2022 по 05.06.2022, ООО " Центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб" |  |
| 12) | содержание и ремонт детских игровых комплексов, в том числе обследование детских игровых комплексов на соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, демонтаж не соответствующего нормативным требованиям оборудования | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 996,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | содержание и ремонт детских игровых комплексов, в том числе обследование детских игровых комплексов на соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, демонтаж не соответствующего нормативным требованиям оборудования | Мероприятия второ-го полугодия. |  |
| **2.1.2** | **Основное мероприятие 2.1.2.****Организация праздничного пространства на территории МО "Город Псков** | **УГХ АГП** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **9902,2** | **6006,8** | **5678,5** | **57,3** | **Организация праздничного пространства для проведения торжественных и развлекательных мероприятий на территории МО "Город Псков", обеспечивающих чистоту и удобство использования таких без нанесения вреда объектам благоустройства города.** |  |  |
| 1) | приобретение, монтаж и демонтаж новогодней ели и элементов праздничной иллюминации | МКУ СС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6138,8 | 4206,76 | 4206,76 | 68,5 | приобретение, монтаж и демонтаж новогодней ели и элементов праздничной иллюминации | В соответствии с МК от 22.11.2021 ООО «Комсервис» |  |
| 2) | организация санитарного и эстетического содержания праздничных пространств, мероприятий общегородского уровня, установка мусорных контейнеров, установка и обслуживание биотуалетов, уборка территории во время и после завершения праздничных мероприятий | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3249,8 | 1500,0 | 1171,7 | 36 | Осуществление организации и уборки территорий, предназначенных для проведения не менее 10 общегородских праздничных мероприятий, в том числе установка и обслуживание биотуалетов в количестве и графикам, в соответствии с заключенными контрактами. | Доставка, установка, монтаж и демонтаж мобильных туалет-ных кабин - 194 шт- МК № 131 от 26.10.2020 по 28.12.2022 ООО " Мой Город".Сбор, транспорти-ровка и утилизация ТБО на 1 полугодие 2022 г. 672,82 куб.м.- МК № 155 от 01.12.2021 ООО "Экопром" |  |
| 3) | установка трибун | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100 | установка трибун | Работы в соответствии с МК № 40 от 13.04.2022 по 09.05.2022, ИП Павлова И.Н. по 09.05.2022 |  |
| 4) | установка и изготовление информационных и праздничных баннеров | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 212,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | установка и изготовление информацион-ных и праздничных баннеров | Мероприятия второго полугодия |  |
| 5) | благоустройство объектов в рамках проведения общегосударственных, областных и международных мероприятий | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | благоустройство объектов в рамках про-ведения общегосударственных, област-ных и международных мероприятий | Мероприятия не запланированы |  |
| **2.1.3** | **Основное мероприятие 2.1.3.****Приведение внешнего вида объектов благоустройства в соответствие с дизайн-кодом города** | **УГХ АГП** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **Обеспечение 100%-го соответствия утвержденных проектов зданий и сооружений утвержденному дизайн-коду города.** |  |  |
| 1) | согласование внешнего вида фасадов зданий на соответствие дизайн-коду города при строительстве новых зданий | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Обеспечение 100%-го соответствия утвержденных проектов зданий и сооружений утвержденному дизайн-коду города. | Все проекты утверждены |  |
| 2) | согласование внешнего вида фасадов зданий на соответствие дизайн-коду города при проведении реконструкции существующих зданий города | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Обеспечение 100%-го соответствия утвержденных проектов зданий и сооружений утвержденному дизайн-коду города. | Все проекты утверждены  |  |
| **2.1.4** | **Основное мероприятие 2.1.4. Ремонт, капитальный ремонт, оборудование и демонтаж строений, сооружений и иных элементов благоустройства на муниципальных территориях и водных объектах города Пскова.** | МКУ СС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | **Обеспечение благоприятных и безопасных условий эксплуатации строений, сооружений и иных элементов благоустройства, расположенных на муниципальных территориях и водных объектах города Пскова.** |  |  |
| 1) | реализация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений | МКУ СС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Выполнение ремонта, капитального ремонта, оборудования и (или) демонтажа строений (за исключением жилых зданий), сооружений и иных элементов благоустройства на муниципальных территориях и водных объектах в соответствии с заключенными контрактами | Мероприятия запланированы на второе мероприятие. |  |
| 2) |  реализация мероприятий по демонтажу строений, сооружений и иных элементов благоустройства (за исключением жилых зданий, признанных аварийными); | МКУ СС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | реализация мероприятий по демонтажу строений, сооружений и иных элемен-тов благоустройства (за исключением жилых зданий, признанных аварийными) | Мероприятия не запланированы |  |
| 3) | ремонт, реконструкция, капитальный ремонт фонтанов | МКУ СС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ремонт, реконструкция, капитальный ре-монт фонтанов | Мероприятия не запанированы |  |
| **2.3** | **Основное мероприятие 2.2.1.****Обеспечение беспрерывной работы уличного освещения города** | **УГХ АГП** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **133047,1** | **65399,0** | **66275,8** | **49,8** |  **отсутствие****случаае отключения электроэнергии по причинам электроэнергии на сроки, превышающие нормативные не связанные с аварийными ситуациями и стихийными действиями** |  |  |
| 1) | содержание и текущий ремонт линий наружного освещения, в том числе замена неисправных, устаревших ламп уличного освещения на лампы, позволяющие обеспечить освещенность территорий в соответствии с действующими нормативами | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3665,5 | 1160,9 | 1760,9 | 48,0 | Выполнение работ по ремонту линий наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков» | Выполнение работ по ремонту линий наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков» в рамках МК № 8 от 07.02.2022 по 30.11.2022 ООО "Стройтемп". |  |
| 2) | приобретение электроэнергии и услуг по ее передаче для уличного освещения г. Пскова и прочих услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 129381,6 | 64238,1 | 64514,9 | 49,9 | приобретение электроэнергии и услуг по ее передаче для уличного освещения г. Пскова и прочих услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией | Работы ведутся в соответствии с МК № 165 от 03.12.2019 по 30.11.2020, ДС АО "Псковэнергосбыт", МК № 181 от 30.12.2021 ОАО "Автоспецоборудование" по 31.12.2022, МК № 53 от 13.09.2018 ПАО "Ро-стелеком" |  |
| 3) | услуги по достижению экономии электроэнергии, используемой для уличного освещения | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | услуги по достижению экономии электроэнергии, используемой для уличного освещения | Мероприятия не запланированы |  |
| **2.2.2** | **Основное мероприятие 2.2.2.****Строительство и модернизация сетей уличного освещения** | **УГХ АГП** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **10832,1** | **982,0** | **1039,96** | **9,6** | **Строительство и модернизация сетей уличного освещения** |  |  |
| 1) | Проектирова-ние и строи-тельство сетей наружного уличного освещения | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10832,1 | 982,0 | 1039,96 | 9,6 | Корректировка проекта на выполнение работ по строительству линии наружного освещения по улице Алмазная (1,4 км неосвещенной территории), Разработка проектно-сметной документации на строительство линий наружного освещения по ул. Железнодорожной и ул. Рельсовой (1,1 км), Разработка проектно-сметной документации на строительство линий наружного освещения по ул. Линейная (1,5 км), Проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: " Строительство наружного освещения микрорайона "Паневик" в городе Пскове", Выполнение работ по строительству линии наружного освещения линии освещения по улице Алмазная (1,4 км неосвещенной территории), Выполнение работ по строительству линии наружного освещения по ул. Железнодорожной и ул. Рельсовой (1,1 км) | Выполнена корректировка проекта на выполнение работ по строительству линии наружного освещения по улице Алмазная (1,4 км неосвещенной территории), Разработана проектно-сметной документации на строительство линий наружного освещения по ул. Железнодорожной и ул. Рельсовой (1,1 км) |  |
| 2) | технологическое присоединение объектов уличного освещения | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | технологическое присоединение объектов уличного освещения | Мероприятия не запанироапны |  |
| **2.3.1** | **Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение надлежащей эксплуатации и содержание мест захоронения** | **УГХ АГП** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **16710,1** | **7437,6** | **6892,1** | **41,2** | **содержание мест захоронения в соответствии с нормативными требованиями и правилами благоустройства** |  |  |
| 1) | спил деревьев, ликвидация аварийных деревьев на территории кладбищ | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | спил деревьев, ликвидация аварийных де-ревьев на территории кладбищ | В рамках контрактов В соответствии с МК №49 от 10.06.2019 по 31.12.2021 ООО "Ге-пард", МК № 180 от 03.01.2022 ООО "Приоритет" по 31.12.2023. |  |
| 2) | ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора контейнерным способом с территорий кладбищ | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8700,0 | 3917,5 | 3917,5 | 45 | ликвидация несанкционированных сва-лок, вывоз мусора контейнерным спосо-бом с территорий кладбищ. | Сбор и утилизация ТБО- 1362,01 куб.м. – в соответствии МК №154 от 01.12.2021  ООО "Экопром"  по 30.11.2023 |  |
| 3) | установка аншлагов, досок объявлений на территории кладбищ | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | установка аншлагов, досок объявлений на территории кладбищ | В рамках контрактов В соответствии с МК №49 от 10.06.2019 по 31.12.2021 ООО "Ге-пард", МК № 180 от 03.01.2022 ООО "Приоритет" по 31.12.2023. |  |
| 4) | содержание мест захоронений | УГХ АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8010,1 | 3520,1 | 2972,1 | 37,1 | "Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения, содержание 10 кладбищ (1.Орлецы -1,2.Орлецы-2,3.Орлецы-3,4.Крестовское.Закрытые кладбиша. Площадь убираемой территории-219821,0 м2 | В соответствии с МК №49 от 10.06.2019 по 31.12.2021 ООО "Гепард", МК № 180 от 03.01.2022 ООО "Приоритет" по 31.12.2023 |  |
| **2.3.2** | **Основное мероприятие 2.3.2. Строительство и расширение мест захоронения** | **УСиКР АГП** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **59302,8** | **13269,5** | **19215,5** | **32,4** | **Выполнение в соответствии с планом, комплекс работ по организации и расширению территории кладбища "Крестовское", "Орлецы** |  |  |
| 1) | строительство кладбища "Крестовское"; | УСиКР АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 59302,8 | 13269,5 | 19215,5 | 32,4 | «Строительство 2-ой очереди кладбища «Крестовское» в городе Пскове» (2 этап).  | Строительство 2-й очереди кладбища «Крестовское в городе Пскове- 2-й этап выполнены работы: срезка строительного грунта, устройство дренажа, ведутся работы по устройству внутриквартальных проездов. |  |
| 2) | расширение кладбища "Орлецы". | УСиКР АГП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Расширение кладбища "Орлецы". | Мероприятий не запланировано. |  |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  |  | **345729,8** | **140501,5** | **137890,8** | **39,9** |  |  |  |

Начальник Управления городского хозяйства

Администрации города Пскова А.В. Грацкий

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации города Пскова Е.Н. Жгут

Туманова Юлия Николаевна 29-15-20