Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 2021 г. N 1862

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ПСКОВ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Пскова  от 09.03.2022 [N 372](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B80663AC50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCA622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM), от 20.05.2022 [N 819](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BB0764AE50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCA622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM), от 02.08.2022 [N 1364](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCA622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM),  от 21.11.2022 [N 2274](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCA622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM)) |  |

В целях Формирования благоприятной и безопасной городской среды на территории муниципального образования "Город Псков", в соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7280D0EE48E0B50537F70FAF4FCF5D2DA39544E89ACB63CDCD5FF49E366E28FDDA60541B04D163844DV3F0M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, со [ст. 16](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7280D1ED41E0BA0537F70FAF4FCF5D2DA39544E89ACB60CDCE0AAE8E32277FF9C6684B0407CF63V8F6M) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Правилами](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7280D0EE40EFBC0537F70FAF4FCF5D2DA39544E892CE64C4910FBB9F6A2874EED968541805CDV6F3M) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, приведенными в приложении N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710, [приказом](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7287D1EF46E8BE0537F70FAF4FCF5D2DA38744B096C969D1C45FE1C86728V7FFM) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России от 18 марта 2019 г. N 162пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации ФКГС", [распоряжения](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BE0963AA50F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова N 368-р от 02.06.2021 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Псков", руководствуясь [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B90861A850F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCC6E2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова", [статьями 32](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BA0C65AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55FF9CF672129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM), [34](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BA0C65AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55FFFCF612129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P51) "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Объемы финансирования муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" определять ежегодно при формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый год и плановый период.

3. Признать утратившими силу:

1) [постановление](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B90865A950F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

2) [постановление](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEEB90768AA50F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 09.04.2018 N 470 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

3) [постановление](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEEBB0766AB50F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 17.10.2018 N 1590 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

4) [постановление](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFBD0F61A250F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 13.05.2019 N 601 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

5) [постановление](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFBD0F68A350F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 20.05.2019 N 646 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

6) [постановление](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFBC0867AC50F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 17.09.2019 N 1458 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

7) [постановление](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFBF0760AE50F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 28.11.2019 N 1849 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

8) [постановление](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFB80F67AF50F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 30.03.2020 N 426 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

9) [постановление](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFBA0662AE50F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 02.10.2020 N 1369 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

10) [постановление](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFB50867A850F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 20.11.2020 N 1699 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

11) [постановление](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BD0867A950F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 01.04.2021 N 422 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

12) [постановление](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BF0E63A950F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 13.07.2021 N 921 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

13) [постановление](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BF0B66AA50F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 27.08.2021 N 1162 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

14) [постановление](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B90B64AC50F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 21 декабря 2021 г. N 1902 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

(пп. 14 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCA622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 02.08.2022 N 1364)

15) [постановление](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B90B64A350F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 21 декабря 2021 г. N 1903 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков".

(пп. 15 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCA602129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 02.08.2022 N 1364)

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковские новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Жгут Е.Н.

Глава Администрации города Пскова

Б.А.ЕЛКИН

Приложение

к постановлению

Администрации города Пскова

от 16 декабря 2021 г. N 1862

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Пскова  от 09.03.2022 [N 372](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B80663AC50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCA622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM), от 20.05.2022 [N 819](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BB0764AE50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCA622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM), от 02.08.2022 [N 1364](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCA6F2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM),  от 21.11.2022 [N 2274](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCA622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM)) |  |

I. ПАСПОРТ

муниципальной программы "Формирование современной городской

среды муниципального образования "Город Псков"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы, сведения о наличии государственных программ Псковской области | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7280D1ED41E0BA0537F70FAF4FCF5D2DA39544E89ACB60CDCE0AAE8E32277FF9C6684B0407CF63V8F6M) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7287D6E748EAB90537F70FAF4FCF5D2DA38744B096C969D1C45FE1C86728V7FFM) от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 [N 204](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7287D6E740EABB0537F70FAF4FCF5D2DA38744B096C969D1C45FE1C86728V7FFM) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21.07.2020 [N 474](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7287D6E849EABA0537F70FAF4FCF5D2DA38744B096C969D1C45FE1C86728V7FFM) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - Указы Президента Российской Федерации).  Национальный [проект](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7287D2E642E9BC0537F70FAF4FCF5D2DA38744B096C969D1C45FE1C86728V7FFM) "Жилье и городская среда"  Федеральный [проект](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7286D2E942EDBD0537F70FAF4FCF5D2DA38744B096C969D1C45FE1C86728V7FFM) "Формирование комфортной городской среды"  Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7280D0EE40EFBC0537F70FAF4FCF5D2DA39544E89ACB60CFC457F49E366E28FDDA60541B04D163844DV3F0M) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710  Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"  Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50764AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55CFAC8632129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Псковской области "Формирование современной городской среды" утверждена постановлением Администрации области от 31.08.2017 N 357,  [Постановление](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B90861A850F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCC6E2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова",  [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BE0963AA50F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 02.06.2021 N 368-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Псков". | | | | | | |
| Цель и задача [Стратегии](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFB40A65A850F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCB662129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) развития города Пскова 2030, [План](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BA0B63AA50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCB662129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) мероприятий по реализации Стратегии | [Приоритет](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFB40A65A850F412985427F4D20BB1D88F6DCEC556F7CF622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) - Трансформация пространственного развития города Пскова.  [Цель 3.1](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFB40A65A850F412985427F4D20BB1D88F6DCEC556F7CC622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM). Формирование благоприятной и безопасной городской среды.  [Задача 3.1.1](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFB40A65A850F412985427F4D20BB1D88F6DCEC556F7CC602129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM). Выстраивание системы безопасности городской среды.  [Задача 3.1.2](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFB40A65A850F412985427F4D20BB1D88F6DCEC556F7CC6E2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM). Создание привлекательной, разнообразной и комфортной городской среды.  [Задача 3.1.3](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFB40A65A850F412985427F4D20BB1D88F6DCEC556F7CD662129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM). Развитие рекреационных, водных и зеленых пространств.  [Цель 3.2](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFB40A65A850F412985427F4D20BB1D88F6DCEC556F7CD602129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM). Модернизация и повышение качества жилищной сферы.  [Задача 3.2.1](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFB40A65A850F412985427F4D20BB1D88F6DCEC556F7CD6F2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM). Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры. | | | | | | |
| Координатор программы | Заместитель Главы Администрации города Пскова, контролирующий и обеспечивающий координацию деятельности ответственного исполнителя программы. | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B80663AC50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCA602129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 09.03.2022 N 372) | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | | | | | | |
| Соисполнители программы | отсутствуют | | | | | | |
| Участники программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова. | | | | | | |
| Цель программы | Формирование с участием заинтересованных сообществ благоприятной и безопасной городской среды на территории муниципального образования "Город Псков" | | | | | | |
| Задачи программы | 1 Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова.  2 Организация и обеспечение возможности ответственного участия жителей в решении вопросов по формированию и благоустройству территорий города Пскова. | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы (ВЦП) | нет | | | | | | |
| Отдельные мероприятия | нет | | | | | | |
| Сроки реализации программы | 2022 - 2027 | | | | | | |
| Источники финансирования МП, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| местный бюджет | 38990,2 | 14560,0 | 4560,0 | 4560,0 | 4560,0 | 4560,0 | 71790,2 |
| областной бюджет | 2844,9 | 555,0 | 616,7 |  |  |  | 4016,6 |
| федеральный бюджет | 48996,0 | 54949,0 | 61054,4 |  |  |  | 164999,4 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Всего по программе: | 90831,1 | 70064,0 | 66231,1 | 4560,0 | 4560,0 | 4560,0 | 240806,2 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCA602129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. К 2027 году уровень комфорта и безопасности городской среды с участием заинтересованных сообществ повышен на 56,0 Га территорий города.  2. Благоустроено общественных территорий, с 2022 по 2027 годы не менее 37.  3. Благоустроено дворовых территорий многоквартирных домов с 2022 по 2027 годы не менее 144  4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова к 2027 году составляет не менее 40%. | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCE602129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | | | | | | |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы, основные проблемы и прогноз

ее развития

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования "Город Псков". Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования (оборудование детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" реализуется с 2018 года. До 2018 года задачи программы были сформулированы в подпрограмме "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова". В рамках подпрограммы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" в 2017 году благоустроено 13 дворовых территорий многоквартирных домов и 4 общественные территории. За счет средств местного бюджета устроены детские игровые площадки по адресам: ул. Советская, д. 45, д. 47; ул. Новгородская, д. 14, д. 14а; пр. Энтузиастов, д. 5, д. 7; ул. Лепешинского, д. 8, 10, 12, 14, 16а; ул. Олега Зобова, д. 11а, 13, 19; ул. Максима Горького, д. 14/6; ул. Доставалова, д. 10, д. 12; ул. Западная, д. 21; ул. Коммунальная, д. 58, 58а; ул. Коммунальная, д. 26; Рижский пр-т, д. 49, ул. Алексея Алехина, д. 10; ул. Петрова, д. 2, 2а, 4. За период 2018 - 2020 годы в рамках программы благоустроено 34 (19% от поданных заявок) дворовых территорий многоквартирных домов и 8 территорий общего пользования. В 2018 году комплексно благоустроено 17 дворовых территорий многоквартирных домов по следующим адресам: ул. М. Доставалова, д. 1; пер. Машинистов, д. 5; ул. Народная, д. 41; ул. Кузбасской дивизии, д. 36; ул. М.Горького, д. 47/9; Октябрьский пр., д. 44; ул. Народная, д. 12; ул. Коммунальная, д. 56а; ул. Киселева, д. 19; ул. Звездная, д. 14; Рижский пр-т, д. 35, 37; ул. Волкова, д. 2; ул. Невского, д. 1; ул. Луговая, д. 1а; ул. Л.Поземского, д. 61; ул. Гражданская, д. 18 и 3 общественных территории: территория между домами N 26 по ул. Коммунальной, N 27 по ул. Народной, детсад "Кораблик", проезд Коммунальная, 26 - Народная, 29; пешеходная дорожка ул. Чудская - ул. А.Алехина; микрорайон "Псковкирпич", пешеходная дорожка ул. Карбышева, 17 - 21. На вышеназванных территориях, на основании заявок, поданных в 2017 году заинтересованными лицами и утвержденными к реализации в 2018 году протоколами комиссии по контролю за реализацией программы, выполнен ремонт дорожных покрытий, оборудовано освещение, установлены контейнерные площадки, детские игровые и спортивные комплексы, урны, скамейки. При благоустройстве дворовых территорий обеспечено трудовое участие граждан в работах. В 2019 году выполнено комплексное благоустройство 8 дворовых территорий многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Розы Люксембург, д. 28, ул. Стахановская, д. 20, ул. Труда, д. 16, ул. Стахановская, д. 15, ул. Юбилейная, д. 65а, ул. Гражданская, д. 20, ул. Петровская, д. 20, ул. Воеводы Шуйского, д. 8а. Завершено благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу Доставалова ул., д. 1. Выполнены работы по ремонту дорожных покрытий дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: ул. Юбилейная, д. 60, ул. Кузбасской дивизии, д. 50, ул. Новоселов, д. 15. Благоустроено 3 общественные территории: территория между домами N 26 по ул. Коммунальной, N 27 по ул. Народной, детский сад "Кораблик", проезд Коммунальная, 26 - Народная, 29 (вторая очередь); территория между детским садом N 50, N 48 и школой N 24, сквер "Аллея Ветеранов" (Юбилейная, 56 - Западная, 7). Заключен контракт и приобретено оборудование для проведения работ на территории "Сквер Техническая, 14", оборудовано освещение на территории парка вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов. В 2020 году выполнено комплексное благоустройство 9 дворовых территорий многоквартирных жилых домов по адресам города Пскова: Сиреневый бульвар, д. 17; ул. Звездная, д. 13; ул. Воеводы Шуйского, д. 4; ул. Рокоссовского, д. 20; ул. Рокоссовского, д. 4; ул. Гоголя, д. 53; ул. Юбилейная, д. 73а; ул. Калинина, д. 14; ул. Белинского, д. 85. Благоустроена территория у памятника-бюста академику И.К.Кикоину. Завершены работы по территориям общего пользования "Сквер Техническая 14", выполнено освещение, ремонт дорожных покрытий, установка урн и скамеек, оборудование детских и спортивных площадок, озеленение. Заключен контракт и начато благоустройство парка между улицей Труда и проспектом Энтузиастов. В 2020 году выполнен ремонт дорожных покрытий, установлены скамейки и урны, выполнено озеленение, установлены информационные щиты и баннеры, работы завершены, объект принят в 2021 году.

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" финансируется, преимущественно за счет субсидии из федерального и областного бюджетов (78% с начала действия программы).

Администрация города Пскова активно взаимодействует с населением города по вопросам благоустройства и формирования благоприятной городской среды. Все объекты благоустройства выполняются на основании предложений инициативных групп жителей. В 2017 году было подано 115 заявок. За три месяца, с 01.09.2019 по 30.11.2019, в рамках организованного Администрацией приема дополнительных заявок на участие в отборе дворовых и общественных территорий для включения в проект муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков", было подано 67 заявок. Для вовлечения граждан в решение вопросов формирования современной городской среды проводятся публичные опросы в социальных сетях, собрания собственников МКД, встречи с депутатами Псковской городской Думы, председателями советов собственников многоквартирных домов. Всего в решении вопросов благоустройства города в 2020 году приняли участие более 23000 человек населения. На сайте Администрации города Пскова создана страница, в которой систематизирована информация по муниципальной программе и документах, созданных для ее реализации (http://pskovadmin.ru/authorities/gor.sreda). В том числе [постановление](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFBA0866A250F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 9 октября 2017 г. N 1981 "Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков", порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в проект программы, порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в проект программы, положения об общественной комиссии по обсуждению проекта программы (далее Комиссия), рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории в проект программы, а также осуществлению контроля за реализацией программы".

Доля неблагоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий на начало 2021 года составляет в Пскове около 55%. Требуют благоустройства не менее 923 дворовых территорий многоквартирных домов территории, которых признаны неблагоустроенными по результатам инвентаризации, проведенной в рамках программы в 2017 - 2018 годах. В процессе инвентаризации 2017 - 2018 годов обследована 41 территория общего пользования категории "парки, скверы и подобные" и только 12 признаны благоустроенными. На начало 2021 года в рамках муниципальной программы выполнено благоустройство 3 территорий этой категории. Количество небольших территорий общего пользования, расположенных в жилых районах и не благоустроенных, в настоящее время не определено.

С расширением территории города и длительными сроками эксплуатации объектов благоустройства проблема благоустройства территорий становится все более значимой, требует тщательно продуманных взвешенных решений в управлении, которые связаны с планированием работы организаций по благоустройству с использованием территориальных ресурсов. Благоустройство территорий представляет собой комплекс мероприятий по планировке и озеленению существующих и созданию новых территорий, охватывает достаточно объемный круг социально-экономических, санитарно-гигиенических, инженерных и архитектурных вопросов, решение которых может представлять сложность, как с финансовой точки зрения, так и в скоординированных действиях со стороны управления органами муниципального образования. Поддержание высокого уровня благоустройства напрямую зависит и от самих граждан, от степени их сознательности, желания и возможности помогать органам местного самоуправления.

Сфера внешнего благоустройства является одной из главных отраслей в жизнеобеспечении муниципального хозяйства, которая оказывает непосредственное влияние на комфорт, удобство, безопасность, эстетический стиль, в общем на уровень жизни населения. Низкий уровень привлекательности территории является фактором, сдерживающим социально-экономический потенциал развития территории, неудовлетворенности населения в комфорте городской среды.

III. Цель и задачи реализуемой муниципальной

политики в сфере муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены [Паспортом](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7287D2E645E9B90537F70FAF4FCF5D2DA38744B096C969D1C45FE1C86728V7FFM) федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 г. N 3.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" определены в соответствии с [Приоритетом III](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFB40A65A850F412985427F4D20BB1D88F6DCEC556F7CF622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) "Трансформация пространственного развития города Пскова" социально-экономического развития города Пскова, Стратегии развития города Пскова до 2030 года (далее - Стратегия), утвержденной решением Псковской городской Думы от 25 декабря 2020 г. N 1411 "Об утверждении стратегии развития города Пскова до 2030 года".

Одной из целей развития города Пскова в рамках [приоритета](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFB40A65A850F412985427F4D20BB1D88F6DCEC556F7CF622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) "Трансформация пространственного развития города Пскова является формирование благоприятной и безопасной городской среды. В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. [N 204](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7287D6E740EABB0537F70FAF4FCF5D2DA38744B096C969D1C45FE1C86728V7FFM) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 2020 г. [N 474](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7287D6E849EABA0537F70FAF4FCF5D2DA38744B096C969D1C45FE1C86728V7FFM) "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", целями национального [проекта](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7287D2E642E9BC0537F70FAF4FCF5D2DA38744B096C969D1C45FE1C86728V7FFM) "Жилье и городская среда" (далее - Национальный проект) являются кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды в полтора раза к 2030 году, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза (городская среда города Пскова в 2019 году признана благоприятной - 201 балл из 360 возможных), создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 50 процентов к 2030 году. На достижение данного показателя направлена реализация мероприятий федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7286D2E942EDBD0537F70FAF4FCF5D2DA38744B096C969D1C45FE1C86728V7FFM) "Формирование комфортной городской среды", входящего в состав Национального проекта "Жилье и городская среда". Администрацией Псковской области в целях реализации федерального проекта разработан и утвержден региональный проект "Формирование комфортной городской среды", обеспечивающий достижение цели, показателя и результата федерального проекта. В муниципальную программу "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" включено мероприятие регионального проекта, на реализацию которого предусмотрены средства, что внесет вклад в решение задач, поставленных в рамках данной стратегической цели. Достижение цели муниципальной программы позволит решить задачи Стратегии развития - формирование благоприятной и безопасной городской среды.

В результате применения единой федеральной системы оценки качества городской среды осуществляется ранжирование городов по рейтингу благоустроенности "индекс качества городской среды", который публичен и доступен для всех заинтересованных лиц и призван стимулировать органы власти, органы местного самоуправления и самих граждан к улучшению состояния городской среды.

Целью муниципальной программы является Формирование с участием заинтересованных сообществ благоприятной и безопасной городской среды на территории муниципального образования "Город Псков".

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова.

2. Организация и обеспечение возможности ответственного участия жителей в решении вопросов по формированию и благоустройству территорий города Пскова.

Приведенный перечень задач позволит создать взаимоувязанную систему направлений деятельности и детализирующих их программных мероприятий по формированию благоприятной и безопасной городской среды, обеспечивающей доступность и безопасность ее для каждого жителя в любое время суток при любых обстоятельствах.

IV. Сведения о целевых индикаторах

Сведения о расчете показателей (индикаторов)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Формула расчета показателя (индикатора) <1> | Базовые показатели для расчета показателя (индикатора) | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя (индикатора) <2> | Пояснения к расчету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | | | | | |
| Площадь территории города Пскова комфортность и безопасность городской среды, которой повышена с участием заинтересованных сообществ. Ежегодно | Га | Sd + So | Sd - площадь дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в рамках программы  So - площадь общественных территорий, благоустроенных в рамках программы | Отчетные данные УГХ | В соответствии с адресным перечнем и данными публичной кадастровой карты. |
| Задача 1 | | | | | |
| Количество общественных территорий, благоустройство которых завершено.  Ежегодно | шт. | Ог + Офкгс | Ог - общественные территории благоустроенные без использования субсидии  Офкгс - общественные территории благоустроенные в рамках участия в реализации Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50764AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55CFAC8632129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Псковской области "Формирование современной городской среды" | Отчетные данные УГХ | В соответствии с адресным перечнем и Актами выполненных работ |
| Количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых завершено.  Ежегодно | шт. | Дг + Дфкгс | Дг - дворовые территории, благоустроенные без использования субсидии  Дфкгс - дворовые территории, благоустроенные в рамках участия в реализации Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50764AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55CFAC8632129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Псковской области "Формирование современной городской среды" | Отчетные данные УГХ | В соответствии с адресным перечнем и Актами выполненных работ |
| Задача 2 | | | | | |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова | процент | (N / Nг14) \* 100 | N - Количество человек, принявших участие во всех мероприятиях, в том числе рейтинговых голосованиях  Nг14 - количество граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова | N - отчетные данные УГХ (на 31.12 отчетного года  Nг14 - (данные Росстата) | [Форма N 1 индекс КГС](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7287D4EB49E9B40537F70FAF4FCF5D2DA39544E89ACB60CFC45AF49E366E28FDDA60541B04D163844DV3F0M)  Приказ Росстата от 25.01.2021 N 30 |
| Основные мероприятия | | | | | |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов без использования средств субсидии ежегодно. | шт. | не требует расчета | Дг | Отчетные данные УГХ | В соответствии с адресным перечнем (приложение 4 [п. 1](#P960)) и актами выполненных работ |
| Количество благоустроенных территорий общего пользования, без использования средств субсидии ежегодно. | шт. | не требует расчета | Ог | Отчетные данные УГХ | В соответствии с адресным перечнем (приложение 4 [п. 3](#P1140)) и актами выполненных работ |
| Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках участия в реализации Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50764AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55CFAC8632129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Псковской области "Формирование современной городской среды" ежегодно. | шт. | не требует расчета | Дфкгс | Отчетные данные УГХ | В соответствии с адресным перечнем (приложение 4 [п. 2](#P1079)) и актами выполненных работ |
| Количество благоустроенных общественных территорий в рамках участия в реализации Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50764AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55CFAC8632129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Псковской области "Формирование современной городской среды" ежегодно | шт. | не требует расчета | Офкгс | Отчетные данные УГХ | В соответствии с адресным перечнем (приложение 4 [п. 4](#P1252)) и актами выполненных работ |
| Доля проектов благоустройства, в реализации которых обеспечено трудовое и (или) финансовое участие граждан и организаций, из числа требующих такого участия по условиям программы. | процент | (Бо / Бт) \* 100 | Бо - количество проектов благоустройства, в реализации которых обеспечено участие граждан и организаций  Бт - количество проектов благоустройства, в реализации которых требуется участие граждан и организаций (по условиям программы) | Отчетные данные УГХ | Отчет в Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области |
| Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды ежегодно | Чел. | не требует расчета |  | Количество человек, принявших участие во всех мероприятиях, в том числе рейтинговых голосованиях  Отчетные данные УГХ | Отчет в Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области о мероприятиях по вовлечению граждан в проекты благоустройства |
| Наличие на сайте ГИС ЖКХ и сайте Администрации города Пскова, в средствах массовой информации актуальной и своевременной информации о ходе реализации проекта;  (да - 1/нет - 0) | Да/нет | не требует расчета |  | Отчетные данные УГХ | ГИС ЖКХ заполнение обязательств по проекту "Формирование комфортной городской среды". В соответствии обязательствами муниципалитета в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) по Федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" и сроками их закрытия |
| Количество реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений | Ед. | Не требует расчета | Птос | Отчетные данные УГХ | В соответствии с [п. 6](#P1316) приложения 4 |
| (введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCF652129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | | | | |

Значения целевых показателей программы и задач приведены в [приложении 1](#P374) к МП "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков", значения целевых показателей основных мероприятий приведены в [приложении 2](#P482) к МП "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков".

V. Обоснование включения подпрограмм, ведомственных целевых

программ и отдельных мероприятий в структуру муниципальной

программы, характеристика основных мероприятий

Исходя из задач муниципальной программы, сформированных из предполагаемых направлений деятельности Администрации города Пскова для реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFB40A65A850F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCB662129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) развития города Пскова до 2030 года. В связи с отсутствием сложности и специфичности направлений деятельности для достижения цели и решения задач муниципальной программы в структуре программы не выделяются подпрограммы, ВЦП и отдельные мероприятия, что не запрещается структурой муниципальной программы, определенной [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B90861A850F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова" (далее - Порядок).

Для достижения цели и решения задач планируется реализовать следующие основные мероприятия:

Задача 1. Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова:

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий в соответствии с правилами благоустройства города Пскова

Цель основного мероприятия 1.1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Город Псков", благоустройство дворовых и общественных территорий как в комплексе, так и путем выполнения отдельных мероприятий на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территорий, предусмотренных Планом благоустройства города Пскова, утвержденным на текущий год решением Псковской городской Думы и (или) иными распорядительными актами, принятыми в целях развития институтов территориального общественного самоуправления и поддержки проектов местных инициатив.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCF612129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 02.08.2022 N 1364)

Основное мероприятие 1.1. включает следующие мероприятия:

1) выполнение работ по устройству и ремонту дорожных покрытий;

2) оборудование автомобильных парковок;

3) устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки;

4) установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена водопропускной трубы; ремонт ливневой канализации;

5) устройство открытых водоотводных систем;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BB0764AE50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCE602129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 20.05.2022 N 819)

6) замена люков и регулирование крышек колодцев;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BB0764AE50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCF632129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 20.05.2022 N 819)

7) разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BB0764AE50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCF622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 20.05.2022 N 819)

8) обеспечение освещения;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BB0764AE50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCF612129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 20.05.2022 N 819)

9) установка детских, спортивных и иных объектов активного отдыха;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BB0764AE50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCF602129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 20.05.2022 N 819)

10) установка малых архитектурных форм, в том числе ограждений;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BB0764AE50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCF6F2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 20.05.2022 N 819)

11) осуществление строительного контроля и авторского надзора при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий города Пскова;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BB0764AE50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCF6E2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 20.05.2022 N 819)

12) реализация проектов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании "Город Псков" в соответствии с адресным перечнем (п. 6 приложения 4 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков".

(пп. 12 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCF6F2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 02.08.2022 N 1364)

Основное мероприятие 1.2. (Региональный проект "Формирование комфортной городской среды") Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования города Пскова в рамках участия в реализации Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50764AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55CFAC8632129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Псковской области "Формирование современной городской среды".

Цель основного мероприятия 1.2 выполнение обязательств, обеспечивающих достижение результатов регионального проекта "Формирование комфортной городской среды (Псковская область)", при соблюдении требований и условий подпрограммы "Благоустройство дворовых и общественных территорий" Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50764AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55CFAC8632129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Псковской области "Формирование современной городской среды", утвержденной постановлением Администрации Псковской области от 31 августа 2017 г. N 357.

Основное мероприятие 1.2. включает в себя следующие мероприятия:

1) выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 5 к МП [(п. 1.1)](#P1365);

2) выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 5 к МП [(п. 1.2)](#P1391);

3) благоустройство территорий общего пользования в соответствии с перечнем работ (приложение 5 к МП [(п. 2)](#P1407);

4) благоустройство дворовых территорий из адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков (приложение 4 к МП [(п. 5)](#P1296), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

5) проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых финансируются на средства субсидии и не были образованы ранее.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд на выполнение работ по благоустройству территорий в рамках основного мероприятия 1.2 устанавливается [абзацем "к" подпункта 1 пункта 4 раздела II](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50764AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC45EFECE662129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Положения о порядке предоставления и расходования субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, предусмотренных подпрограммой "Благоустройство дворовых и общественных территорий" Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды", утвержденной постановлением Администрации Псковской области от 31 августа 2017 г. N 357.

Задача 2. Организация и обеспечение возможности ответственного участия жителей в решении вопросов по формированию и благоустройству территорий города Пскова.

В рамках данной задачи будут реализовываться следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Организация трудового и финансового участия заинтересованных граждан, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Цель основного мероприятия: 2.1. привлечение инвестиций и развитие вовлечения заинтересованных граждан, организаций в решении вопросов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Основное мероприятие 2.1. Включает следующие мероприятия:

1) трудовое участие граждан, в том числе: выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов (дворовой территории многоквартирных домов) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта и другие работы); предоставление строительных материалов, техники; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников;

2) финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в рамках дополнительного [перечня](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50764AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFCC9622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, приведенного в приложении N 1 к подпрограмме "Благоустройство дворовых и общественных территорий" Государственной программы, предусматривается органом местного самоуправления в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7287D2E849EAB90537F70FAF4FCF5D2DA38744B096C969D1C45FE1C86728V7FFM) Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

3) инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

Основное мероприятие 2.2 Организация участия заинтересованных граждан, организаций в общественных обсуждениях и рейтинговых голосованиях, общественном контроле за выполнением мероприятий по благоустройству.

Цель основного мероприятия 2.2 увеличение доли жителей, принимающих активное и ответственное участие в развитии городской среды.

Основное мероприятие 2.2 включает следующие мероприятия:

1) проведение голосования по отбору общественных территорий в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BC0E65AE50F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 31 января 2019 г. N 9-ОД "Об утверждении Порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды" с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, в год, следующий за годом проведения такого голосования; голосование проводится ежегодно в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) организация и проведение фокус-групп, опросов, интервью, проектных мастерских, семинаров, форумов и иных публичных мероприятий по вовлечению граждан;

3) обеспечение размещения и своевременной актуализации информации об осуществлении проекта в сети Интернет, на сайте Администрации города, на сайте ГИС ЖКХ;

[Перечень](#P482) основных мероприятий, сведения об объемах их финансирования и другая информация об основных мероприятиях приведены в приложении 2 к МП "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков".

VI. Механизмы управления и контроля

Общий контроль исполнения муниципальной программы возлагается на координатора программы заместителя Главы Администрации города Пскова, осуществляющего контроль и обеспечивающего координацию деятельности Управления городского хозяйства Администрации города Пскова.

Текущее управление реализацией муниципальной программы, принятие решения о внесении изменений в муниципальную программу, ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации возлагается на ответственного исполнителя Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Общественный контроль за реализацией программы осуществляется в соответствии с Порядками и Положениями, утвержденными [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFBA0866A250F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 9 октября 2017 г. N 1981 "Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения Проекта муниципальной программы Формирование современной Городской среды муниципального образования "Город Псков", Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в проект программы, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки Предложений заинтересованных лиц о включении общественной Территории в проект программы, Положения об общественной Комиссии по обсуждению проекта программы, рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории в проект программы, а также осуществлению контроля за реализацией программы"

Перечень документов, разработанных для правового регулирования реализации программы:

- [Порядок](#P923) включения в муниципальную программу и исключения из программы дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования "Город Псков" (приложение 3 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков")

- [Перечни](#P1357) работ (приложение 5 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

- Нормативная [стоимость](#P1450) отдельных видов работ, включенных в перечни работ по благоустройству (приложение 6 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков");

- [Порядок](#P1588) аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, организация финансового и трудового участия (приложение 7 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков").

Ответственный исполнитель осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы за 6 месяцев каждого отчетного года на основе плана реализации муниципальной программы, разрабатываемого на очередной финансовый год и формирует годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города Пскова, изложенной в [постановлении](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B90861A850F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова".

Глава Администрации города Пскова

Б.А.ЕЛКИН

Приложение 1

к МП

"Формирование современной городской среды

муниципального образования "Город Псков"

Целевые индикаторы муниципальной программы "Формирование

современной городской среды муниципального образования

"Город Псков"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Пскова  от 09.03.2022 [N 372](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B80663AC50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCF662129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM), от 20.05.2022 [N 819](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BB0764AE50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCC672129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM), от 02.08.2022 [N 1364](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCC672129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM),  от 21.11.2022 [N 2274](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCC662129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам | | | | | | | | Наименование целевого показателя муниципальной программы, на достижение которого оказывает влияние индикатор подпрограммы (отдельного мероприятия) | Принадлежность показателя к показателям [Стратегии](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFB40A65A850F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCB662129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) 2030 (ПМРС-2030), Указам Президента РФ,  к оценке эффективности деятельности ОМСУ |
| отчетный год 2020 | текущий год 2021 | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы "Формирование с участием заинтересованных сообществ благоприятной и безопасной городской среды на территории муниципального образования "Город Псков" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площадь территории города Пскова, комфортность и безопасность городской среды которой повышена с участием заинтересованных сообществ | Га | 7,2 | 14,8 | 6,5 | 3,1 | 8,5 | 11,1 | 12,8 | 14 | X |  |
| (п. 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCC662129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество общественных территорий, благоустройство которых завершено | Шт. | 3 | 2 | 22 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | X | [ПМРС-2030](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BA0B63AA50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCB662129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) |
| (п. 1.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCD622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых завершено | Шт. | 9 | 36 | 31 | 4 | 20 | 25 | 30 | 34 | X | [ПМРС-2030](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BA0B63AA50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFCB662129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) |
| (п. 1.2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFFC26F2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2. Организация и обеспечение возможности ответственного участия жителей в решении вопросов по формированию и благоустройству территорий города Пскова | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова | процент | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | не менее 30 | не менее 35 | не менее 40 | X | Индикатор города, используемый при формировании индекса качества городской среды (Минстрой РФ) |

Глава Администрации города Пскова

Б.А.ЕЛКИН

Приложение 2

к МП

"Формирование современной городской среды

муниципального образования "Город Псков"

Перечень

основных мероприятий и сведения об объемах финансирования

задач программы "Формирование современной городской среды

муниципального образования "Город Псков"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFECA652129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова  от 21.11.2022 N 2274) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Срок реализации основного мероприятия | Объем финансирования  (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | Исполнитель основного мероприятия | Ожидаемый результат выполнения основного мероприятия на конец срока действия | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам реализации | | | | Связь основных мероприятий с показателями муниципальной программы и подпрограммы |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1. Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1.  Благоустройство дворовых и общественных территорий в соответствии с правилами благоустройства города Пскова | всего | 74140,2 |  | 2350 | 71790,2 |  | УГХ АГП | К 2027 году выполнено благоустройство 66 территории города Пскова в соответствии с адресными перечнями (приложение 5 к программе, п. 1, 3, 6) | X | X | X | X | Площадь территории города Пскова, комфортность и безопасность городской среды которой повышена с участием заинтересованных сообществ.  Количество общественных территорий, благоустройство которых завершено в текущем году.  Количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых завершено в текущем году |
| 2022 год | 41340,2 |  | 2350 | 38990,2 |  | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов без использования средств субсидии ежегодно (шт.)  2. Количество благоустроенных территорий общего пользования, без использования средств субсидии (шт.)  3. Количество реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений (ед.) | 23 | 21 | 2 |
| 2023 год | 14560,0 |  |  | 14560,0 |  | 4 | - | - |
| 2024 год | 4560,0 |  |  | 4560,0 |  | 4 | - | - |
| 2025 год | 4560,0 |  |  | 4560,0 |  | 4 | 1 | - |
| 2026 год | 4560,0 |  |  | 4560,0 |  | 4 | 1 | - |
|  | 2027 год | 4560,0 |  |  | 4560,0 |  |  |  |  | 4 | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.2  (Региональный проект "Формирование комфортной городской среды") Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования города Пскова в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды" | всего | 166666 | 164999,4 | 1666,6 |  |  | УГХ АГП | К 2027 году выполнено благоустроено 117 объектов в соответствии с адресным перечнем (приложение 5 к программе, п. 2 и 4) в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды" | X | X | X | X |  |
| 2022 год | 49490,9 | 48996,0 | 494,9 |  |  | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках участия в реализации Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50764AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55CFAC8632129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Псковской области "Формирование современной городской среды" ежегодно (шт.)  2. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды" ежегодно (шт.) | 10 | 1 | - | Площадь территории города Пскова, комфортность и безопасность городской среды которой повышена с участием заинтересованных сообществ.  Количество общественных территорий, благоустройство которых завершено в текущем году.  Количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых завершено в текущем году |
| 2023 год | 55504,0 | 54949,0 | 555,0 |  |  | - | 4 | - |  |
| 2024 год | 61671,1 | 61054,4 | 616,7 |  |  | 16 | 2 | - |
| 2025 год |  |  |  |  |  | 21 | 2 | - |
| 2026 год |  |  |  |  |  | 26 | 2 | - |
| 2027 год |  |  |  |  |  | 30 | 3 | - |
| Итого по задаче | Всего | 240806,2 | 164999,4 | 4016,6 | 71790,2 |  |  |  | X | X | X | X |  |
| Задача 2. Организация и обеспечение возможности ответственного участия жителей в решении вопросов по формированию и благоустройству территорий города Пскова. | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.  Организация трудового и финансового участия заинтересованных граждан, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. | всего |  |  |  |  |  | УГХ АГП | Ежегодно обеспечено трудовое и (или) финансовое участие жителей в реализации 100% проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, требующих по условиям программы такого участия. | X | X | X | X |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  | 1. Доля проектов благоустройства, в реализации которых обеспечено трудовое и (или) финансовое участие граждан и организаций, из числа требующих такого участия по условиям программы (процент) | 100 | - | - | Площадь территории города Пскова, комфортность и безопасность городской среды которой повышена с участием заинтересованных сообществ.  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова |
| 2023 год |  |  |  |  |  | 100 | - | - |
| 2024 год |  |  |  |  |  | 100 | - | - |
| 2025 год |  |  |  |  |  | 100 | - | - |
| 2026 год |  |  |  |  |  | 100 | - | - |
| 2027 год |  |  |  |  |  | 100 | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.  Организация участия заинтересованных граждан, организаций в общественных обсуждениях и рейтинговых голосованиях, общественном контроле за выполнением мероприятий по благоустройству. | всего |  |  |  |  |  | УГХ АГП | Обеспечено выполнение обязательств муниципального образования "Город Псков" в рамках реализации Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50764AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55CFAC8632129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Псковской области "Формирование современной городской среды" по количеству граждан, вовлеченных в решение вопросов по выбору и благоустройству территорий.  К 2027 году количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, достигнет не менее 52880 человек. | X | X | X | X |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  | 1. Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды,  ежегодно (чел.)  2. Наличие на сайте ГИС ЖКХ и сайте Администрации города Пскова, в средствах массовой информации актуальной и своевременной информации о ходе реализации проекта  (да - 1/нет - 0) | не менее 35253 | 1 | - | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова |
| 2023 год |  |  |  |  |  | не менее 44066 | 1 | - |
| 2024 год |  |  |  |  |  | не менее 52880 | 1 | - |
| 2025 год |  |  |  |  |  | не менее 52880 | 1 | - |
| 2026 год |  |  |  |  |  | не менее 52880 | 1 | - |
| 2027 год |  |  |  |  |  | не менее 52880 | 1 | - |
| Итого по задаче |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего по программе | всего | 240806,2 | 164999,4 | 4016,6 | 71790,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 год | 90831,1 | 48996 | 2844,9 | 38990,2 |  |
|  | 2023 год | 70064 | 54949 | 555 | 14560 |  |
|  | 2024 год | 66231,1 | 61054,4 | 616,7 | 4560 |  |
|  | 2025 год | 4560 | 0 | 0 | 4560 |  |
|  | 2026 год | 4560 | 0 | 0 | 4560 |  |
|  | 2027 год | 4560 | 0 | 0 | 4560 |  |

Глава Администрации города Пскова

Б.А.ЕЛКИН

Приложение 3

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

муниципального образования "Город Псков"

Порядок

включения в муниципальную программу и исключения из

программы дворовых территорий многоквартирных домов

и общественных территорий муниципального образования

"Город Псков"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFCCF602129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова  от 21.11.2022 N 2274) |  |

1. Дворовая территория многоквартирного дома и общественная территория, расположенная на территории муниципального образования "Город Псков", включаются в проект Программы

а) дворовая территория многоквартирного дома, по итогам рассмотрения и оценки предложений заявителей решением Комиссии;

б) общественная территория по итогам рейтингового голосования, проведенного в соответствии с условиями [приказа](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BC0E65AE50F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 31 января 2019 г. N 9-ОД "Об утверждении порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды" (с изменениями и дополнениями на дату проведения голосования);

в) отдельные дворовые территории многоквартирных домов и отдельные общественные территории, в случае предоставления финансирования из бюджета Псковской области в соответствии с [приложением N 10](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50764AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC45DF9C8622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) "Положение о порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на благоустройство отдельных дворовых и общественных территорий" подпрограммы "Благоустройство дворовых и общественных территорий" Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды", утвержденной постановлением Администрации области от 31 августа 2017 г. N 357, выделение которого согласовано Губернатором области.

(пп. "в" введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFCCF602129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274)

2. Порядок подачи заявки на участие в отборе утвержден [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DEFBA0866A250F412985427F4D20BB1CA8F35C2C757E1CB66347FF0DAV6FBM) Администрации города Пскова от 09.10.2017 N 1981 "Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков", Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в проект Программы, Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в проект Программы, Положения об общественной комиссии по обсуждению проекта программы, рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории в проект программы, а также осуществлению контроля за реализацией Программы".

3. Общественная комиссия по обсуждению проекта программы, рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории в проект программы не включает в адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы следующие территории:

1) территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Пскова;

2) дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой.

4. Работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из вышестоящих бюджетов, осуществляются в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определенных в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.

Глава Администрации города Пскова

Б.А.ЕЛКИН

Приложение 4

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

муниципального образования "Город Псков"

Адресные перечни

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Пскова  от 20.05.2022 [N 819](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BB0764AE50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDCB6E2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM), от 02.08.2022 [N 1364](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFEC3622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM), от 21.11.2022 [N 2274](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFCCF6E2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM)) |  |

1. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных

домов города Пскова, благоустройство которых выполнено

без использования субсидии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | примечание |
| Дворовая территория 2022 г. | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFEC3612129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 02.08.2022 N 1364) | | |
| 1 | ул. Бастионная, д. 19 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| 2 | ул. Юбилейная, д. 55 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| 3 | ул. Юбилейная, д. 93 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFCCC662129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 4 | ул. Алтаева, д. 8 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFCCC612129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 5 | ул. Индустриальная, д. 4а | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFCCC6E2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 6 | ул. Труда, д. 35 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| 7 | ул. Звездная, д. 2 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| 8 | ул. Инженерная, д. 68 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| 9 | ул. Коммунальная, д. 56а | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| 10 | Ул. А.Алехина, д. 2 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| 11 | ул. Кузбасской дивизии, д. 50,  ул. Западная, д. 31 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 11 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFCCD642129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 12 | Рижский пр., 95 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 12 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFCCD6F2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 13 | ул. Кислякова, д. 3, 5 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 13 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFCC2662129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 14 | Рижский пр., 68 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 14 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFCC2632129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 15 | ул. Советская, д. 53/15 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 15 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFCC2602129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 16 | ул. Печорская, д. 1 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 16 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFCC3672129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 17 | Пер. Машиниста, д. 5 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 17 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFCC3642129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 18 | ул. Ижорского батальона, д. 6 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 18 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFCC3612129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 19 | ул. Индустриальная, д. 4а | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 19 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFCC36E2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 20 | ул. Олега Кошевого, д. 19, 21 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 20 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFBCA652129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 21 | ул. Спегальского, д. 8 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 21 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFBCA622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 22 | ул. Инженерная, д. 13а | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 22 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFBCA6F2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 23 | Ул. Западная, д. 24, 26 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 23 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFBCB662129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| Дворовая территория 2023 г. | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Дворовая территория 2024 г. | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

2. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных

домов города Пскова, благоустройство которых выполнено

в рамках участия в реализации Государственной программы

Псковской области "Формирование современной городской среды"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | примечание |
| Дворовая территория 2022 г. | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BB0764AE50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDC8672129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 20.05.2022 N 819) | | |
| 1 | ул. Стахановская, д. 6 |  |
| 2 | ул. Стахановская, д. 22 |  |
| 3 | пер. О.Зобова, д. 15 |  |
| 4 | ул. Юбилейная, д. 93 |  |
| 5 | ул. Печорская, д. 1 |  |
| 6 | ул. А.Алехина, д. 4 |  |
| 7 | ул. Новоселов, д. 32 |  |
| 8 | ул. Новоселов, д. 48 |  |
| 9 | ул. Юбилейная, д. 83 |  |
| 10 | ул. Красноармейская, д. 31 | Отдельная дворовая территория, благоустройство которой выполняется в соответствии с [приложением N 10](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50764AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC45DF9C8622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) "Положение о порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на благоустройство отдельных дворовых и общественных территорий" подпрограммы "Благоустройство дворовых и общественных территорий" Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды", утвержденной постановлением Администрации области от 31 августа 2017 г. N 357 |
| (п. 10 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFBCB622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| Дворовая территория 2023 г. | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3. Адресный перечень общественных территорий, подлежащих

благоустройству без использования средств субсидии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общественная территория 2022 г. | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BB0764AE50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDCE612129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 20.05.2022 N 819) | | |
| 1. | Парк 300-летия Прокуратуры возле улицы Никольской в городе Пскове |  |
| 2. | Территория возле памятного знака, посвященного подвигу саперов в годы Великой Отечественной Войны (пересечение ул. Вокзальной и ул. 128-й Стрелковой Дивизии) (S 300 м2) | S 300 м2 Устройство покрытия тротуарной плиткой, озеленение |
| (п. 2 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDC9672129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 02.08.2022 N 1364) | | |
| 3. | Октябрьский пр., 12, 14 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 3 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDC9622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 02.08.2022 N 1364) | | |
| 4. | ул. Инженерная, 62 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFBC8642129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 5. | ул. Советская, 5 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 5 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDCE662129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 02.08.2022 N 1364) | | |
| 6. | ул. Я.Фабрициуса, 8 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 6 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDCE632129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 02.08.2022 N 1364) | | |
| 7. | ул. Новгородская, 30 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 7 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDCE602129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 02.08.2022 N 1364) | | |
| 8. | Зональное ш., 32 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 8 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDCF672129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 02.08.2022 N 1364) | | |
| 9. | Рижский пр., д. 77 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 9 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFBC86F2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 10. | ул. Луговая, 3 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 10 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDCF612129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 02.08.2022 N 1364) | | |
| 11. | Кресты (ДОС), 125 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 11 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDCF6E2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 02.08.2022 N 1364) | | |
| 12. | Сквер - ул. Мирная - ул. К.Кирсанова | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 12 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDCC652129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 02.08.2022 N 1364) | | |
| 13. | ул. Мирная, 11, 13 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 13 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDCC622129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 02.08.2022 N 1364) | | |
| 14. | ул. М.Горького, 7 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 14 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDCC6F2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 02.08.2022 N 1364) | | |
| 15. | ул. Майора Доставалова, 2 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 15 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDCD662129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 02.08.2022 N 1364) | | |
| 16. | ул. Коммунальная, 39 (рядом ул. Юбилейная, 89) | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 16 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDCD632129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 02.08.2022 N 1364) | | |
| 17. | ул. Кузбасской дивизии, д. 4 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 17 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFBC9662129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 18. | ул. Новоселов, 21 | Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 18 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFBC9632129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 19. | Дендропарк | Поставка и монтаж звукового оборудования на территории Дендропарка у Мирожского монастыря  Установка детского игрового комплекса (S 156 м2) |
| (п. 19 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFBC9602129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 20. | Финский парк | Установка детского игрового комплекса (2 площадки S 816 м2) |
| (п. 20 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFBCE672129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 21. | Детский парк | Установка детского игрового комплекса (S 382 м2) |
| (п. 21 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFBCE642129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 22 - 23. | Исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFBC8652129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274. | |
| Общественная территория 2023 г. | | |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| Общественная территория 2024 г. | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

4. Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в рамках участия

в реализации Государственной программы

"Формирование современной городской среды"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BB0764AE50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDCF6E2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова

от 20.05.2022 N 819)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общественная территория 2022 г. | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BB0764AE50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDCC642129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 20.05.2022 N 819) | | |
| 1. | Парк им. Ю.Гагарина | 2 очередь |
| 2. | Парк реки Милевка | Разработка ПСД |
| Общественная территория 2023 г. | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFBCE602129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | |
| 1. | ул. Отрадная, берег р. Великой (детская площадка) | Установка детской игровой площадки  S 500 м2 |
| 2. | ул. Госпитальная, д. 15 (детская площадка) | Установка детской игровой площадки  S 500 м2 |
| 3. | Территория между д. 23а и д. 21 на Октябрьском просп., д. 23 на ул. Металлистов и д. 8 на ул. Гражданской (детская площадка) | Установка детской игровой площадки  S 300 м2 |
| 4. | Сквер на Сиреневом бульваре | Благоустройство  S 14963 м2 |
| Общественная территория 2024 г. | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

5. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая

объекты незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству не позднее последнего года реализации

Государственной программы за счет средств указанных лиц

в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном

образовании "Город Псков" правил благоустройства территории

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| ... |  |

6. Адресный перечень выполнения мероприятий по

проектам территориальных общественных самоуправлений

(введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B50E62A350F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDC36E2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова

от 02.08.2022 N 1364)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ТОС, Адрес | Цель субсидии | Наименование проекта (мероприятия) | Финансирование (тыс. руб.) | |
| бюджет Псковской области | бюджет г. Пскова |
| Проекты (мероприятия) ТОС 2022 г. | | | | | |
| 1. | ТОС "Майора Доставалова 1"  г. Псков, ул. Майора Доставалова, д. 1 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержки проектов местных инициатив по итогам конкурса проектов ТОС Псковской области | "Двор, наполненный детством" (приобретение игрового оборудования детской площадки) | 200 | 2,0 |
| 2. | ТОС "Майора Доставалова, 1"  г. Псков, ул. Майора Доставалова, д. 1 | Повышение эффективности деятельности территориальных общественных самоуправлений в Псковской области (по итогам конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление") | Оборудование видеонаблюдения | 150 | 1,52 |
| (п. 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFBCC642129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | | | | | |

Глава Администрации города Пскова

Б.А.ЕЛКИН

Приложение 5

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

муниципального образования "Город Псков"

Перечни работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Пскова  от 20.05.2022 [N 819](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BB0764AE50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDC2642129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM), от 21.11.2022 [N 2274](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFBCD652129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM)) |  |

1. Минимальный и дополнительный перечни работ по

благоустройству дворовой территории многоквартирного дома

|  |  |
| --- | --- |
| I.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома | |
| N п/п | Наименование вида работ |
| 1 | Благоустройство дворовых проездов (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня) |
| (п. 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BB0764AE50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDC2632129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 20.05.2022 N 819) | |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов |
| 3 | Поставка и (или) установка скамеек, мусорных урн |
| (п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BB0764AE50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDC26F2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 20.05.2022 N 819) | |
| 4 | Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки |
| 5 | Устройство автомобильных парковок (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня) |
| (п. 5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFBCD642129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM) Администрации города Пскова от 21.11.2022 N 2274) | |
| 6 | Замена люков и регулирование крышек колодцев |
| 7 | Устройство открытых водоотводных систем дворовых проездов |
| 8 | Озеленение дворовых территорий |
| 9 | Установка ограждений вдоль проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 10 | Установка информационных щитов |
| 1.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома | |
| N п/п | Наименование вида работ |
| 1 | Оборудование детских площадок |
| 2 | Оборудование спортивных площадок |
| 3 | Установка декоративных малых архитектурных форм |
| 4 | Установка беседок |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории) |
| 6 | Иные виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; устройство ограждения земельного участка многоквартирного дома). |

2. Перечень работ по благоустройству

территорий общего пользования

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование |
| 1 | Установка скамеек |
| 2 | Установка мусорных урн |
| 3 | Обеспечение уличного освещения (установка уличных фонарей) |
| 4 | Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки |
| 5 | Установка, ремонт и реконструкция ограждений |
| 6 | Установка автобусных остановок |
| 7 | Озеленение общественных территорий (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб, создание газонов) |
| 8 | Установка указателей с указанием названий улиц |
| 9 | Установка информационных щитов |
| 10 | Установка декоративных малых архитектурных форм |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории) |
| 12 | Иные виды работ по благоустройству общественных территорий (разреживание и переформирование загущенных насаждений, включая выкорчевывание стволов и пней; установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена люков и регулирование крышек колодцев; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; оборудование парковок; оборудование детских площадок; оборудование спортивных площадок; устройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок; устройство нового или ремонт существующего покрытия площадей; установка элементов сопряжения покрытий (бортовые камни, бордюры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики, лестницы, пандусы); установка новых и ремонт существующих памятников, памятных знаков (за исключением относящихся к объектам культурного наследия); устройство зон отдыха у воды (пляжи, набережные, родники), включая устройство пирса; оборудование и восстановление водных устройств (питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады) и их декоративной подсветки, а также звукового оборудования для музыкального оформления; устройство площадок для выгула домашних животных; устройство нового или ремонт действующего общественного туалета; устройство архитектурной подсветки зданий, находящихся в границах или около границ общественной территории). |
| (в ред. постановлений Администрации города Пскова от 20.05.2022 [N 819](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0BB0764AE50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFDC3662129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM), от 21.11.2022 [N 2274](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BB5E5CE82927A85D8B14DE0B40B67AB50F412985427F4D20BB1D88F6DCEC55EFBCD6F2129A19C3C47180CD1608551308AEBVAFFM)) | |

Глава Администрации города Пскова

Б.А.ЕЛКИН

Приложение 6

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

муниципального образования "Город Псков"

Нормативная стоимость отдельных видов работ,

включенных в перечни работ по благоустройству

1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ определяется следующим образом:

1) в случае, если работы по благоустройству территорий предусматривают строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства нормативная стоимость (единичные расценки) работ определяется проектно-сметным методом с применением сборников Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) с пересчетом в текущие цены индексами изменения сметной стоимости в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденными [приказом](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7287DAED47EEBA0537F70FAF4FCF5D2DA38744B096C969D1C45FE1C86728V7FFM) Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326/пр, с использованием данных ФАУ "Главэкспертиза России";

2) в случае если работы по благоустройству содержат виды работ, не предусмотренные [пп. 1](#P1454)) настоящего пункта, нормативная стоимость (единичные расценки) работ определяется методом сопоставимых рыночных цен.

2. Ориентировочная стоимость работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование вида работ | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| 1. | Ремонт, восстановление дорожных покрытий | 1 м2 | 3110,0 |
| 2. | Оборудование парковок | 1 м2 | 2805,4 |
| 3. | Ремонт, восстановление пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.) с типом покрытия |  |  |
|  | асфальтобетон | 1 м2 | 3014,0 |
|  | Тротуарная плитка | 1 м2 | 4142,0 |
| 4. | Обеспечение освещения территорий |  |  |
|  | Установка уличных фонарей на железобетонной опоре | 1 шт. | от 131430, до 150000 |
|  | Установка уличных фонарей на фланцевой опоре | 1 шт. | от 129000, до 140000 |
|  | Установка фонарей на фасаде многоквартирного дома | 1 шт. | от 9000 до 15000 |
| 5. | Установка урн (типовая железобетонная с металлической вставкой) | 1 шт. | от 2800 до 6000 |
| 6. | Установка скамеек | 1 шт. | от 18753,33 до 44000 |
|  | Скамья без спинки |  |  |
|  | Скамья парковая со спинкой |  |  |
| 7 | Озеленение территорий (восстановление, создание газонов) | 1 м2 | от 406 до 639,56 |
| 8 | Установка ограждений | 1 м п. | от 2100 до 5000 |
| 9 | Обеспечение безопасности движения (установка искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона с обозначением границ соответствующими дорожными знаками особых предписаний 5.20 "Искусственная неровность") | 1 шт. | 137113,64 |
| Ориентировочная стоимость оборудования детских спортивно-игровых площадок | | | |
| 10 | Устройство основания детской площадки |  |  |
|  | Устройство основания детской площадки из песка | 1 м2 | от 534 до 780 |
|  | Устройство основания детской площадки из плитки | 1 м2 | от 3646 до 5469 |
|  | Устройство основания детской площадки из резиновой крошки | 1 м2 | от 3400 до 5103 |
| 11 | Игровой городок с широкой двойной горкой и качелями | 1 шт. | от 250000 до 400000 |
| 12 | Карусель | 1 шт. | от 75000 до 120000 |
| 13 | Качалка-балансир | 1 шт. | от 30000 до 50000 |
| 14 | Двойные качели маятниковые на металлических стойках с зашитыми боковинами | 1 шт. | от 65000 до 862000 |
| 15 | Качалка на пружинах | 1 шт. | от 35000 до 78000 |
| 16 | Песочный дворик | 1 шт. | от 30000 до 50000 |
| 17 | Панно-головоломка | 1 шт. | от 27350,00 до 41000 |
| 18 | Комплекс спортивный для воркаута | 1 шт. | от 120000 до 160000 |

Глава Администрации города Пскова

Б.А.ЕЛКИН

Приложение 7

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

муниципального образования "Город Псков"

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ

по благоустройству дворовых территорий, организация

финансового и трудового участия

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании "Город Псков", механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работ в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" (далее - муниципальная программа).

2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Дополнительный [перечень](#P1357) работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 5 к программе).

4. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления. При этом доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

5. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

- подготовка объектов (дворовой территории многоквартирных домов) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта и другие работы;

- предоставление строительных материалов, техники;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

6. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии со [статьями 44](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7280D0EE49EFBD0537F70FAF4FCF5D2DA39544E89ACB60CCC558F49E366E28FDDA60541B04D163844DV3F0M) - [48](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7280D0EE49EFBD0537F70FAF4FCF5D2DA39544E89ACB60CCC15EF49E366E28FDDA60541B04D163844DV3F0M) Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ). Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с указанием формы участия и ответственного лица предоставляется в управление городского хозяйства Администрации города Пскова (далее - Управление) вместе с заявкой на участие в отборе дворовой территории многоквартирного дома для включения в муниципальную программу.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО И ТРУДОВОГО

УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

7. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в размере не менее 20 процентов от стоимости работ по благоустройству из дополнительного перечня работ.

8. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, в Управление могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении денежных средств, копия ведомости сбора средств с заинтересованных лиц, иные расчетно-платежные документы.

9. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

10. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в Управление отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан с приложением фото-, видеоматериалов.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ АККУМУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

11. Сбор и аккумулирование денежных средств заинтересованных лиц на выполнение работ по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивается в рамках настоящего Порядка управлением.

12. Управление заключает соглашение с ответственным лицом, указанным в копии протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В соглашении определяются порядок, сроки, сумма перечисления денежных средств, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, условия и порядок контроля Управлением и заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами, согласие ответственного лица на осуществление управлением проверок соблюдения целевого использования аккумулированных денежных средств.

13. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня [п. 3](#P1598) данного Порядка.

14. Перечисление денежных средств заинтересованных лиц управлению осуществляется в срок не позднее чем за 5 дней до объявления конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовой территории. Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в соглашении.

15. Реквизиты для перечисления денежных средств заинтересованных лиц направляются управлением заявителям на основании их обращений, а также размещаются на официальном портале Администрации города Пскова. Заинтересованные лица перечисляют денежные средства по представленным реквизитам с указанием в назначении платежа номера дома и улицы города Пскова.

16. Управление обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

17. Управлению, как главному распорядителю бюджетных средств, увеличиваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, на сумму поступивших денежных средств от заинтересованных лиц.

18. Управление обеспечивает софинансирование за счет бюджета города Пскова мероприятий по выполнению работ из дополнительного перечня в рамках выполнения обязанностей наймодателя жилых помещений по договору социального найма ([пп. 2 п. 2 ст. 65](consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7280D0EE49EFBD0537F70FAF4FCF5D2DA39544E89ACB60CBC659F49E366E28FDDA60541B04D163844DV3F0M) ЖК РФ) в доле, соответствующей доле жилой площади таких помещений в общей жилой площади многоквартирного дома.

19. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется управлением на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии со сметным расчетом на благоустройство дворовых территорий.

20. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

21. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

4. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА АККУМУЛИРОВАННЫХ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ

22. Управление обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств получателям средств в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения процедуры размещения муниципального заказа;

- экономии денежных средств по итогам выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома подрядной организацией;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- непредставления заинтересованными лицами доступа к проведению работ по благоустройству дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Глава Администрации города Пскова

Б.А.ЕЛКИН